ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

«ОКПД 2: 84.22.12. Проверка приборов и средств защиты ГО и ЧС»

пгт. Талакан

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Общие сведения | 3 |
| --- | --- |
| 1.1 Обозначения и сокращения | 3 |
| 1.2. Наименование закупаемой продукции | 4 |
| 1.3. Цель выполнения работ | 4 |
| 1.4. Существующее положение | 4 |
| 2. Требования к продукции | 5 |
| 2.1. Требования к объёмам и срокам выполнения работ | 5 |
| 2.1.1. Требования к видам и объёмам работ | 5 |
| 2.1.2. Требования к срокам выполнения работ | 5 |
| 2.2. Требования к качеству работ | 7 |

# 1. Общие сведения

# 1.1. Обозначения и сокращения

| НТД | Нормативно-техническая документация |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |
| ФЗ | Федеральный закон |

# 1.2. Наименование закупаемой продукции.

«ОКПД 2: 84.22.12. Проверка приборов и средств защиты ГО и ЧС».

1.3.   Цель выполнения работ

Целью выполнения работ является проведение проверки работоспособности электрокомпрессора СКАВ 20/30 с заменой комплектующих изделий (комплекты предохранительных клапанов и манометров, прошедших испытания, с предоставлением комплекта эксплуатационной документации на них).

1.4. Существующее положение

Компрессор СКАВ 20/30 смонтирован 2005 году на Бурейской ГЭС для обеспечения подпора воздуха в инженерном сооружении.   Компрессор длительное время был выведен из работы и не эксплуатировался.

Таблица 1. Технические сведения

|  | Производительность, м3/час | Конечное давление, кг/см2 | Потреб. Мощность, кВт | Размеры,мм |  |  | Масса,кг | Зав. № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Д | Ш | В |  |  |  |
| СКАВ 20/30 | 20 | 200, 300 | 12,8 | 1245 | 698 | 1091 | 516 |  | 9 |
| Блок осушки отдельно стоящий | 20 | 200, 300 | - | 458 | 190 | 1442 | 120 |  |  |

Сжимаемый газ: Воздух

Исполнение: Общепромышленное

Охлаждение: Воздушное

Автоматизация: Автоматическое и ручное управление

Питающие напряжение: Переменное: 380В 50Гц

Назначение: Обеспечение очищенным сжатым воздухом, пригодным

для дыхания при водолазных и аварийно-спасательных работах,

дыхательных аппаратов пожарных частей и МЧС.

Станция включает в себя:

- компрессор поршневой, 4-х ступенчатый;

- электродвигатель;

- приборы системы автоматического управления;

- контрольно-измерительные приборы;

- систему загрузки и продувки;

- предохранительные устройства;

- блок осушки и очистки ( устанавливается отдельно, габариты 458х190х1442);

- переходники и шланги высокого давления для присоединения баллонов.

Способ очистки воздуха - адсорбционный.

Количество масла заливаемого в компрессор - 2,1 литра.

Расход масла не более 60 г в час.

Полный ресурс - 4000 часов.

Периодичность замены сорбента и фильтрующих патронов - 50 часов.

Таблица 2. Перечень объектов Заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Электрокомпрессор СКАВ 20/30 | Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС», РФ, 676730, Амурская область, г. Талакан, Бурейская ГЭС |

2. Требования к продукции

2.1. Требования к объёмам и срокам выполнения работ

2.1.1. Требования к видам и объёмам работ

Таблица 3.  Перечень и объём выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проверка работоспособности электрокомпрессора СКАВ 20/30 с заменой комплектующих изделий (комплекты предохранительных клапанов и манометров, прошедших испытания, с предоставлением комплекта эксплуатационной документации на них) | усл. | 1 |
| - 2. | - Сдача в эксплуатацию отремонтированного оборудования. | усл | 1 |
| - 3. | - Предъявление Объекта ремонта комиссии Заказчика, оформление отчетной и исполнительной документации. | усл | 1 |

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ

Таблица 4.  Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ/ этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проверка работоспособности электрокомпрессора СКАВ 20/30 с заменой комплектующих изделий (комплекты предохранительных клапанов и манометров, прошедших испытания, с предоставлением комплекта эксплуатационной документации на них) | День, следующий за днем подписания договора. | до 01.12.2026 |
| - 2. | - Сдача в эксплуатацию отремонтированного оборудования. |  |  |
| - 3. | - Предъявление Объекта ремонта комиссии Заказчика, оформление отчетной и исполнительной документации. |  |  |

2.2. Требования к качеству работ

Таблица 5.  Требования к качеству работ

«ОКПД 2: 84.22.12. Проверка приборов и средств защиты ГО и ЧС»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к выполнению работ |  |
|  | Общие требования к выполнению работ | Работы выполняются в отношении объектов Заказчика, указанных в Таблице №2 в соответствии с Таблицей №3 При выполнении работ необходимо соблюдать следующие требования: - Исполнитель обеспечивает соблюдение техники безопасности при выполнении работ, требований к квалификации персонала. - Допуск персонала Исполнителя для выполнения работ осуществляется в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. Приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 №300)» осуществляется после выполнения всех необходимых организационно-технических мероприятий с обязательным оформлением необходимых распоряжений и наряд-допусков. Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика. - Согласование со службами Заказчика мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Исполнителя официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях). - Текущий контроль выполнения работ должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций. 5. Приемочный контроль. Перечень этапов и видов выполнения работ, подлежащих приемке, должен быть согласован с Заказчиком. |
|  | Требования к организации работ | Работы выполняются в соответствии с НТД: - Федеральный закон от 21.07.1997 №ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536; - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности" утвержденных Приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; - Технический регламент таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под давлением», утв. Решением совета евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 №41. -Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утв. Приказом Минтруда РФ от 27.11.2020 № 835Н; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда РФ от 15.12 2020г. №903н.); - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020. №1479; - Инструкция «Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве электрической и тепловой энергии». Введена к применению распоряжением ПАО «РусГидро» от 11.08.2021 № 353р; - Техническая политика ПАО «РусГидро» (действующая редакция); Порядок хранения актов-допусков утв. Приказом Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» от 25.02.2025 № БГЭС/78-119; Деятельность Исполнителя должна соответствовать вышеперечисленным нормативным документам, в том числе рекомендациям по формам используемых Исполнителем документов при выполнении работ, а также иным нормам и правилам, которые предъявляются на территории РФ к организациям, выполняющим аналогичные работы. |
|  | Требования к способам выполнения работ | Форма выполнения работ: Выездная, с непосредственным выездом к Заказчику технических специалистов |
|  | Требования к процедурам выполнения работ |  |
|  | Допуск персонала Исполнителя | Допуск персонала Исполнителя для выполнения работ в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. Приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300)» с обязательным оформлением необходимых распоряжений и нарядов-допусков, а также в соответствии с Порядком хранения актов-допусков утв. Приказом Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» от 25.02.2025 №БГЭС/78-119 |
|  | Выдачи заказа (отчета) за выполненные работы | На данном этапе Заказчиком осуществляется проверка выполненного объема работ, контроль качества исполнения работ. Ввод оборудования в эксплуатацию |
|  | Требования к охране окружающей среды | - соблюдать санитарно – эпидемиологические требования, требования экологической безопасности, установленные законодательно – правовыми актами РФ и локальными актами ПАО «РусГидро» и Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС»; - незамедлительно сообщать Заказчику обо всех случаях нарушения природоохранного законодательства, имеющих место при предоставлении услуг; - осуществлять производственный контроль всех вредных воздействий; - не допускать сброса в водный объект продуктов производства и сопутствующих ему загрязняющих веществ, технологических и бытовых отходов, грунта, строительных и других материалов. - содержать в чистоте территорию, закрепленную за Исполнителем. - складировать отходы в местах, указанных техническим куратором по договору, осуществлять раздельный сбор образующихся отходов по их видам, классам опасности. |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |
|  | Входной контроль применяемых запасных частей и материалов | 1. Применяемые при выполнении работ запасные части и материалы должны иметь сертификаты и (или) декларации о соответствии установленным требованиям ФЗ “ О техническом регулировании” от 27.12.2002 №184 (в действующей редакции), постановление Правительства РФ от 23.12.2021 №2425 “Об утверждении единого перечня продукции, подлежащий декларированию соответствия”, иных действующих технических регламентов, положений стандартов системы сертификации, СТО и НТД.. 2. На комплекты предохранительных клапанов и манометров, прошедших испытания, должны быть предоставлены заполненные комплекты эксплуатационной документации и паспорта 3.. Организация, порядок проведения и оформления результатов входного контроля запасных частей и материалов, должны осуществляться в соответствии с требованиями Методических рекомендаций «Входной контроль материалов, изделий, конструкций, оборудования и документации, применяемых при строительно-монтажных работах на объектах филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС, утвержденных приказом филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС от 18.05.2022 №284 |
|  | Требования к результатам выполненных работ |  |
|  | Требования к результатам выполненных работ | Работы выполняются в таком объёме, который позволит обеспечить работоспособность оборудования, указанного в таблице № 2 настоящих ТТ. |
|  | Требования к документации, по результату выполненных работ |  |
|  | Оформление отчетной документации | Документация предоставляется Заказчику в 2-х экземплярах с подписями на бумажном носителе, в 1 экземпляре с подписями на электронном носителе в сканированном виде (файлы PDF). Вся текстовая документация, также обязательно передается Заказчику в файлах редактируемых форматов: (.AText), (.ACell). Чертежи, таблицы, и иные документы, выполненные в специализированных продуктах, передаются в формате файлов соответствующих программ (DWG, CDW и т.п.) с обязательным приложением используемых шрифтов, форм и других файлов, необходимых для работы с передаваемой в электронном виде документацией. При этом предпочтительным форматом чертежей является формат Компас-3D (*.CDW), предоставление в других форматах возможно только по предварительному согласованию с Заказчиком. |
|  | Требования к составу исполнительной документации, передаваемой Заказчику и результатам работ | Представить Заказчику с актами выполненных работ и ведомостями фактически выполненных работ по реестру исполнительную документацию: акты на скрытые работы, сертификаты (декларации) соответствия используемых материалов, сертификаты качества и паспорта на применённые материалы, формуляры, акты выявленных дефектов, фотоотчёт до и после ремонта и т.д. Состав отчетной документации может быть уточнен, и согласован с Заказчиком и Подрядчиком в ходе производства работ по текущему ремонту. |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |
|  | Срок гарантии на результаты выполненных работ | Не менее 1-го года с момента подписания Акта приемки выполненных работ (КС-2). Исполнитель обязуется производить в течение гарантийного периода устранение всех неисправностей, возникших из-за дефектов обслуживания своими силами и за свой счет. |