Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 58.29.50.000 Создание системы аудита сетевых доступов»

Лот № _____

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ	4

1.4.	Существующее положение	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	5

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству продукции	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	19

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	20

5.	Приложения	21

Приложение № 1	22

Приложение № 2	24

Приложение № 3	47

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| Заказчик | ПАО «РусГидро» |
| --- | --- |
| ИБ | Информационная безопасность |
| ИД | Исполнительная документация |
| ИТ | Информационные технологии - процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов |
| ЛВС | Локальная вычислительная сеть |
| НМА | Нематериальные активы |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ОС | Операционная система |
| ПО | Программное обеспечение |
| Подрядчик | Участник, получивший право на заключение договора |
| ТТ | Технические требования |
| УПД | Универсальный передаточный документ |
| ЦОД | Центр обработки данных |
| ЭД | Эксплуатационная документация |
| NAC | Network Access Control (Система контроля сетевого доступа) |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 58.29.50.000 Создание системы аудита сетевых доступов.

#### Цель выполнения работ

1.3.1 Целью мероприятия является реализация Zero Trust подхода в части безопасной сетевой архитектуры, за счет создания системы аудита сетевых доступов в соответствии с протоколом мероприятия по результату стратегической сессии ДИТ ПАО "РусГидро" и ООО "РусГидро ИТ сервис".

1.3.2. Задачами являются:

- разработка документации;

- развёртывание инфраструктуры NAC-системы;

- настройка NAC-системы;

- разработка безопасной типовой конфигурации сетевых доступов;

- проведение ПСИ;

- ввод в опытную эксплуатация;

- ввод в промышленную эксплуатацию.

#### Существующее положение

В настоящий момент система аудита сетевых доступов отсутствует.

Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место поставки МТР, производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Система аудита сетевых доступов | Российская Федерация, Республика Хакасия, посёлок городского типа Черёмушки, Саяно-Шушенская ГЭС им. П. С. Непорожнего, здание щитового блока ОРУ-500 | Новое основное средство | Эксплуатирующая организация: ПАО «РусГидро» |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1. Подрядчик должен в полном объеме обладать всеми материально-техническими ресурсами необходимыми для качественного выполнения работ и достижения требуемого результата.

#### Иные требования и сведения общего характера

1.6.1. Техническая документация и информация, необходимая Подрядчику для выполнения работ, будет представляться по письменному запросу Подрядчика к Заказчику.

1.6.2. Заказчик своевременно уведомляет Подрядчика об изменениях требований НТД, которые необходимо учесть при выполнении работ, путем направления официального письма

1.6.3. Заказчик имеет право осуществлять контроль за деятельностью Подрядчика.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

Таблица 2.1. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Этап 1 |  |  |
| 1.1 | Разработка документации | Условная единица | 1 |
| 2 | Этап 2 |  |  |
| 2.1 | Поставка ПО | Условная единица | 1 |
| 3. | Этап 3 |  |  |
| 3.1. | Развёртывание инфраструктуры NAC-системы | Условная единица | 1 |
| 3.2. | Настройка NAC-системы | Условная единица | 1 |
| 3.3. | Разработка безопасной типовой конфигурации сетевых доступов | Условная единица | 1 |
| 3.4. | Проведение ПСИ | Условная единица | 1 |
| 3.5. | Ввод в опытную эксплуатация | Условная единица | 1 |
| 3.6. | Ввод в промышленную эксплуатацию | Условная единица | 1 |

Таблица 2.2 Перечень и объем закупаемого ПО

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Система контроля сетевого доступа NAICE | шт. | 1 |
| 2 | Опция TACACS+ на одну систему контроля сетевого доступа NAICE | шт. | 1 |
| 3 | Опция на 1 пользовательское подключение в системе контроля сетевого доступа NAICE, пакет «ADVANCED, 1+ уникальных пользовательских подключений», бессрочная | шт. | 100 |

### Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3.1 Требования по срокам выполнения работ / оказания услуг

| № п/п | Наименование работ / услуг (вид / этап (работ/ услуг) | Требования к началу срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг) | Требования к окончанию срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Этап 1 |  |  |
| 1.1 | Разработка документации | X | X+20 р.д. |
| 2 | Этап 2 |  |  |
| 2.1. | Поставка ПО | X+20 р.д. | X+50 р.д. |
| 3 | Этап 3 |  |  |
| 3.1 | Развёртывание инфраструктуры NAC-системы | X+50 р.д. | X+55 р.д. |
| 3.2 | Настройка NAC-системы | X+55 р.д. | X+70 р.д. |
| 3.3 | Разработка безопасной типовой конфигурации сетевых доступов | X+70 р.д. | X+100 р.д. |
| 3.4 | Проведение ПСИ | X+100 р.д. | X+102 р.д. |
| 3.5 | Ввод в опытную эксплуатация | X+102 р.д. | X+112 р.д. |
| 3.6 | Ввод в промышленную эксплуатацию | X+112 р.д. | X+112 р.д. |

Таблица 3.2 Требования по срокам поставки ПО

| № п/п | Наименование продукции / (партии продукции) | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Система контроля сетевого доступа NAICE | X+20 р.д. | X+50 р.д. |
| 2 | Опция TACACS+ на одну систему контроля сетевого доступа NAICE | X+20 р.д. | X+50 р.д. |
| 3 | Опция на 1 пользовательское подключение в системе контроля сетевого доступа NAICE, пакет «ADVANCED, 1+ уникальных пользовательских подключений», 3 года | X+20 р.д. | X+50 р.д. |

#### Требования к качеству продукции

Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование работ: ОКПД2 58.29.50.000 Создание системы аудита сетевых доступов.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |  |
|  | Объем работ | - Разработка документации, в т.ч.: - Сбор требований и границ проекта (перечень сегментов, типов устройств, сценариев доступа, анализ нормативных требований и внутренних политик); - Определение архитектуры решения; - Разработка и согласование плана производства работ; - Разработка и согласование программы и методики испытаний; - Разработка эксплуатационной документации; - Разработка акта готовности системы к вводу в опытную эксплуатацию; - Разработка паспорта системы. 2. Поставка ПО в соответствии с таблицей 2.2. 3. Развёртывание инфраструктуры NAC-системы, в т.ч.: - Подготовка вычислительной инфраструктуры; - Установка компонентов NAC-системы; - Настройка кластера; 4. Настройка NAC-системы, в т.ч.: - Настройка методов аутентификации; - Настройка источников идентификации (LDAP, сертификаты); - Интеграция с сетевым оборудованием; - Настройка мониторинга и резервного копирования. 5. Разработка безопасной типовой конфигурации сетевых доступов, в т.ч.: - Определение ролей доступа; - Разработка матрицы доступа; - Разработка и настройка политик авторизации; - Настройка профилирования устройств; - Настройка posture-проверок. 6. Проведение ПСИ 7. Ввод в опытную эксплуатацию 8. Ввод в промышленную эксплуатацию | Согласие с требованием | - |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями документов, указанных в Приложении № 1 к настоящим ТТ. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к организации работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Подрядчика | Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ осуществляется в соответствии с требованиями: - регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро». - положений о пропускном и внутриобъектовом режимах соответствующих площадок в контуре работ, указанных в таблице 1 настоящих технических требований. Подготовку рабочих мест и допуск работников Подрядчика к выполнению работ выполняет персонал Заказчика | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к оборудованию и программному обеспечению, используемому для выполнения работ | Для выполнения работ Подрядчик должен использовать технические и программные средства, принадлежащее ему на законном основании, лицензионные ограничения и санкции соответствующих правообладателей не должны препятствовать выполнению работ на объектах Заказчика. Подрядчиком должно быть исключено применение личных технических и программных средств принадлежащего работникам Подрядчика. Для обмена с Заказчиком документами/сообщениями в цифровом (электронном) виде Подрядчик обязан использовать только корпоративные адреса электронной почты и корпоративные файлообменные сервисы, Подрядчиком должно быть исключено использование некорпоративных (личных) адресов электронной почты и/или файлообменных сервисов сотрудников Подрядчика. Применение флеш-накопителей Исполнителя для настройки оборудования допускается только после их проверки антивирусным ПО Заказчика. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Контроль качества выполняемых работ | Подрядчик должен обеспечивать контроль выполняемых работ на каждом этапе. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Квалификация и опыт персонала Подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Работники Подрядчика, обеспечивающие выполнение работ, должны быть обучены, иметь подготовку и опыт не менее 3-х лет в областях: - наладки вычислительной инфраструктуры; - наладки средств защиты информации. Работники Подрядчика, привлекаемые для выполнения работ, должны быть обучены и иметь удостоверения по проверке знаний правил охраны и безопасности труда, соответствующую группу допуска по электробезопасности с учетом должности, профессии и представить их до начала работ. В течение 5 дней после заключения договора Подрядчик должен предоставить копии документов, подтверждающие наличие в штате квалифицированных специалистов с высшим профессиональным образованием в области информационных технологий и информационной безопасности либо прошедших соответствующую профессиональную переподготовку в количестве не менее 5 (пяти) человек. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | В ходе оказания услуг Подрядчик должен соблюдать требования действующего федерального законодательства РФ, нормативных правовых актов субъектов РФ, относящиеся к сфере деятельности и проведения работ. Подрядчик должен соблюдать требования действующего федерального законодательства РФ, нормативных правовых актов субъектов РФ, в т.ч. законодательство об охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, а также все иные законодательные и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности. Подрядчик, в случае необходимости, обязан направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к ПО, поставляемому подрядчиком |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Технические характеристики | NAC-система должна обладать техническими характеристиками, приведенными в Приложении №3 к настоящим ТТ. |  |  |  |
| 2.2. | Требования к безопасности |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.2.1. | Безопасность | Продукция должна соответствовать общим правилам безопасности, предъявляемым к продукции данного рода. Продукция должна соответствовать требованиям технической документации на данную продукцию и обеспечивать безопасность персонала при ее эксплуатации (использовании) | Согласие с требованием | - |  |
| 2.3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.3.1. | Техническая поддержка | На всю продукцию должна предлагаться техническая поддержка производителя в рабочее время на весь срок гарантии. Для позиций Таблицы 2.2 техническая поддержка производителя предоставляется на срок не менее 36 месяцев в объеме: - работа горячей линии для приёма входящих обращений: в режиме 24х7 (круглосуточно, без праздников и выходных); - работа горячей линии дистанционной поддержки: в режиме 8х5 (в рабочее время); - предоставление обновлений ПО: на протяжение всего срока поддержки; - неограниченное количество обращений в техническую поддержку. | Согласие с требованием | - |  |
| 2.4. | Прочие требования |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.4.1. | Требования к происхождению ПО | Поставляемое ПО должно входить в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (постановление Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236) | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к результатам выполнения договора |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Общие требования к результатам выполнения договора |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1.1. | Общие требования к результатам создания системы аудита сетевых доступов | 1. В результате создания системы аудита сетевых доступов должна быть разработана документации для развёртывания NAC-системы, в т.ч.: - Аналитический отчет, включающий в себя информацию о требованиях и границах проекта (перечень сегментов, типов устройств, сценариев доступа, анализ нормативных требований и внутренних политик); - Архитектурная концепция, фиксирующая и определяющая конечный список используемых технических средств и решений, взаимосвязи компонентов, функциональность, аппаратное обеспечение. - План производства работ; - Программа и методика испытаний; - Подписанный сторонами протокол прохождения ПСИ; - Разработанный акт готовности системы к вводу в опытную эксплуатацию; - Разработанный паспорт системы; - Эксплуатационная документация в объеме Положения о процессе приемки информационных систем в эксплуатацию. 2. В результате создания системы аудита сетевых доступов должна быть развёрнута инфраструктура NAC-системы, в т.ч.: - подготовлена вычислительная инфраструктура; - Установлены компоненты NAC-системы; - Настроен кластера; 3. В результате создания системы аудита сетевых доступов должна быть произведена настройка NAC-системы, в т.ч.: - Настройка методов аутентификации; - Настройка источников идентификации (LDAP, сертификаты); - Интеграция с сетевым оборудованием; - Настройка мониторинга и резервного копирования. 4. В результате создания системы аудита сетевых доступов должна быть разработана безопасная типовая конфигурации сетевых доступов и разработана матрица доступов. 5. В результате создания системы аудита сетевых доступов должны быть проведены ПСИ; 6. В результате создания системы аудита сетевых доступов должен быть произведен ввод в опытную эксплуатацию; 7. В результате создания системы аудита сетевых доступов должен быть произведен ввод в промышленную эксплуатацию Проведение ПСИ не должно оказывать влияние на иные ИС (системы) ИТ-инфраструктуры Заказчика. | Согласие с требованием | - | - |
| 3.1.2. | Требования к исполнительной и эксплуатационной документации | Должна быть представлена эксплуатационная документация на Систему в объеме Положения о процессе приемки информационных систем в эксплуатацию. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к системе | 1. Система аудита сетевых доступов должна регистрировать все попытки установления сетевого соединения (успешные и неуспешные) 2. Система аудита сетевых доступов должна автоматически определять тип подключенного устройства 3. Система аудита сетевых доступов должна иметь возможность проверять состояние конечных устройств на соответствие корпоративным политикам безопасности и фиксировать результаты проверки в журнале событий 4. Выход из строя одного из экземпляров NAC-системы не должен влиять на работоспособность всей системы. 5. Система аудита сетевых доступов должна обеспечивать передачу событий в существующие SIEM-систему и систему мониторинга ПАО «РусГидро» 6. Система аудита сетевых доступов должна использовать существующие источники идентификации для сопоставления сетевого доступа с учетной записью пользователя. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к масштабируемости системы | Система аудита сетевых доступов должна обеспечивать возможность увеличения покрытия сетевого оборудования без перерывов в обслуживания путем добавления лицензий на конечные устройства, добавления кластеров для покрытия отдельных сегментов сети. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к приемке результатов работ | Все комплекты документов, разрабатываемые Подрядчиком в рамках всех этапов работ, указанных в Таблице 2.1, должны быть согласованы с Заказчиком, все замечания на момент приемки должны быть устранены. Все выявленные замечания на этапах реализации создания системы аудита сетевых доступов должны быть устранены. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к оформлению документации | Исполнительная и эксплуатационная документация, разрабатываемая Подрядчиком в рамках работ, указанных в Таблице 2.1, должна быть разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов, указанных в Приложении №1 к настоящим ТТ. Вся разрабатываемая документация должна быть выполнена на русском языке. Вся указанная документация должна быть передана Заказчику в 1 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде. Электронный формат предоставляемых документов должен соответствовать: - Portable Document Format (PDF) - для сканированных или не редактируемых копий документов; - Open Document Format (ODF): - ODT - для оригинальных редактируемых текстовых документов, - ODS - для оригинальных редактируемых документов, содержащих табличные данные. - VSDX – для редактируемых копий графических схем | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | - При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями документов, указанных в Приложении № 1 к настоящим ТТ. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика | Гарантийный срок на результат выполнения работ (в т.ч. на электронные носители информации) должен составлять 36 месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ. Гарантия не предполагает выполнение дополнительных работ по актуализации проектной документации в случаях изменений законодательства РФ и/или требований организационно-распорядительных документов ПАО «РусГидро» принятых после даты подписания акта о приемке выполненных работ. | Согласие с требованием | - |  |
| 5.2. | Конфиденциальность информации | Подрядчик обязуется не использовать какие-либо документы, поступившие от Заказчика, или иную поступившую от него информацию, кроме как в целях реализации настоящих технических требований, без предварительного письменного согласия Заказчика. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Требования к наличию лицензий на выполнение работ | Подрядчик обязан предоставить заказчику следующие лицензии: - Лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю на деятельность по оказанию услуг по установке, монтажу, наладке, испытаниям, ремонту средств защиты информации, в т.ч. программных (программно-технических) средств защиты информации и программных (программно-технических) средств контроля эффективности защиты информации. |  |  |  |
| 6.2. | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ | Согласие с требованием | - |  |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к обеспечению информационной безопасности при оказании услуг | В ходе оказания услуг Подрядчик должен обеспечить принятие соответствующих мер по обеспечению безопасности (в т.ч. исключающих возможность несанкционированного доступа, ознакомления, изменения, распространения и/или разглашения информации третьими лицами) любой информации (вне зависимости от вида ее носителя) полученной от Заказчика и/или образующейся в ходе выполнения работ. Подрядчик обязан уведомить Заказчика (в письменном виде в течении 3 рабочих дней с момента выявления) обо всех инцидентах информационной безопасности (в т.ч. факты несанкционированных доступа, ознакомления, изменения, распространения и/или разглашения) связанных с любой информацией (вне зависимости от вида ее носителя) полученной от Заказчика и/или образованной в ходе выполнения работ. Публикация или передача третьим лицам любой информации (вне зависимости от вида ее носителя) полученной от Заказчика и/или образующейся в ходе выполнения работ (за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ) без согласования с Заказчиком запрещена. При необходимости предоставления Подрядчику удаленного доступа для проведения работ, Подрядчик обязан соблюдать порядок предоставления удаленного доступа, действующий в ПАО «РусГидро». | Согласие с требованием | - |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию представлены в приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1.	Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию представлены в приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям.

# Приложения

Приложение № 1. Перечень нормативно-правовых и нормативно-технических документов и документов ПАО «РусГидро».

Приложение № 2. Требования к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение работ/услуг.

Приложение №3. Технические требования к NAC-системе

Приложение № 4. Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. приказом ПАО «РусГидро» от 04.02.2022 г. № 82).

# Приложение № 1

Перечень нормативно-правовых и нормативно-технических документов и документов ПАО «РусГидро»

1.	Нормативно-правовые документы:

  - Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

  - Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

  - Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».

  - Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

  - Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

  - Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

  - Методический документ «Методика оценки угроз безопасности информации» (утв. ФСТЭК России 05.02.2021).

  - Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29.04.2022 № 279н (ред. от 29.04.2025) «О внесении изменений в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903н».

- Нормативно-технические документы:

  - ГОСТ 34.201-2020 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.

  - ГОСТ 34.602-2020 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

  - ГОСТ Р 57100-2016/ISO/IEC/IEEE 42010:2011. Системная и программная инженерия. Описание архитектуры.

  - ГОСТ Р 59792-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем.

  - ГОСТ Р 59793-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

  - ГОСТ Р 59795-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

  - ГОСТ Р 59853-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения.

- Документы ПАО «РусГидро»:

  - Техническая политика ПАО «РусГидро» (утверждена решением Совета Директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 09.04.2020 № 307 в ред. протокола от 24.02.2022 № 340)).

  - Положение об инсайдерской информации ПАО «РусГидро» (утверждено решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 23.12.2022 № 353)).

  - Приказ ПАО «РусГидро» от 02.09.2022 № 654 «Об утверждении Положения о порядке приемки в эксплуатацию информационных систем».

  - Приказ ПАО «РусГидро» от 11.11.2024 № 780 «Об утверждении Политики ПАО «РусГидро» в отношении обработки персональных данных».

Приложение № 2

Требования к оформлению и составлению

смет или расчетов на выполнение работ/услуг

Требования к оформлению и составлению

сметной документации на работы по техническому перевооружению (не относящихся к работам, стоимость которых определяется в соответствии со Статьей 8.3 Градостроительного кодекса РФ)

- Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на работы по техническому перевооружению.

- Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.

- Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2021.

- При составлении смет руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее - Методикой определения сметной стоимости строительства), с учетом изменений и дополнений.

- При составлении смет на техническое перевооружение энергетического оборудования приоритетным является применение сборников «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» с учетом дополнений и изменений 1-12 (далее – БЦ), «Методических указаний по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования» (СО 34.20.607-2005), разработанных АО «ЦКБ Энергоремонт». Поправочный индекс к Базовым ценам учитывать в размере, не превышающем предельный индекс, установленный для Филиала (ПО) ПАО «РусГидро».

- При составлении сметной документации необходимо использовать сметно-нормативную базу … «ФЕР 2020 изм.1-9».

- Определение сметной стоимости работ при ремонте, реконструкции и техническом перевооружении возможно ниже указанным методом:

  - Базисно-индексным (является приоритетным до полного введения ресурсно-индексного метода) - с использованием единичных расценок, в том числе, их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН. Сметная стоимость строительства, определенная с применением базисно-индексного метода, приводится в локальных сметных расчетах (далее – ЛСР), локальных сметах (далее -ЛС) в двух уровнях цен: базисном и текущем.

- При определении сметной стоимости базисно-индексным методами применяются индексы изменения сметной стоимости на текущий период (при наличии) для соответствующих видов объектов капитального строительства и субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации), либо индексы, сведения о которых последними включены в ФРСН:

  - Для базисно-индексного метода: Индексы, публикуемые Минстроем РФ: Индексы по видам объектов (при полном соответствии наименования объекта, кроме "Прочих", а также при применительном использовании наименования объекта, включая "Прочие") к элементам прямых затрат.

- В сметных расчетах на этап работ допускается использовать прогнозные среднегодовые индексы-дефляторы по данным Единых сценарных условий, Группы РусГидро. В настоящий момент актуальными являются индексы-дефляторы инвестиций (вариант – для формирования инвестиционных, производственных программ), приложенные к приказу ПАО «РусГидро» от 08.11.2023г. № 810:

на 2024 г. – 5,3%;

на 2025г. – 4,8%;

на 2026г. – 4,6%.

- На основании прогнозных величин инфляции для каждого из видов работ по каждому году их проведения общие индексы-дефляторы определяются как произведение индексов-дефляторов 2-го, 3-го и последующих годов до середины срока производства работ от года, в уровне которого составлена сметная документация. Например, при проведении работ i-го этапа в 2023 г. при начале работ и составлении сметной документации в уровне цен 2021 г. должен быть учтен индекс-дефлятор на 2022 и 2023 год.

- В случае, если стоимость рассчитана в текущем уровне цен с применением индексов изменения сметной стоимости, соответствующих году начала строительства, а планируемый период выполнения работ составляет до одного календарного года, то индекс-дефлятор не применяется.

- В случае отсутствия единичных расценок в действующей СНБ возможно определение сметной стоимости с применением сборников: «Единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ЕНиР) и «Ведомственных норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ВНиР). Уровень оплаты труда для ЕНиР и ВНиР определять аналогично примененному в сметной документации методу расчета в соответствии с тарифными ставками сборника «Показатели часовой оплаты труда» (далее - ТС 2001), внесенного в ФРСН.

- При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФССЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро (далее – Методика ПЦ). При этом среднерыночная цена формируется Методом анализа ТКП в соответствии с Приложением №3 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по техническому перевооружению.

- При определении сметной стоимости в 2-х уровнях цен (текущем и базисном), стоимость указанных материальных ресурсов и оборудования, определяется в базисном уровне цен как отношение их стоимости в текущем уровне цен к соответствующим индексам изменения сметной стоимости, примененным при составлении сметной документации.

- Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат.

- Транспортные затраты определяются следующими методами:

  - по доставке материальных ресурсов:

- расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;

- Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ;

- в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.

  - по доставке оборудования:

- расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;

- Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ;

- в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.

- Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.

- Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат:

- 2% -для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);

- 0,75%- для металлоконструкций;

- 1,2% - для оборудования.

- Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ и включаются в Главу 9 ССРСС.

- При формировании сметной стоимости в ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.

- При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

- Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» и указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.

- При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный

расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.

- Затраты на возведение временных зданий и сооружений учитывать в том случае, если они указаны в ПОС, Технических требованиях. Размер средств на устройство и ликвидацию временных зданий и сооружений определяются одним из способов: нормативным методом с применением нормативов затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, сведения о которых включены в ФРСН, расчетным методом на основании ЛСР (ЛС) или калькуляций, в соответствии с данными ПОС. Порядок расчета за возведенные временные здания и сооружения оговаривать в договоре подряда.

- Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определять в Технических

требованиях и начислять в смете в процентах в размере, указанном в утвержденных Технических требованиях. Порядок расчета за непредвиденные работы и затраты оговаривать в договоре подряда.

- В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.

- В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.

- Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании утвержденных заказчиком программы и графика. Расчет стоимости пусконаладочных работ составлять с применением сметных нормативов, включенных в ФРСН. При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на основании раздела VII. Методики определения сметной стоимости строительства:

- Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» по объектам производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) включаются в Главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) ССРСС. В соответствии с заданием Заказчика и при обосновании программами ПНР (комплексного опробования оборудования), в сметной стоимости ПНР дополнительно могут учитываться: стоимость материальных, энергетических ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при проведении ПНР «вхолостую».

- Пусконаладочные работы «под нагрузкой» для объектов производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) не относятся на сметную стоимость строительства и в сметной документации не учитываются. Исключением являются ПНР на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, где необходимость учета таких затрат определяется заказчиком.

Данные работы оформляются отдельными локальными сметами в соответствии с Приложением № 1.5 к Требованиям по оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению и включаются в ССР.

- Стоимость шеф - монтажных и шеф - наладочных работ включается в сметную стоимость оборудования и может определяться отдельными расчетами. Расчет стоимости шеф - монтажных работ выполняется по форме 3П с предоставлением подтверждающих документов по уровню заработной платы, удельному весу накладных расходов в себестоимости, уровню рентабельности (образец формы расчета представлен в Приложении № 2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению). Участник (подрядчик, контрагент) представляет смету на шеф-монтажные работы в соответствии с графиком выполнения работ.

- При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определять в соответствии с Федеральным законодательством и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.

Лимиты командировочных расходов при производстве СМР и ПНР по статьям затрат следующие:

- суточные - 700 руб./сутки;

- проживание – 5000 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.

- При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.

- В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять:

- при базисно-индексном методе до двух знаков после запятой (до копеек).

- в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете и сводке затрат - в рублях с до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.

- Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать Образцу согласно Приложению 1.5.

- В связи с предоставлением Заказчиком услуг, указанных в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг»:

  - В сметной документации при определении стоимости работ по расценкам, указанным в сборниках «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования», затраты на услуги, предоставляемые Заказчиком подрядным организациям не учитывать.

  - Из норм и расценок, внесенных в ФРСН, при составлении сметной документации исключать затраты:

    - По предоставляемым грузоподъемным механизмам, учтенным в составе сметных норм и расценок:

- Исключать из норм и расценок предоставляемые грузоподъемные механизмы.

В случае использования подрядчиком собственных/арендованных механизмов полностью, либо частично, для выполнения конкретной работы на строительной площадке, из расценки на выполнение данных работ грузоподъемные механизмы не исключаются

    - По предоставляемой электроэнергии (в том числе, в составе стоимости машино-часа):

- Рассчитанная сумма возврата стоимости электрической энергии (со знаком «–») учитывается в последней главе ССРСС, где имеется смета на СМР (как правило, в главах 1-7, если затраты по главе 8 определены на основании смет, то сумма возврата стоимости электрической энергии учитывается в главе 8). Рекомендации по расчету суммы возврата стоимости электрической энергии указаны в приложении 4 к настоящим требованиям.

- Индекс пересчета в текущие цены применять аналогичный примененному в сметной документации.

- При применении индексов по статьям затрат в сметной документации для данного ресурса применять индекс на материалы.

    - По предоставляемому сжатому воздуху:

- Из норм и расценок исключать стоимость компрессоров.

    - По предоставляемой воде:

- Из норм и расценок исключать стоимость воды.

    - Учтенные в составе накладных расходов:

- расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 3,02%);

- содержание пожарной и сторожевой охраны (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 2,01%);

- расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок (удельный вес статьи затрат в накладных расходах – 1,61%)

исключаются путем применения понижающего коэффициента к нормативам накладных расходов на строительные работы в размере 0,93. Понижающий коэффициент не применяется к нормативам накладных расходов на ремонтно-строительные работы, работы по реконструкции зданий и сооружений (ГЭСН/ФЕР/ТЕР-2001-46), монтажные и пусконаладочные работы.

- В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.

- ССРСС разрабатывается на объект строительства и (или) этап строительства на основании итоговых стоимостных показателей объектных и (или) локальных сметных расчетов (смет), а также сметных расчетов на отдельные виды затрат в текущем уровне цен. ССРСС составляется при наличии двух и более смет. Обязательными приложениями к ССРСС являются локальные сметы, подписанные инженером-сметчиком контрагента (подрядчика), с обязательным указанием должности, наименования организации, Ф.И.О. подписанта. Наименование и нумерация глав сводного сметного расчета не подлежат корректировке вне зависимости от состава включаемых затрат. В случае отсутствия затрат, предусматриваемых соответствующей главой сводного сметного расчета, эта глава пропускается без изменения номеров последующих глав. Формат ССРСС выполнять по Образцу Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.

- Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:

- на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации) Образец ЛСР в соответствии с приложением № 1.5 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению;

- на электронном носителе (в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему, бумажному варианту. Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССР, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

- в формате ПК «Гранд-смета» выходная форма для печати указана ниже:

Приложение 1

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации

на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

Требования к оформлению и составлению сводного сметного расчета

к договорам на реконструкцию, техническое перевооружение и ремонт и дополнительным соглашениям к указанным договорам

- При наличии двух и более сметных расчетов составлять ССРСС в текущем уровне цен по форме Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению по образцу.

- В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), ССРСС необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах ССРСС (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой ССРСС очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма ССРСС с учетом заключения д/с к договору приведена в Приложении № 1.2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.

- ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. К сметной документации дополнительно прилагаются и являются ее неотъемлемой частью сопоставительные ведомости изменения сметной стоимости и сопоставительные ведомости изменения объемов работ, подготовленные в соответствии с Образцом по Приложениям №№ 1.3 и 1.4 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.

- ЛС являются приложениями к ССРСС. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в ССР в накопительной форме - по порядку.

- Разнесение затрат (сумм ЛС) по графам и главам ССРСС осуществлять в соответствии с указаниями Методики определения сметной стоимости строительства.

- В ССРСС, построчные и итоговые суммы указывать в рублях с округлением до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.

- В случае выполнения Подрядчиком полного комплекса пусконаладочных работ («вхолостую» и «под нагрузкой») сумму затрат на выполнение пусконаладочных работ «под нагрузкой» включать за итогом ССРСС. Таким образом, общая стоимость работ по договору (дополнительному соглашению) будет включать в себя все затраты Подрядчика в рамках конкретного договора, включая пусконаладочные работы «под нагрузкой» (для работ, выполняемых в рамках ТПиР).

Приложение № 1.1

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

ОБРАЗЕЦ

Приложение №___

к договору от_______№_____

| СОГЛАСОВАНО: ______________(Подрядчик ) _______________(ФИО) Заказчик:______________________ | УТВЕРЖДАЮ: _____________(Заказчик ) ______________(ФИО) |
| --- | --- |
| (наименование организации) |  |
| Утвержден: __ ______________202__ г. |  |

| Сводный сметный расчет сметной стоимостью |  | руб. |
| --- | --- | --- |
| (ссылка на документ об утверждении) |  |  |
| СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N ССРСС-________ |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |
| Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г. |  |  |

| N п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ |  | монтажных работ |  | оборудования | прочих затрат | Всего |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Руководитель проектной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |
| Главный инженер проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник |  |  |  |  | отдела |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование) |  |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |
| Заказчик |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №1.2

к Требованиям к оформлению и составлению

сметной документации на выполнение работ по программе

ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

ОБРАЗЕЦ

Приложение №___

дополнительному соглашению от ___ № __

к договору от________№_____

| Заказчик |  |
| --- | --- |
|  | (наименование организации) |
| Утвержден __ ______________ 20__ г. |  |

| Сводный сметный расчет сметной стоимостью |  | руб. |
| --- | --- | --- |
| (ссылка на документ об утверждении) |  |  |
| СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N ССРСС-________ |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |
| Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г. |  |  |

| Nп/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ |  | оборудования | прочих затрат | всего |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Сметы основного договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Итого по сметам основного договора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включить дополнительным соглашением № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого включено дополнительным соглашением № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исключить дополнительным соглашением № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Итого исключено дополнительным соглашением № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главе №: __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главам №№: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по ССР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочно. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма основного договора, без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма изменения (увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 1, без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма изменения (увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 2, без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель проектной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |
| Главный инженер проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |
| Начальник |  |  |  |  | отдела |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование) |  |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №1.3

к Требованиям к оформлению и составлению

сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

ОБРАЗЕЦ

Приложение №___

к дополнительному соглашению от ___ № ___

к договору от_______№_____

Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости

| № п/п | Данные сметного расчета (сметы) |  |  | Сметная стоимость, тыс. руб. |  | Разница в сметной стоимости, руб. | Обоснование изменений сметной стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шифр | наименование | № позиции сметного расчета (сметы) в ССР | подлежащая включению | подлежащая исключению |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Приложение №1.4

к Требованиям к оформлению и составлению

сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

Приложение №___

к дополнительному соглашению от ___ № ___

к договору от_______№_____

Сопоставительная ведомость объемов работ

| №№ пп | Данные сметного расчета (сметы) |  |  |  | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ в сметной документации |  | Изменение объемов работ |  | Обоснование изменений | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шифр | Наименование | № позиции в сметном расчете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до изменений | с учетом изменений |  |  | до изменений | с учетом изменений | увели чение | снижение |  |  |

Приложение №1.5

к Требованиям к оформлению и составлению

сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

ОБРАЗЕЦ

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "_____" _____________2021 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "_____" ________2021 г |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование конструктивного решения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | соответствующих периоду выполнения работ по договору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  |  | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  |  | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | оборудования |  |  | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | прочих затрат |  |  | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Приложение № 3

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

Образец № 3п

Приложение №_____ к договору от ______№_______ (дополнительному соглашению) СОГЛАСОВАНО: ________________(Подрядчик) ________________ Ф.И.О; УТВЕРЖДАЮ: _________________(Заказчик) _________________Ф.И.О.. Смета № на шеф - монтажные работы Наименование предприятия, здания, сооружения, вида шеф-монтажных работ_____________________________________________________________ __________________________________________________________________ Наименование монтажной организации ________________________________ Наименование организации заказчика _________________________________ Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору 1. Расчет заработной платы руб. № п/п.; Перечень выполняемых работ; Исполнители; Количество человеко-дней; Средняя оплата труда за 1 день; Оплата труда (всего). количество; должность. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Итого заработной платы, в руб. _____________________________________________________ 2. Расчет стоимости выполнения работ 2.1 Накладные расходы, %__________________________________________________________ 2.2 Себестоимость работ ___________________________________________________________ 2.3 Уровень рентабельности, % _____________________________________________________ Итого __________________________________________________________________________ 3. Командировочные расходы (по расчету)_________________________________________ Всего (руб.) __________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ (сумма прописью) Составил:________/должность,организация/_______/подпись/___________/расшифровка подписи/ Проверил:_________/должность, организация/_________/подпись/_________/расшифровка подписи/

Приложение № 2.1

к Требованиям к оформлению и

составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по заполнению формы №3п

при составлении смет на шеф-монтажные, шеф-наладочные работы

- При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

- Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН.

- Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма №3п) приведена в образце 3П Приложения 2.

- Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.

- Особенности заполнения формы 3п.

Раздел 1. Расчет заработной платы:

- в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;

- в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;

- в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;

- в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2 работ;

- в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по нормативным временным нормам;

- в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.

- в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);

Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.

Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ

- в пункте 2.1 указываются накладные расходы. Данные по оплате труда, накладным расходам, уровню рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним распорядительным документом организации.

- в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и накладных расходов (сложение итога графы 7 раздела 1 и пункта 2.1);

- в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;

- уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.

К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в форме официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).

Раздел 3. Расчет командировочных расходов.

Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету (приложение № 2) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы.

Стоимость проезда необходимо указать по каждому виду транспорта отдельно туда и отдельно обратно.

Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–Подрядчика, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов:

- суточные - 700 руб./сутки;

- проживание - до 5000 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.

При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) и проживания определяется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ.

При наличии командировочных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.

Приложение №1

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

СПРАВКА от__________ (указать дату составления справки) (Образец)

Настоящим (краткое/полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

| № п/п | Должность специалиста | Заработная плата в день, в руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | (указать должность) | - |
| 2 | (указать должность) | - |
| 3 | (указать должность) | - |

Накладные расходы _______(%)

Рентабельность предприятия_________(%)

Дата

(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)

(краткое/полное наименование организации) ________________ (ФИО)

м.п.

(Главный бухгалтер)

(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика) _________ (ФИО)

м.п.

Приложение №2

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

Образец расчета командировочных расходов

Приложение № __ к смете № __

Расчет командировочных расходов

| № п/п | Пункт назначения (туда / обратно) | Вид транспорта | Стоимость проезда, руб. (без НДС) | Кол-во дней | Стоимость суточных, руб./сут. (без НДС) | Стоимость проживания, руб./сут.. (без НДС) | Кол-во командировок | Кол-во командированных человек | Итого стоимость командировочных расходов, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Из пункта 1 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Из пункта 1 в пункт 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Из пункта 2 в пункт 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  | … | … | … | … | … | … | … |
| 5 | Из пункта 4 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого стоимость командировочных расходов из пункта 1 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из пункта 5 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Из пункта 5 в пункт 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Из пункта 4 в пункт 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  | … | … | … | … | … | … | … |
| 9 | Из пункта 2 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого стоимость командировочных расходов из пункта 5 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость командировочных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации

на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

Метод анализа ТКП

при формировании цен на материальные ресурсы и оборудование

При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФССЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро. Образец заполнения формы приведен ниже:

- Приложение № 3

Технические требования к NAC-системе

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Поддерживаемые протоколы аутентификации | MAB (MAC-Authentication Bypass) |
|  |  | PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) |
| 2. | Поддерживаемые методы проверки подлинности | Ваучер (одноразовый код доступа) |
|  |  | MS-CHAPv2 (Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol v2) |
| 3. | Общие требования к системе управления доступом | Система управления доступом должна поддерживать создание политик аутентификации и авторизации, которые определяют правило перенаправления трафика вновь подключающихся не аутентифицированных гостевых абонентов. |
|  |  | Система управления доступом должна поддерживать возможность наложения ограничений на пользовательский трафик до того, как пользователь пройдет аутентификацию. |
|  |  | Система управления доступом должна иметь возможность реализации политики аутентификации и авторизации, разрешающей подключения к гостевой беспроводной сети только после активации гостевой сессии путем корректной аутентификации заданным способом. |
|  |  | Система управления доступом должна иметь возможность задания длительности гостевой сессии. |
|  |  | Система управления доступом должна поддерживать возможность наложения ограничений на пользовательский трафик после того, как пользователь пройдет аутентификацию |
|  |  | Интерфейс управления системой должен давать возможность убедиться, что аутентифицированный клиент успешно подключен к сети и для него активирована гостевая сессия |
|  |  | Система управления доступом должна поддерживать двухфакторную аутентификацию при помощи Единой системы идентификации и аутентификации |
|  |  | Система управления доступом должна поддерживать создание политик аутентификации и авторизации, разрешающих подключения к беспроводной сети передачи данных пользователям из локализованной группы MS AD/ALD.Pro только после прохождения успешной аутентификации |
|  |  | Система управления доступом должна иметь возможность назначения карантинного VLAN по результатам успешной аутентификации, а также возможность создания правил перенаправления трафика для ввода 2-го фактора вновь подключающихся не аутентифицированных 2-м фактором абонентов. |
|  |  | Система управления доступом должна разрешать подключение к БЛВС только после активации 2-го фактора путем корректной аутентификации. |
|  |  | Система управления доступом должна иметь возможность проводить процесс аутентификации при помощи подключения к защищенному SSID пользователя из локализованной группы MS AD/ALD.Pro при помощи ввода на клиенте корректных логина и пароля пользователя. |
|  |  | Система управления доступом должна регистрировать обмен RADIUS-пакетами во время процесса аутентификации в RADIUS-журнале, а также фиксировать проверку политик аутентификации. |
|  |  | Система управления доступом должна иметь возможность подключения внешних каталогов пользователей (MS AD/ALD.Pro ) |
| 4. | Требования к аутентификации и авторизации на сетевом оборудовании | Поддержка протоколов TACACS и (или) RADIUS. |
|  |  | Поддержка протокола PEAP. |
|  |  | Поддержка двухфакторной авторизации. |
|  |  | Централизованное управление политиками безопасности. |
|  |  | Поддержка user-based политик безопасности к доменным и не доменным пользователям. |
|  |  | Классификация сетевых устройств и пользователей, поддержка профилей. |
|  |  | Мониторинг и управление оконечных устройств. |
|  |  | Ведение журналов событий учетных записей сетевых устройств, а также пользователей БЛВС |

Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (ст. 2).

Здесь и далее: дата заключения Договора.

В ходе проведения работ электронный формат предоставления документов может быть изменен/уточнен при наличии технических возможностей и по взаимному согласованию Заказчика и Подрядчика.

Пункт Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден учитывается при указании соответствующих услуг, предоставляемых ПАО «РусГидро» подрядным организациям в разделе технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг».

Размер коэффициента корректируется в соответствии с перечнем предоставляемых услуг, указанным в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг». Образец расчета приведен в приложении к приказу от 17.06.2019 № 498.

Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор–ставится только его виза.

Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.

В ходе проведения работ электронный формат предоставления документов может быть изменен/уточнен при наличии технических возможностей и по взаимному согласованию Заказчика и Подрядчика.