ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 81.10.10 Оказание услуг 1 этапа графика по комплексному обслуживанию помещений в рамках реализации проекта «Реконструкция энергетического производственно-технологического комплекса Владивостокской ТЭЦ-2 с заменой турбоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3 и установкой 3-х котлоагрегатов по 540 т/ч каждый»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

1.4.	Существующее положение	4

2.	Требования к услугам	5

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	6

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	6

2.2. Требования к качеству услуг	7

Таблица 4. Требования к качеству услуг	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	13

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ЛНА | Локальные нормативные акты |
| АЩУ | Агрегатный щит управления |
| ГЩУ | Главный щит управления |
| РУСН | Распределительное устройство собственных нужд |
| ОВК | Общестанционный вспомогательный корпус |
| ТУ | Технические условия |
| ОТ | Охрана труда |
| ПБ | Промышленная безопасность |
| ООС | Охрана окружающей среды |

  - Наименование закупаемой продукции

Оказание услуг 1 этапа графика по комплексному обслуживанию помещений в рамках реализации проекта «Реконструкция энергетического производственно-технологического комплекса Владивостокской ТЭЦ-2 с заменой турбоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3 и установкой 3-х котлоагрегатов по 540 т/ч каждый».

ОКПД2 81.10.10

  - Цель оказания услуг

Основной целью и задачей является оказание услуг 1 этапа графика по комплексному обслуживанию помещений в рамках реализации проекта «Реконструкция энергетического производственно-технологического комплекса Владивостокской ТЭЦ-2 с заменой турбоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3 и установкой 3-х котлоагрегатов по 540 т/ч каждый».

  - Существующее положение

Закупка осуществляется для нужд АО «СК РусГидро» в целях исполнения обязательств по Договору подряда, заключённого между АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» и АО «СК РусГидро» на предмет выполнения генподрядных работ для реализации проекта «Реконструкция энергетического производственно-технологического комплекса Владивостокской ТЭЦ-2 с заменой турбоагрегатов ст. №№1, 2, 3 и установкой 3 котлоагрегатов по 540 т/ч каждый».

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | «Реконструкция энергетического производственно-технологического комплекса Владивостокской ТЭЦ-2 с заменой турбоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3 и установкой 3-х котлоагрегатов по 540 т/ч каждый» | Владивосток- ская ТЭЦ-2 (АО «ДГК»), Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Фадеева, 47 | Котельное отделение (ряд В-Г, ось 10-19) |  |
| 2 |  |  | Деаэраторная в осях (ряд Б-В, ось 13-24) |  |
| 3 |  |  | Турбинное отделение (ряд А-Б, ось 13-24) |  |
| 4 |  |  | АЩУ (ось 5-25) |  |
| 5 |  |  | ГЩУ |  |
| 6 |  |  | Насосная |  |
| 7 |  |  | Переходной мостик с ОВК в Главный корпус |  |
| 8 |  |  | Переходной мостик с турбинного цеха в ГЩУ |  |
| 9 |  |  | Башня пересыпки |  |

- Требования к услугам

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

    - Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг/этапа услуг | Единица измерения | Кол-во* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Оказание услуг по комплексному обслуживанию помещений объекта: Котельное отделение (ряд В-Г, ось 10-19) (включая стены, полы, потолок, оборудование, технологические трубопроводы, окна, двери, ворота, лестничные площадки, лестничные проходы) | м2 | 17 456 |
|  | Оказание услуг по комплексному обслуживанию помещений объекта: Деаэраторная в осях (ряд Б-В, ось 13-24) (включая стены, полы, потолок, оборудование, технологические трубопроводы, окна, двери, ворота, лестничные площадки, лестничные проходы) | м2 | 8 380 |
|  | Оказание услуг по комплексному обслуживанию помещений объекта: Турбинное отделение (ряд А-Б, ось 13-24) (включая стены, полы, потолок, оборудование, технологические трубопроводы, окна, двери, ворота, лестничные площадки, лестничные проходы) | м2 | 14 784 |
|  | Оказание услуг по комплексному обслуживанию помещений объекта: АЩУ (ось 5-25) (включая стены, полы, потолок, оборудование, технологические трубопроводы, окна, двери, ворота, лестничные площадки, лестничные проходы) | м2 | 3 827 |
|  | Оказание услуг по комплексному обслуживанию помещений объекта: ГЩУ (включая стены, полы, потолок, оборудование, технологические трубопроводы, окна, двери, ворота, лестничные площадки, лестничные проходы) | м2 | 1 836 |
|  | Оказание услуг по комплексному обслуживанию помещений объекта: Насосная (включая стены, полы, потолок, оборудование, технологические трубопроводы, окна, двери, ворота, лестничные площадки, лестничные проходы) | м2 | 2 889 |
|  | Оказание услуг по комплексному обслуживанию помещений объекта: Переходной мостик с ОВК в Главный корпус (включая стены, полы, потолок, оборудование, технологические трубопроводы, окна, двери, ворота, лестничные площадки, лестничные проходы) | м2 | 403 |
|  | Оказание услуг по комплексному обслуживанию помещений объекта: Переходной мостик с турбинного цеха в ГЩУ (включая стены, полы, потолок, оборудование, технологические трубопроводы, окна, двери, ворота, лестничные площадки, лестничные проходы) | м2 | 433 |
|  | Оказание услуг по комплексному обслуживанию помещений объекта: Башня пересыпки (включая стены, полы, потолок, оборудование, технологические трубопроводы, окна, двери, ворота, лестничные площадки, лестничные проходы) | м2 | 1 427 |
| Всего: |  | м2 | 51 435 |

* Планируемый объём закупки продукции, указанный в Таблице №2, является ориентировочным и указан с целью информирования Исполнителя об ориентировочном объёме, данные объёмы могут быть изменены Заказчиком, но не будут превышать стоимости закупки. Заказчик не обязан закупать объём услуг на полную стоимость договора.

    - Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Оказание услуг 1 этапа графика по комплексному обслуживанию помещений | с даты подписания договора | в течение 130 (ста тридцати) календарных дней с даты заключения договора |

2.2. Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг: ОКПД2 81.10.10 Оказание услуг 1 этапа графика по комплексному обслуживанию помещений в рамках реализации проекта «Реконструкция энергетического производственно-технологического комплекса Владивостокской ТЭЦ-2 с заменой турбоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3 и установкой 3-х котлоагрегатов по 540 т/ч каждый»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Объем услуг 1 этапа графика по комплексному обслуживанию помещений должен соответствовать таблице №2 настоящих Технических требований; |  |  | Участник должен предоставить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  | Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, государственных стандартов и нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок и качество оказания услуг; |  |  |  |  |  |
|  | Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями охраны труда и охраны окружающей среды, предусмотренными действующим законодательством РФ; |  |  |  |  |  |
|  | При оказании услуг допуск персонала на объект осуществляется в строгом соответствии с положением и инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах; |  |  |  |  |  |
|  | Оказание услуг 1 этапа графика по комплексному обслуживанию помещений производится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Фадеева, 47, площадка Владивостокской ТЭЦ-2. Объект: «Реконструкция энергетического производственно-технологического комплекса Владивостокской ТЭЦ-2 с заменой турбоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3 и установкой 3 котлоагрегатов по 540 т/ч каждый». |  |  |  |  |  |
|  | Требования к безопасности и режиму оказания услуг |  |  |  |  |  |
|  | Персонал Исполнителя обязан неукоснительно соблюдать правила внутреннего распорядка, требования внутриобъектового и контрольно-пропускного режима, установленные на территории Владивостокской ТЭЦ-2. Любое нарушение указанных правил является безусловным основанием для немедленного аннулирования пропуска сотрудника-нарушителя и направления Заказчиком требования о его замене в установленные сроки; |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель обязан обеспечить ознакомление (под роспись) всего привлекаемого персонала с действующими ЛНА Заказчика в области ОТ, ПБ, ООС и пожарной безопасности до момента фактического допуска на объект. Персонал Исполнителя обязан пройти вводный и первичный инструктажи на рабочем месте, проводимые уполномоченными сотрудниками ТЭЦ. |  |  |  |  |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель оказывает услуги с использованием своих материалов, своими силами и средствами; |  |  |  |  |  |
|  | Комплексное обслуживание помещений – это совокупность услуг по уборке и уходу, выполняемых с применением профессионального технологического оборудования, химических средств и уборочного инвентаря, и включает: - комплексную основную уборку внутренних помещений и прилегающей территории; - поддерживающую уборку внутренних помещений и прилегающей территории; - генеральную уборку внутренних помещений; - дополнительные административно-хозяйственные услуги (сезонные работы); |  |  |  |  |  |
|  | При оказании услуг необходимо задействовать персонал, состоящий минимум из 15 (пятнадцати) человек на один объект, в отношении которого оказывается услуга; |  |  |  |  |  |
|  | Оказываемые услуги должны отвечать требованиям ГОСТ Р 51870-2014 «Услуги профессиональной уборки – клининговые услуги. Общие технические условия», ГОСТ Р 57582-2017 «Услуги профессиональной уборки – клининговые услуги. Система оценки качества организации профессиональной уборки»; |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня от даты заключения договора назначить ответственное контактное лицо, определить номер телефона, адрес электронной почты для приёма данных (заявок, запросов, писем) и уведомить об этом Заказчика; |  |  |  |  |  |
|  | Для оформления пропусков на объект Заказчика Исполнитель не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до начала оказания услуг предоставляет Заказчику список персонала, который будет задействован в оказании услуг, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и паспортных данных, а также список автотранспорта с указанием его марки и государственного регистрационного номера (при наличии); |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель должен обеспечить наличие системы контроля качества услуг с приложением копии приказов о назначении ответственных лиц за организацию контроля качества, инструкций; |  |  |  |  |  |
|  | Специалисты Исполнителя должны быть обеспечены необходимым инструментом, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты; |  |  |  |  |  |
|  | Оказание услуг должно осуществляться без вмешательства в технологический процесс и оперативно-производственную деятельность организации. |  |  |  |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  |  |  |  |
|  | Для оказания услуг Исполнитель обязан обеспечить наличие собственного или привлеченного на законных основаниях исправного инструмента, а также специализированного оборудования. Используемое оборудование должно иметь действующие сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта; |  |  |  |  |  |
|  | Все применяемые Исполнителем материально-технические ресурсы, необходимые для оказания услуг, приобретаются силами и средствами Исполнителя; |  |  |  |  |  |
|  | Качество и комплектность материалов и оборудования Исполнителя должны соответствовать действующим стандартам качества, ГОСТам, ТУ, медико-биологическим и санитарным нормам, установленным в Российской Федерации; |  |  |  |  |  |
|  | Материалы и оборудование Исполнителя должны быть новыми и ранее не использованными, без повреждений; |  |  |  |  |  |
|  | Все используемое оборудование и инструменты доставляются на объект силами, средствами и за счет Исполнителя |  |  |  |  |  |
|  | Химические средства должны храниться только в оригинальной упаковке фирм-изготовителей в специально отведенных местах в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования» (в актуальной редакции). |  |  |  |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель гарантирует, что персонал, привлекаемый к оказанию услуг, имеет необходимую профессиональную подготовку и квалификацию, обучен в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и нормативных правовых актов РФ; |  |  |  |  |  |
|  | Персонал должен иметь действующие удостоверения о проверке знаний, требований охраны труда, быть обученным безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (с указанием соответствующей группы по безопасности), а при использовании канатных систем доступа – иметь квалификацию «промышленный альпинист» и личную книжку учета работ на высоте; |  |  |  |  |  |
|  | Все работники должны быть допущены к оказанию услуг в установленном порядке, пройти обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры (включая психиатрическое освидетельствование при наличии требований) и не иметь медицинских противопоказаний для оказания услуг на объектах ТЭЦ и работах на высоте. |  |  |  |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  |  |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |  |  |  |  |
|  | Результат оказания услуг |  | Результатом оказания услуг является обеспечение бесперебойного, безопасного и нормативного функционирования зданий, сооружений и внутренних инженерных систем, а также поддержание их надлежащего санитарного и технического состояния. |  |  |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  |  |  |  |  |
|  | Услуги считаются принятыми с даты подписания Акта о приемке-сдачи оказания услуг/УПД, оформленному в соответствии с формой приложения к договору. |  |  |  |  |  |
|  | В случае наличия выявленных замечаний, в ходе приемки результата оказания услуг, Исполнитель за свой счет устраняет выявленные недостатки |  |  |  |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |  |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг |  | Исполнитель передает Заказчику акт приемки-сдачи оказанных услуг/УПД в двух экземплярах. |  |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  |  |  |  |
|  | При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): -Трудовым кодексом РФ (в части специальной оценки условий труда и обязательных медицинских осмотров); - Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н «Об утверждении правил по охране труда в строительстве» (взамен устаревших СНиП 12-04-2002 и СП 49.13330.2010); - Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 901н «Об утверждении правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»; - Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации; - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные приказом Минэнерго России от 04.10.2022 №1070 (в актуальной действующей редакции). В случае если какой-либо из указанных в настоящем ТТ ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие. |  |  |  |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг. В случае если услуги оказаны некачественно, Исполнитель обязан в течение 3 (трех) календарных дней после получения претензии Заказчика за свой счет устранить выявленные недостатки. |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель несет полную материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу Заказчика в процессе оказания услуг. |  |  |  |  |  |
|  | Гарантийный срок на результат услуг должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки услуг/УПД |  |  |  |  |  |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |  |
|  | В случае привлечения соисполнителей, все требования, предъявляемые настоящими ТТ к Исполнителю, в равной степени и в полном объеме распространяются на привлекаемых им соисполнителей. Они должны соответствовать единым требованиям, включая наличие действующих допусков, квалификации персонала. |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель обязан обеспечить выполнение всех требований настоящего ТТ привлеченными соисполнителями. Исполнитель несет полную ответственность за действия и результаты оказанных услуг соисполнителей как за свои собственные |  |  |  |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. Стоимость услуги в предложении Исполнителя указывается с учетом/без НДС, должна включать прибыль, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины, а также все расходы и затраты Исполнителя, связанные с оказанием услуг и исполнением обязательств по договору.

Цены на оказываемые услуги и материалы, необходимые для оказания услуг, должны быть обоснованы, и не должны превышать средний уровень цен на услуги, материалы, сложившиеся в месте оказания услуг.