ТехническоЕ заданиЕ

на выполнение

научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКР)

«Разработка автоматизированной системы на основе нейронных сетей 
для моделирования адаптивных кибератак на пограничные информационные системы 
в электросетевой организации»

Санкт-Петербург, 2026

- Актуальность, значимость, цели и задачи НИОКР

  - Актуальность и практическая значимость НИОКР

В условиях непрекращающегося роста в сложности современных информационных систем принципиально увеличивается угроза целевых и многоступенчатых кибератак. Традиционные средства оценки защищенности, включая сигнатурные сканеры, классические пентесты 
и статические сценарии BAS не обеспечивают нужной адаптивности к изменяющимся тактикам, техникам и процедурам злоумышленников, а главное к необходимости оперативного изменения сценария тестирования.

Развитие нейросетевых моделей и методов машинного обучения открывает путь к переходу от статического моделирования атак к динамическому и контекстно зависимому построению сценариев воздействия. Использование нейронных сетей позволяет учитывать архитектурные особенности защищаемых систем и конфигурацию средств защиты. Это создает предпосылки для тестирования на проникновение, приближающиеся по логике принятия решений к действиям реальных злоумышленников, но при этом контролируемых в рамках исследовательской среды.

Практическая значимость НИОКР заключается в создании программного средства, реализующего замкнутый контур управления атакой, в котором решения о дальнейших шагах принимаются на основе анализа фактических откликов целевой среды с помощью искусственный интеллект (далее – ИИ) а далее моделируются действия человека-исследователя. Интеграция нейронных сетей с инструментарием информационной безопасности (далее – ИБ) позволяет воспроизвести полный цикл действий атакующего — от первичной разведки до эксплуатации выявленных уязвимостей. При этом система обеспечивает автоматическую фиксацию всех команд, ответов и контекстов взаимодействия в структурированном отчете, что существенно повышает воспроизводимость и проверяемость результатов.

Результаты работы могут быть использованы для объективной оценки зрелости средств обнаружения и реагирования, выявления скрытых «слепых зон» защиты, приоритизации мер 
по их ликвидации и автоматизации действий по анализу защищенности. Дополнительным эффектом является снижение трудозатрат экспертов при подготовке сценариев тестирования 
и повышение качества аналитических отчётов для служб ИБ и руководства.

  - Цель работы

Разработка автоматизированной системы для моделирования адаптивных кибератак 
на информационные системы в электросетевой организации (далее – АС МАК) с использованием нейросетей. АС МАК предназначена для интеллектуального управления процессом тестирования на проникновение, автоматизации действий и анализа результатов с использованием больших языковых моделей (далее – LLM).

  - Задачи работы

- Проведение патентных исследований и анализ существующих решений в области автоматизированного пентеста.

- Разработка архитектуры системы, требований к интеграции и к программно-аппаратному обеспечению в соответствии с концептуальной схемой, представленной 
на рисунке 1.

- Разработка программного решения АС МАК с определением перечня используемого системного и прикладного ПО и ПО, разработка которого необходима в рамках данной НИОКР.

- Разработка ПО, работающего в среде ОС Linux, с учетом требований пункта 7.4 настоящего документа.

- Разработка комплекта документации на АС МАК, включая руководство администратора и руководство пользователя.

- Реализация опытного образца АС МАК.

- Проведение лабораторных испытаний опытного образца АС МАК на стенде Заказчика.

Рисунок 1 - Концептуальная схема АС МАК

Рисунок 1 - Концептуальная схема АС МАК

Подготовка проекта пакета документов, относящегося к разработанному ПО 
и необходимому для внесения разработанного ПО в Единый реестр российских программ для ЭВМ (reestr.digital.gov.ru) и регистрации в Роспатенте.

  - Результат работы

В результате разработки должна быть получена система автоматизированного тестирования на проникновение, обеспечивающая проведение тестирования на проникновение 
в автоматическом и полуавтоматическом режимах. Система должна обладать модульной архитектурой, поддерживать замену и обновление используемых LLM без изменения основной логики, формировать отчеты о результатах работ в формате PDF.

По завершении разработки должно быть обеспечено:

- формирование комплекта материалов для регистрации программного обеспечения 
в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент);

- формирование комплекта материалов для включения программного обеспечения 
в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных;

- отсутствие критических зависимостей от программного обеспечения, препятствующих включению в реестр отечественного ПО;

- наличие технической и эксплуатационной документации, необходимой для процедур регистрации и экспертизы.

- Применение и использование результатов работы

Результаты НИОКР предполагается использовать для развития и эксплуатации средств оценки защищённости информационных систем, проведения работ по анализу эффективности средств защиты и повышения уровня киберустойчивости. Разрабатываемые методы 
и программные компоненты могут быть внедрены в существующие программно-аппаратные комплексы, киберполигоны, средства поддержки процессов мониторинга, реагирования на инциденты информационной безопасности.

Практическое применение результатов работы подразумевается не только для оптимизации процессов тестирования защищённости пограничных ИС Заказчика, но и коммерческое использование, где предполагается его коммерциализация путём передачи прав использования на основании лицензионных договоров, а также их использование в составе программных продуктов, поставляемых по модели подписки, либо в виде отдельных модулей и сервисов 
с ограниченным функционалом.

Экономический эффект ожидается в виде снижения трудозатрат на подготовку 
и проведение сценариев моделирования атак, сокращения времени выявления уязвимостей 
в пограничных информационных системах, повышение точности оценки эффективности средств защиты. Использование результатов НИОКР в данных аспектах позволит значительно снизить затраты на привлечение внешних экспертов, а также увеличить масштабируемость услуг 
по оценке защищённости без пропорционального роста затрат.

Предполагается дальнейшее продолжение и развитие результатов НИОКР, включая адаптацию решений под различные классы информационных систем, интеграцию со средствами обнаружения и реагирования. Результаты текущего этапа работы следует рассматривать как базисный этап для последующих исследований и опытно-конструкторских работ, направленных на создание решений, пригодных для промышленного применения.

- Взаимосвязь с предшествующими работами

Работа выполняется впервые.

- Содержание работы

| Этап | Название Этапа | Описание работ по Этапу | Результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектирование архитектуры и разработка прототипа | - Патентный анализ - Функциональное техническое задание. - Разработка архитектурных решений АС МАК с определением перечня используемого ПО и оборудования, а также ПО, разработка которого необходима в рамках НИОКР. - Разработка прототипа в части реализации полуавтоматического режима работы. | - Отчет о завершении второго этапа работ, содержащего результаты патентного поиска и патентных исследований, обоснование актуальности и выбора технологии обнаружения уязвимостей и анализа известного ПО в рассматриваемой области. - Функциональное техническое задание. - Отчёт о разработке архитектурного решения АС МАК с перечнем используемого ПО и оборудования, а также ПО, разработка которого необходима. - Прототип, реализующий полуавтоматический режим работы АС МАК. |
| 2. | Разработка функциональных модулей и подготовка комплекта документации. | - Разработка функциональных модулей: оркестрация, интерфейс, поддержка внешних LLM, реализация автоматического режима работы, поддержка локальных LLM, формирование отчетов. - Обучение на основе поиска (RAG). - Тестирование и отладка. - Разработка проектной документации. - Подготовка пакета заявочной документации на регистрацию РИД на имя Заказчика (Свидетельства о регистрации программы для ЭВМ Роспатент). - Подготовка проекта пакета документов для внесения разработанного программного обеспечения в Единый реестр российских программ для ЭВМ (reestr.digital.gov.ru). | - Разработанное решение. - Программа и методика испытаний. - Протокол о проведении испытаний. - Документация НИОКР. - Пакет заявочной документации на регистрацию РИД на имя Заказчика (Свидетельства о регистрации программы для ЭВМ Роспатент). - Пакет документов для внесения разработанного программного обеспечения в Единый реестр российских программ для ЭВМ (reestr.digital.gov.ru). |
| 3. | Полная доработка и приемо-сдаточные испытания АС | - Доработка решения для оптимизации работы комплекса. - Тестирование решения и контроль соответствия ТЗ. - Проведение приемо-сдаточных испытаний. | - Программное решение оптимизировано под работу на оборудовании. - Отчет о выполненных мероприятиях по доработке функционала. - Отчет о тестировании. - Протокол и акт приемо-сдаточных испытаний. |

- Сроки выполнения работ

Начало реализации НИОКР: с даты заключения договора.

Этап 1: с 30.10.2026 по 30.11.2026.

Этап 2: с 30.10.2026 по 30.01.2027.

Этап 3: с 30.01.2027 по 30.11.2027.

Окончание реализации НИОКР: 30.11.2027.

- Перечень и комплектность результатов работы, подлежащих приемке Заказчиком

Приемка работ осуществляется в соответствии с требованиями раздела 4 Содержание работы.

- Научные, технические, экономические, организационные и другие требования к выполнению работы и ее результатам.

  - Общие требования

7.1.1. Работы проводятся в соответствии с требованиями настоящего Технического задания. Все отклонения от указанных в Техническом задании требований и параметров должны быть письменно согласованы с Заказчиком.

7.1.2. В рамках патентных исследований и поиска должен быть выполнен обзор информационных источников с глубиной обзора 5 лет.

Разработку технической документации выполнить в соответствии с:

- ГОСТ 19.001-77 «Единая система программной документации. Общие положения»;

- ГОСТ 19.101-2024 «Единая система программной документации. Виды программ 
и программных документов»;

- ГОСТ 19.102-77 «Единая система программной документации. Стадии разработки».

Техническая документация должна быть написана на русском языке с использованием общеупотребительных терминов и сокращений.

  - Требования к опытным образцам

7.2.1 В рамках выполнения НИОКР должен быть подготовлен перечень программных средств и программно-аппаратных средств, планируемых к применению в составе опытных образцов.

7.2.2 Создание Макета (тестовой среды) может проводиться с использованием средств 
и методов моделирования, а также с использованием цифровых моделей изделий, согласно ГОСТ Р 57700.37-2021.

  - Требования к программному комплексу и его архитектуре

    - Разрабатываемая система должна обеспечивать:

      - Автоматический режим выполнения полного цикла пентеста без участия оператора (оператор задает цель в виде URL, сетевой адрес или подсеть).

      - Полуавтоматический режим работы в формате ассистента: решение принимает команды на естественном языке, выполняет их и выдаёт результат.

      - Возможность переключения между режимами в рамках одной сессии.

      - Оркестрация действий: планирование, выбор следующего шага на основе результатов предыдущего шага, сохранение результатов, возможность подтверждения значимых операций.

      - Динамическое формирование цепочек действий без жестко заданных сценариев.

      - Интеграция с инструментами Linux по протоколу MCP: запуск утилит, получение результатов запуска утилит (stdout/stderr), обработка кодов возврата, управление файлами 
и артефактами, передача данных для продолжения работы инструмента.

      - Политики контроля: проверка допустимости действий (например, запрет определенных классов воздействий), журналирование решений оркестратора и оператора.

      - Подключение внешних и локальных LLM; выбор модели для управления задачами.

      - Возможность обновления локальных LLM: администратор через загружает новую версию модели, система автоматически выполняет проверку, регистрацию, активацию моделей, к которым подключено решение и откат в случае ошибок.

      - База знаний: хранение данных о прошлых сканированиях (RAG), тактиках/техниках (MITRE ATT&CK), примеров артефактов и структуры отчетов; поиск данных в открытых источниках (MCP Tool для поиска информации с интеграцией RAG).

      - Отчетность: автоматическая генерация итогового отчета в структурированном, читаемом виде с экспортом в PDF.

      - Хранение журнала действий (кто/когда/что инициировал), входных данных, версий моделей, артефактов и результатов.

      - Ролевая модель с различными правами доступа.

    - В рамках автоматического режима должны быть предусмотрены (но не ограничены данным списком) следующие шаги:

      - Сбор разведывательной информации (обнаружение активов, сканирование сети, выявление работоспособных сервисов и т.д.)

      - Расширенное сканирование (Fingerprinting сервисов, определение особенностей 
веб-сервисов и т.д.)

      - Оценка уязвимостей.

      - Эксплуатация уязвимостей при подтверждении оператора.

      - Итеративное повторение шагов при получении прав на дополнительных активах.

    - Используемое/ разрабатываемое программное обеспечение при создании результата НИОКР в рамках настоящего ТЗ (в том числе прикладное программное обеспечение, операционные системы, включая серверные, мобильные и рабочие места, системы управления базами данных, веб-браузеры) не должно иметь препятствий и дополнительных затрат для включения в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (https://reestr.digital.gov.ru/ ) (далее – ЕРРП).

    - Архитектура разрабатываемого программного обеспечения должна учитывать дальнейшее продолжение и развитие результатов НИОКР, включая адаптацию решений под различные классы информационных систем, интеграцию со средствами обнаружения 
и реагирования.

    - Разрабатываемое программное обеспечение должно обеспечивать штатное функционирование всех компонентов при развёртывании на следующих операционных системах, включённых в Единый реестр российского ПО:

- Astra Linux Special Edition;

- ALT Linux Server.

    - Все системные зависимости, библиотеки и пакеты должны устанавливаться  
из официальных стабильных репозиториев указанных ОС (основных 
и расширенных).

    - Архитектура разрабатываемого программного обеспечения должна обеспечить возможность интеграции изменений в коде заимствованных компонентов с открытым исходным кодом без существенной переделки разрабатываемой системы.

    - Для обеспечения полного функционала АС МАК, включая проведение тестирования на проникновение в отношении публичных информационных систем (внешний периметр), обновление локальных и подключение внешних нейросетевых моделей, а также обогащение контекстной информацией из открытых источников, разрабатываемое программное обеспечение должно поддерживать возможность исходящего доступа к ресурсам глобальной сети Интернет.

  - Требования к информационным системам

7.5.1 Информационные системы, используемые либо создаваемые в рамках настоящего ТЗ, не должны иметь зависимостей от использования у Заказчика импортного и приравненного к нему (программного обеспечения, не включенного в ЕРРП) программного обеспечения. Разрешается использование свободного программного обеспечения с соответствующей лицензией и при удовлетворении требований из раздела 7.3 настоящего ТЗ.

  - Требования по информационной безопасности

    - Результат работы должен быть проверен на отсутствие уязвимостей методами статического анализа и фаззинг-тестирования.

    - Требования безопасности для объектов критической информационной инфраструктуры (ОКИИ) или информационных систем обработки персональных данных (ИСПДн) 
к разрабатываемому программное обеспечению или ее частям не применяются, поскольку разрабатываемая автоматизированная система ИСПДн /ОКИИ не является.

    - Разрабатываемое программное обеспечение должно обеспечивать штатное функционирование всех компонентов при активной антивирусной защите на сервере, включая решения, включённые в Единый реестр российского ПО (например, Kaspersky Endpoint Security, Dr.Web Enterprise Security).

    - Подсистема информационной безопасности АС МАК должна обеспечивать:

      - Ролевое управление доступом  для операторов и администраторов.

      - Криптографическую защиту конфиденциальных данных при хранении и передаче 
с использованием алгоритмов, сертифицированных ФСБ России.

      - Ведение защищённого и неизменяемого журнала аудита, фиксирующего все действия пользователей и автоматизированные операции системы.

      - Изоляцию среды выполнения инструментов тестирования на проникновение посредством контейнеризации или виртуализации.

      - Непрерывный контроль целостности программных компонентов, конфигураций 
и артефактов.

  - Требования к отчётным документам

    - Исполнитель передает Заказчику отчеты о выполнении работ (отдельно по этапу), оформленные в соответствии ГОСТ 7.32-2017 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

    - При разработке, оформлении и изложении отчетных материалов должны учитываться требования действующих нормативно-технических документов, в том числе:

- ГОСТ 1.5-2001 «Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации 
по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению»;

- ГОСТ Р 15.000-94 «Система разработки и постановки продукции на производство. Основные положения»;

- ГОСТ Р 15.201-2000 «Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки 
и постановки на производство»;

- ГОСТ 2.116-84 «Карта технического уровня и качества продукции»;

- ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения»;

- ГОСТ 7.32-2017 «СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура 
и правила оформления»;

- ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандарты организации. Общие требования»;

- ГОСТ 2.118-73 «Единая система конструкторской документации. Техническое предложение»;

- ГОСТ 2.103-68 «Единая система конструкторской документации. Стадии разработки»;

- ОСТ 153-00.0-002-98 «Порядок разработки и постановки на производство продукции производственно-технологического назначения для топливно-энергетического комплекса».

    - Основной текст отчетных материалов оформляется на русском языке, печатным (машинным) способом с использованием персонального компьютера (ЭВМ).

    - Набор текста в отчетных материалах производится в файловых форматах .docx.

    - Страницы в отчетных материалах должны соответствовать стандартному формату А4 (210×297 мм). В обоснованных случаях допускается использовать другой формат                        А3 (297×420 мм), при этом листы должны быть укомплектованы в едином документе (формате).

    - Основной текст документа должен иметь размер шрифта в 14 пунктов. Если 
в документе более 150 страниц, то основной текст документа должен иметь размер шрифта в 12 пунктов.

    - Конструкторская, проектная и рабочая документация оформляется с использованием графического редактора nanoCAD или в редакторах аналогах по согласованию с Заказчиком.

    - Все отчетные материалы, включая протоколы, акты, конструкторскую эксплуатационную, проектную и рабочую документацию, должны быть продублированы 
в файловом формате .pdf в цветном виде.

    - Текст должен быть кратким, точным, не допускающим различных толкований, логически последовательным. Ошибки, опечатки, графические неточности, помарки, повреждения листов не допускаются. Вносить в текст отчетных материалов отдельные слова, формулы, знаки, буквы, символы, графики, рисунки рукописным способом не допускается.

    - Для наглядности и удобства изложения применяют таблицы, графический материал, схемы, формулы.

    - В документации должны применяться общепринятые условные обозначения, единицы величин, символы и сокращения.

    - В тексте наравне с русским, допускается использовать латинский и греческий алфавит, для обозначения сокращения, формул, величин, символов и т.п.

    - Отчетная документация должна соответствовать требованиям действующих документов национальной и межгосударственной систем стандартизации в части структуры и оформления.

    - Результаты работ (отчетные материалы) на бумажных носителях представляются 
в виде оформленных сшитых томов. На титульном листе должны быть оригинальные печати организации разработчика и подлинные подписи руководителя организации. На следующей странице должны быть подписи руководителя работ и основных исполнителей.

    - Отчет в электронном виде должен быть представлен на USB-накопителе и должны содержать отчетные материалы:

- в файловом формате с расширением .pdf;

- в файловом формате с расширением .docx;

- файл должен включать в себя все страницы отчета (тома).

  - Прочие требования

    - По результатам выполнения НИОКР Исполнителем должен быть подготовлен проект не менее одной научно-технической статьи для публикации в научно-техническом журнале «Энергия единой сети» (учредитель ПАО «Россети») в формате, указанном на официальном информационном ресурсе журнала. Содержание статьи должны быть согласовано 
с Заказчиком.

- Требования к приемке и передаче результатов работ

  - Приемка работ осуществляется поэтапно в сроки, указанные в календарном плане утвержденного Договора.

  - Для рассмотрения и оценки отчетных документов, контроля за проведением НИОКР 
на соответствие Техническому заданию и иным условиям Договора, Заказчик (экспертная комиссия Заказчика) путем издания организационно-распорядительного документа создает экспертную комиссию, сформированную из состава профильных специалистов Заказчика.

  - Исполнитель, не позднее, чем за 20 рабочих дней до даты окончания работ в целом 
или по этапу, представляет Заказчику для рассмотрения отчетные материалы, указанные 
в разделе 4 Содержание работы, на бумажном носителе и в электронном виде (USB-накопителе) с сопроводительным письмом.

  - Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней рассматривает поступившие результаты работ и, при отсутствии замечаний по итогам рассмотрения, составляет 
и подписывает экспертное заключение, которое является основанием для подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки результатов выполненных работ.

  - При наличии по итогам рассмотрения и оценки результатов работ, отчетных документов и материалов, замечаний, экспертная комиссия составляет заключение комиссии с указанием выявленных недостатков и замечаний, а также сроков их устранения.

  - Результаты работы подлежат представлению и защите на Научно-Техническом Совете (далее – НТС) Заказчика и ПАО «Россети» (по требованию Заказчика) с проведением Заказчиком презентации результатов работ (Заказчик готовит презентацию и проводит защиту НИОКР). Сроки проведения определяются Заказчиком дополнительно.

  - К участию в рассмотрении результатов работ на Научно-Техническом Совете Заказчика должны быть привлечены профильные специалисты Центра компетенции, определенного при исполнении Регламента формирования и реализации программы НИОКР группы компаний «Россети», утвержденного приказом ПАО «Россети» от 28.08.2019 №173 
(далее – Регламент).

- Требования к защите прав на результаты работ

  - Исполнитель в рамках НИОКР при организации работ по патентному поиску и защите прав на результаты интеллектуальной деятельности обязуется руководствоваться поручениями протокола Правления ПАО «Россети» от 13.04.2021 №1059/8 и Распоряжения ПАО «Россети» от 30.11.2022 №253р.

  - Исполнитель в рамках 1 этапа НИОКР обязуется провести патентный поиск в базах данных в области предмета проводимой научной работы с подготовкой соответствующего отчета о патентном поиске.

  - Заказчику с момента подписания Актов приема-передачи выполненных работ 
(в отдельности по каждому этапу) переходят исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, право собственности на все материальные носители 
и право на получение патента на объекты интеллектуальной деятельности, полученные 
в результате выполненных этапов работ. Вознаграждение за переход исключительного права включено в цену договора и отдельно не оплачивается.

  - Автор (группа авторов), творческим трудом которого (которых) получены результаты интеллектуальной деятельности, сохраняют за собой право авторства и иные личные неимущественные права, предусмотренные действующим законодательством. Авторские вознаграждения за использование результата интеллектуальной деятельности включены 
в цену договора и отдельно не оплачиваются.

  - Исполнитель в рамках выполнения работ обязуется подготовить, согласовать и передать Заказчику необходимые документы для защиты интеллектуальной собственности, полученной в ходе выполнения работы, в объеме в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

- Гарантийное обязательство

10.1 Исполнитель предоставляет гарантийное сопровождение результатов в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ 
по НИОКР. Гарантийное сопровождение заключается в устранении за свой счет выявленных 
в процессе эксплуатации недостатков в результатах, а также неточностей в технической 
и эксплуатационной документации, в консультировании персонала Заказчика 
по использованию результатов работ.

10.2 При обнаружении в процессе эксплуатации недостатков в результатах работ, неточностей в документации Заказчик направляет Исполнителю письменное уведомление 
в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их обнаружения.

10.3 Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения 
от Заказчика уведомления направить письменный ответ Заказчику с указанием срока устранения недостатков.

10.4 Гарантийное сопровождение, включая консультирование персонала входит в стоимость договора и отдельно Заказчиком не оплачивается.

- Требования к Исполнителю

11.1 Наличие лицензии ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации (в соответствии с п. 5 Статьи 12 «Перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии» Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности») – подтверждается выпиской из реестра лицензий.

11.2 Наличие лицензии ФСТЭК России на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации (в соответствии с п. 4 Статьи 12 «Перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии» Федерального закона от 04.05.2011 
N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности») – подтверждается выпиской из реестра лицензий.

11.3 Исполнитель должен иметь опыт выполнения аналогичных работ в сфере информационных технологий и/или информационной безопасности – подтверждается справкой об опыте выполненных работ (договорами на выполнение работ/услуг).

11.4 Наличие в штате Исполнителя (либо состоящих с Исполнителем в трудовых, гражданско-правовых и иных отношениях) следующих специалистов (подтверждается копиями сертификатов и\или дипломов специалистов):

- Специалист, имеющий высшее профессиональное образование в области информационной безопасности, не менее 4-х специалистов;

- Руководитель проекта, который обладает сертификатом PMI, не менее 1-го специалиста.