Техническое задание

на выполнение работ по созданию новых информационных систем, развитию и оказание услуг в отношении Комплекса информационных систем АО «Почта России»

Москва

2026 г.

Техническое задание на выполнение работ по созданию новых информационных систем, развитию и оказание услуг в отношении Комплекса информационных систем АО «Почта России»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| Аббревиатура | Расшифровка |
| --- | --- |
| АС, Система | Автоматизированная Система |
| АО | Акционерное общество |
| Заказчик, Общество | АО «Почта России» |
| Исполнитель | Любое лицо (предприятие, организация, фирма, человек) выполняющее работы/оказывающее услуги согласно договору с Заказчиком |
| Альбом печатных форм | Документ, в котором содержатся все формы, которыми обмениваются стороны в процессе исполнения договора. |
| Инициатива | Совокупность работ и/или услуг по развитию, созданию информационных систем, используемая для агрегированного описания потребности Заказчика |

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ

Выполнение работ по созданию новых информационных систем, развитию и оказание услуг в отношении Комплекса информационных систем АО «Почта России».

ОПИСАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

  - Сведения о Комплексе информационных систем

Состав Комплекса информационных систем и информация о них, в отношении которых могут выполняться работы по развитию, указаны в Приложении №1 настоящего Технического задания.

Правообладателем Комплекса информационных систем, указанных в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию является АО «Почта России».

Услуги могут оказываться в отношении информационных систем, правообладателем которых является АО «Почта России», а также информационных систем, право использования которых принадлежит АО «Почта России» на основании соответствующих лицензионных договоров.

  - Сведения о работах и услугах

В состав работ и услуг входят следующие элементы:

- Создание новых информационных систем;

- Развитие Комплекса информационных систем;

- Услуги.

Далее по тексту – выполнение работ и оказание услуг.

К услугам относится:

  - Управление

    - Проектом/Продуктом (в том числе управление запуском функционала на сети)

    - Командой

    - Работами подрядчика (включая актирование, организация доступов, распределение работ по нескольким подрядчикам)

  - Предпроектные работы

    - Формирование требований (проработка процессов, цели, эффекты, архитектура, функциональные требования)

    - Анализ существующих предложений на рынке

    - Бюджетная оценка (комплексная оценка, включая оборудование, поддержку, работы смежных ИС и подрядчиков с плеча АО)

    - Формирование ТКП

  - Сопровождение работ подрядчика

    - Постановка задачи

    - Работа с документацией

    - Приемка работ

  - Технологическая поддержка

    - Технологическая экспертиза (предоставление услуг экспертов по тех.вопросам в части выполнения плановых работ по высоконагруженным системам: планирование перехода на новую платформу, оценка увеличения нагрузки, подготовка и проведение нагрузочного теста и т.д.)

    - Выпуск релизов

    - Прочие задачи (подключение новой системы к существующей интеграции, организация тестирования, экспертная работа с данными (реализация выгрузки/загрузки/анализа по запросу заказчика – не ввод данных за пользователей))

  - Сопровождение/консультирование (без SLA)

    - Консультирование функциональных экспертов, пользователей и других сотрудников Общества (консультирование по существующей ИС – по текущим и новым процессам; консультирование по инцидентам; обучение; формирование инструкций и скриптов)

    - Проработка процессов и требований к ним (в том числе, когда инициаторами является владелец смежной системы)

  - Оказание услуг с организацией функции закрытия потребностей в обеспеченности ТРУ

  - Основные цели и задачи

Основными целями и задачами выполнение работ и оказание услуг являются:

- обеспечение исполнения требований законодательства в финансово-хозяйственной деятельности АО «Почта России», автоматизированной с помощью информационных систем;

- обеспечение изменения функционала информационных систем и создание новых информационных систем в соответствии с согласованными Заказчиком требованиями.

ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Заявки на выполнение работ и оказание услуг могут быть направлены Заказчиком с даты подписания Договора.

Окончание выполнения работ и оказания услуг – по 31.12.2027г. включительно.

Место выполнения работ и оказания услуг – 125252, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2А

Исполнителю предоставляется доступ к инфраструктуре, тестовым стендам и информационным системам Заказчика.

Отчетный период по услугам составляет месяц или квартал и определяется в Заявке для каждой информационной системы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

  - Характеристика объекта автоматизации

    - Структура АО «Почта России»

Акционерное общество «Почта России» имеет статус федерального почтового оператора, предоставляет услуги почтовой связи на всей территории Российской Федерации, в том числе универсальные услуги почтовой связи по единым социально-ориентированным тарифам, регулируемым государством. В составе Общества работают 10 макрорегионов, объединяющих более 80 филиалов, включающих около 42 тыс. объектов почтовой связи, среди которых более 40 000 отделений почтовой связи и порядка 800 почтамтов.

    - Организационная структура АО «Почта России»

Организационная структура АО «Почта России» включает в себя:

- Аппарат управления Общества (АУО);

- Макрорегиональные центры (МРЦ);

- Филиалы;

- Почтамты, магистральные сортировочные центры (МСЦ);

- Отделения почтовой связи.

  - Требования к составу и содержанию выполнения работ и оказания услуг.

Максимальное прогнозное значение трудозатрат на выполнение работ и оказание услуг в течение срока действия договора составляет 1 732 837 чел./часов.

| Роль | Прогнозное значение трудозатрат, (чел/час) |
| --- | --- |
| Аналитик | 217 056 |
| Аналитик 1С | 83 084 |
| Аналитик Big Data | 103 161 |
| Архитектор 1C | 28 066 |
| Архитектор решений | 37 666 |
| ДевОпс | 89 333 |
| Дизайнер | 16 148 |
| Разработчик .net | 87 916 |
| Разработчик 1С | 73 717 |
| Разработчик Android | 12 047 |
| Разработчик Big Data | 66 166 |
| Разработчик iOS | 6 152 |
| Разработчик Java | 202 984 |
| Разработчик Java Script | 65 314 |
| Руководитель BigData | 11 217 |
| Руководитель проекта | 199 487 |
| Специалист поддержки | 187 912 |
| Специалист поддержки 1С | 10 252 |
| Специалист поддержки BigData | 37 858 |
| Тестировщик | 150 652 |
| Тестировщик (Автотестирование) | 46 649 |

  - Требования к оформлению работ и услуг.

Работы и услуги выполняются по Заявкам, формы которых находятся в Альбоме печатных форм, который согласовывается сторонами после подписания Договора (пример Альбома печатных форм находится в Приложении №3 к настоящему Техническому заданию).

Минимальный состав Альбома печатных форм:

- Заявка на выполнение работ и/или оказание услуг;

- Корректирующая заявка к Заявке на выполнение работ и/или оказание услуг;

- Протокол согласования сроков и стоимости;

- Корректирующий протокол согласования сроков и стоимости;

- Акт сдачи-приемки выполненных работ;

- Акт сдачи-приемки оказанных услуг.

  - Порядок взаимодействия Исполнителя и Заказчика при выполнении и оказание услуг.

    - Заказчик передает в сторону Исполнителя Заявку на выполнение работ и/или оказание услуг (далее по тексту - Заявка).

    - Если в Заявке недостаточно сведений и материалов для оценки выполнения работ и/или оказания услуг, то Исполнитель вправе вернуть данную Заявку Заказчику для внесения изменений.

    - Если в Заявке достаточно сведений и материалов для оценки выполнения работ и/или оказания услуг, или, в соответствии с п. 5.4.2 настоящего Технического задания, Заявка скорректирована Заказчиком, Исполнитель составляет Протокол согласования сроков и стоимости Заявки и направляет его Заказчику.

    - Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя Протокола согласования сроков и стоимости Заявки, направляет подписанный со своей стороны Протокол или предлагает внести корректировки в него.

    - В случае принятия решения о нецелесообразности выполнения Заявки Заказчик направляет Исполнителю отказ от выполнения работ по Заявке.

    - Подписанный Сторонами Протокол согласования сроков и стоимости является неотъемлемой частью Договора и служит основанием для выполнения работ и/или оказания услуг и проведения расчетов.

    - Заказчик имеет право внести изменения в Заявку путём выпуска Корректирующей заявки к Заявке на выполнение работ и/или оказание услуг, которая должна быть согласована и подписана Сторонами (далее по тексту - Корректирующая заявка). Период выполнения работ в Корректирующем протоколе согласования сроков и стоимости изменяется пропорционально скорректированным объёмам работ в Корректирующей заявке, стоимость работ/услуг определяется в соответствии со стоимостью ставок специалистов, установленных в Приложении № 2 к Договору в той редакции, которая действовала на дату первоначальной Заявки.

    - В случае выпуска Корректирующей заявки – требуется подписание Корректирующего Протокола согласования сроков и стоимости. В случае если объем услуг или количество трудозатраты Исполнителя будут меньше, чем указано в Протоколе, то, при неизменном результате для Заказчика, сумма будет скорректирована в Акте сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг и определена в соответствии со стоимостью ставок специалистов, установленных в Приложении № 2 к Договору в той редакции, которая действовала на дату первоначальной Заявки.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Условия оказания услуг

Услуги оформляются в соответствии с пунктом 5.4 настоящего Технического задания.

Список отчетных материалов указывается в Протоколе согласования сроков и стоимости.

Для оценки качества услуг используется пункт Оценка качества услуг, описанный в п.  6.1.1. настоящего Технического задания.

    - Оценка Качества оказания услуг

Все оказанные Исполнителем услуги должны отвечать показателям качества, установленным Заказчиком. Показатели качества указана в Таблице 2.

Таблица 2. Показатели качества и методы оценки

| Код | Наименование | Описание показателя качества | Оценка качества |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Качество оформления отчетных материалов и документации | Соответствие шаблонам Альбома печатных форм (Приложение 3), утвержденным на момент подписания соответствующего Протокола согласования сроков и стоимости. | A – 5 и менее замечаний. B – от 6 до 9 замечаний. C – 10 и более замечаний |
| 2 | Сроки оказания | Услуги оказаны в сроки, указанные в Протоколе согласования сроков и стоимости. | A – выполнены в срок. B – срок просрочен не более чем на 10 рабочих дней. C – срок просрочен более чем на 10 рабочих дней |

Размер штрафа (% от стоимости соответствующей услуги, указанной в Протоколе согласования сроков и стоимости) определяется в соответствии с таблицей (Таблица 3) в зависимости от оценки (оценок) качества оказанных услуг (Таблица 2). При наличии нескольких показателей качества для соответствующей услуги учитывается показатель с наибольшим количеством замечаний или дефектов.

Таблица 3. Размер штрафа на основании оценки качества оказанных услуг

| Оценка качества | Размер штрафа (%) |
| --- | --- |
| A | 0% |
| B | 5% |
| C | 10% |

ТРЕБОВАНИЯ К СДАЧЕ-ПРИЕМКЕ РАБОТ И ПРИЕМКЕ УСЛУГ

  - Требования к сдаче-приемке работ

Сдача-приемка выполненных работ осуществляется в следующем порядке:

- Исполнитель в течении 10 (десяти) рабочих дней после завершения выполнения работ направляет Заказчику подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ;

- Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты получения Акта сдачи-приемки выполненных работ. Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы работ, если Заказчиком проводится экспертиза выполняемых работ по договору.

  - Требования к сдаче-приемке услуг

Сдача-приемка оказанных услуг осуществляется в следующем порядке:

- Исполнитель в течении 10 (десяти) рабочих дней после завершения оказания услуг за отчетный период направляет Заказчику подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг.

К Акту сдачи-приёмки оказанных услуг прилагается письменный Отчёт об оказании услуг с указанием Оценки качества услуг;

- Приемка услуг осуществляется Заказчиком в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг и Отчета. Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы услуг, если Заказчиком проводится экспертиза оказываемых по договору услуг.

  - Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов работ и услуг)

Требования к документам и формату представления документации, на основании которых осуществляется приемка работ/услуг и требования по отчетности определяются в соответствии с условиями договора и могут быть уточнены по требованию Заказчика.

ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок на выполненные работы - 12 месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Гарантийный срок на работы должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такому виду работам, и должен подтверждаться документами от Исполнителя.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ не соответствует требованиям технической и нормативно-технической документации, работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают результат работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.

Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Исполнителя об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Исполнителем.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Требования к качеству работ и услуг

При выполнении работ и оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться стандартами и руководящими документами на автоматизированные системы (если иное не установлено в Протоколе согласования сроков и стоимости), а именно:

- Федеральный закон "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 №187-ФЗ;

- ГОСТ 34.201-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные Системы. Виды, комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем»;

- ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Техническое задание на создание автоматизированной Системы»;

- ГОСТ Р 59853-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные Системы. Автоматизированные системы. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 59793-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 «Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств»;

- ГОСТ Р 50739-95 «Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Общие технические требования».

- Стандарт «Обеспечение информационной безопасности при разработке или модернизации информационных систем и приложений АО «Почта России».

В течении срока действия Договора Заказчиком могут быть внесены изменения в содержание и перечень регламентирующих документов. Изменения документов не повлияют на количество выполняемых работ и объем оказываемых. Указанные изменения будут доводиться до Исполнителя в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты изменения документов.

  - Требования к безопасности

При выполнении работ по развитию и оказании услуг в отношении Комплекса информационных систем обязательно выполнение всех требований федерального законодательства, нормативно-правовых актов регуляторов в области защиты информации и персональных данных, а также всех требований Стандарта «Обеспечение информационной безопасности при разработке или модернизации информационных систем и приложений АО «Почта России», утверждено приказом № 7-п от 16.01.2020 года (Приложение № 2 к настоящему Техническому заданию).

Все проектные решения в части информационной безопасности должны быть согласованы с Департаментом информационной безопасности АО «Почта России».

Все выявленные Заказчиком уязвимости и несоответствия требованиям информационной безопасности, в рамках выполнения работ и/или оказания услуг по Договору, должны быть устранены Исполнителем в рамках исполнения договора, за свой счет.

  - Требования к конфиденциальности

    - Исполнитель и Заказчик (далее – Стороны) обязуются обеспечить защиту от несанкционированного использования, распространения, копирования или публикации конфиденциальной информации другой Стороны, которая стала доступной в ходе выполнения обязательств по Договору.

    - К конфиденциальной информации относится:

      - Информация о структурных подразделениях, производственных процессах, исследованиях, разработках, технологиях, оборудовании, производстве, клиентах и поставщиках, а также переговорах с поставщиками и клиентами и о стадии, в которой находятся переговоры, информация о технических вопросах его реализации и ходе выполнения;

      - Любая иная информация, содержащая обозначение “Коммерческая тайна” и/или “Конфиденциально” на ее носителе.

    - Сведения о фактах заключения Договора и выполнения работ не являются Конфиденциальной информацией.

    - Стороны обязуются принимать все разумные меры, необходимые для предотвращения несанкционированного раскрытия и (или) использования конфиденциальной информации другой Стороны. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые Сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода.

    - Каждая из Сторон обязуется в течение срока действия Договора, а также в течение 3 (трех) лет после его прекращения, без предварительного письменного согласия другой Стороны не разглашать и не раскрывать третьим лицам прямо или косвенно, полностью или частично, в любой форме и с помощью любых средств Конфиденциальную информацию другой Стороны, не копировать, не воспроизводить и не использовать Конфиденциальную информацию другой Стороны, за исключением случаев, когда вышеуказанные действия необходимы для исполнения обязательств по Договору, а также за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

    - Каждая из Сторон не вправе предоставлять доступ к Конфиденциальной информации другой Стороны сотрудникам и исполнителям, кроме тех, которым доступ необходим, в связи с выполнением обязательств по Договору. Стороны обязуются предоставлять доступ к Конфиденциальной информации другой Стороны, только тем сотрудникам или исполнителям, которые приняли обязательство по соблюдению условий использования и неразглашения предоставленной Конфиденциальной информации, в соответствии с Договором.

    - В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью защиты прав и свобод работников, соискателей, посетителей, клиентов Общества, при обработке их персональных данных в ходе исполнения договорных обязательств, Исполнитель принимает на себя обязательства соблюдать конфиденциальность сведений о персональных данных работников, соискателей, посетителей, клиентов «Заказчика», ставшие ему известными при осуществлении сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования и уничтожения персональных данных».

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения |
| --- | --- |
| 1 | Описание Комплекса информационных систем |
| 2 | Стандарт «Обеспечение информационной безопасности при разработке или модернизации информационных систем и приложений АО «Почта России» |
| 3 | Пример Альбома печатных форм |