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1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения

	Филиал
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС»

	ВБР
	Водные биологические ресурсы

	ГЭС
	Гидроэлектростанция


1.2. Наименование закупаемой продукции:
ОКДП2 74.90.13.000 Оценка воздействия эксплуатации Сенгилеевской  ГЭС на водные биологические ресурсы и среду их обитания на основании натурных ихтиологических и гидробиологических исследований для нужд филиала ПАО «РусГидро» — «Каскад Кубанских ГЭС».
1.3. Цель оказания услуг:
       Получение научно-обоснованной  оценки воздействия эксплуатации Сенгилеевской ГЭС на водные биологические ресурсы  р. Егорлык и Невинномысского канала  на основании натурных ихтиологических и гидробиологических исследований указанных водных объектов (далее – натурные исследования).
   1.4. Существующее положение:
         После реконструкции и модернизации  Сенгилеевская ГЭС вводится в эксплуатацию. 

Согласно ст. 50 ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» - при территориальном планировании, градостроительном зонировании, планировке территории, архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, внедрении новых технологических процессов и осуществлении иной деятельности должны применяться меры по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания.

        В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.05.2025 № 785 «Об утверждении Положения о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания» одной из мер является  определение последствий негативного воздействия планируемой деятельности на состояние биоресурсов и среды их обитания и разработка мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов и среды их обитания, направленных на восстановление их нарушенного состояния, по методике, утверждаемой Федеральным агентством по рыболовству, в случае невозможности предотвращения негативного воздействия.

         С целью выполнения требований законодательства необходимо:

- выполнение  натурных исследований р. Егорлык и Невинномысского канала в его концевом сбросе — Деривационного канала Сенгилеевской ГЭС с целью определения параметров влияния на ВБР эксплуатации ГЭС;

- разработка оценки воздействия на ВБР эксплуатации ГЭС Заказчика по результатам натурных исследований;

- расчет не предотвращаемого ущерба ВБР от эксплуатации ГЭС;

- разработка мероприятий по предотвращению и возмещению ущерба ВБР;

- согласование отчета о выполненной оценке воздействия на ВБР с в территориальным управлением Росрыболовства.
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№

п/п
	Наименование объекта


	Расположение объекта 
(место оказания услуг) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1.
	Сенгилеевская ГЭС
	Ставропольский край, Шпаковский район, поселок Приозерный
	-


	


1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):
        Заказчик представляет Исполнителю необходимые для оказания услуг сведения. Исполнитель осуществляет натурные исследования и по их результатам, разрабатывает  оценку воздействия на ВБР эксплуатации ГЭС, согласовывает с Заказчиком разработку мероприятий по предотвращению и возмещению ущерба ВБР. Исполнитель участвует в работах по согласованию оценки воздействия в территориальном управлении Росрыболовства или в случае необходимости в Росрыболовстве.
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. Требования к перечню и объему услуг
Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№

п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Проведение натурных ихтиологических и гидробиологических исследований в Невиномысском канале и р. Егорлык в каждый из сезонов года, включая: 

- определение количественных и качественных показателей основных компонентов указанных в методике оценки воздействия на ВБР и среду их обитания (ихтиофауна, ихтиопланктон, зоопланктон, фитопланктон, зообентос и др);

- изучение качества среды обитания ВБР. Измерение гидрофизических и гидрохимических параметров акватории водных объектов;

- проведение исследований по изучению влияния на организмы  при прохождении через гидроагрегаты ГЭС;

- оценка возможного изменения темпа линейно-весового роста (как продукционного показателя) молоди и взрослых рыб в результате возможной гибели кормовых организмов, в том числе от деятельности ГЭС;

- оценка количества ихтиопланктона проходящего через турбины ГЭС с оценкой травмируемости и гибели;

- степень использования ихтиофауной кормовых организмов водных объектов относительно их общей биомассы.
	усл.ед 
	1

	‍2.
	Выполнение оценки воздействия эксплуатации Сенгилеевской  ГЭС на водные биологические ресурсы и среду их обитания в соответствии с действующей методикой
	усл.ед.
	1

	3.
	Согласование отчета о выполненной оценке воздействия на ВБР с Росрыболовством
	усл.ед.
	1


2.1.2. Требования к срокам оказания услуг
Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1.
	Проведение  натурных ихтиологических и гидробиологических исследований в каждый из сезонов года (зима, весна, лето, осень)
	С даты заключения договора
	15.11.2027

	2. 
	Оценка воздействия эксплуатации Сенгилеевской  ГЭС на водные биологические ресурсы и среду их обитания и согласование с Заказчиком
	
	15.12.2027

	3. 
	Согласование отчета о выполненной оценке воздействия на ВБР с Росрыболовством
	20.01.2028
	31.03.2028



2.2. Требования к качеству услуг
Таблица 4. Требования к качеству услуг (позиция № 1-3 Таблицы 2) «Оценка воздействия эксплуатации Сенгилеевской  ГЭС на водные биологические ресурсы и среду их обитания на основании натурных ихтиологических и гидробиологических исследований»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	 1.1.
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1.
	1. Исполнитель должен составить программу полевых исследований, необходимых для выполнения поставленных задач и согласовать ее с Заказчиком.

2. Исполнитель выполняет необходимый объем полевых исследований  согласно разработанной программе. В случае необходимости, изменения в программе должны согласовываться с Заказчиком.

3. В основу проводимой оценки должны быть положены объективные подходы к влиянию Сенгилеевской ГЭС на водные биоресурсы с учетом гидробиологических данных полученных при проведении натурных исследований.
 С целью получения корректных усредненных данных, при расчете оценки воздействия должны быть исключены данные, полученные в экстремальных условиях, существенно отличающиеся от средних показателей.

4. Исследования проводятся с соблюдением методик,  нормативных требований,  предъявляемым к данному виду деятельности, в том числе получения разрешений на вылов ВБР в научно-исследовательских целях.
5. Исполнитель готовит отчет о натурных исследованиях водных объектов в районе Сенгилеевской ГЭС по каждому сезону исследований и направляет Заказчику. По завершению исследований готовится общий отчет.
6. Оценка воздействия эксплуатации Сенгилеевской ГЭС на водные биологические ресурсы и среду их обитания выполняется в соответствии с действующими методиками оценки негативного воздействия на ВБР. Выполняется расчет прогнозируемого не предотвращаемого ущерба водным биоресурсам от эксплуатации Сенгилеевской ГЭС.
7. Исполнитель разрабатывает различные варианты  мероприятий по возмещению ущерба водным биоресурсам, определяет ориентировочные затраты на выполнение мероприятий. 
8.  Исполнитель, в случае необходимости принимает участие  в работах по согласованию Оценки воздействия в территориальном управлении Росрыболовства или центральном аппарате  Росрыболовства.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.
	Требования к Исполнителю
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1.
	Исполнитель должен иметь:

- необходимое оборудование для выполнения натурных исследований,

- квалифицированный персонал для оказания услуг, 

- опыт выполнения заявленных  работ не менее 5 лет.

 Исполнитель за свои средства осуществляет транспортирование собственных сотрудников от места постоянной работы в места проведения работ. 
	Согласие с требованием
	
	

	2.
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1.
	Результат оказания услуг
	1. Отчет о проведении натурных исследований на водных объектах: р. Егорлык и Невинномысский канал в каждый из сезонов года (зима, весна, лето, осень).

2. Оценка воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания в результате эксплуатации Сенгилеевской ГЭС
3. Согласованный территориальным управлением Росрыболовства отчет по Оценке воздействия с приложением положительного заключения территориального управления Росрыболовства.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	
	
	

	2.2.1.‍
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	Исполнитель после оказания Услуг представляет Заказчику:

·  отчёты о проведенных натурных исследованиях в каждый из сезонов года (зима, весна, лето, осень), а также обобщающий отчет по завершению натурных исследований,  (включая рыбохозяйственную характеристику водного объекта) в 1 экз.  в электронном виде на диске в формате pdf и word;

- отчет «Оценка воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания эксплуатации Сенгилеевской ГЭС», содержащий расчет прогнозируемого ущерба водным биоресурсам и разработанные мероприятия по возмещению ущерба в 1 экз.  в электронном виде на диске в формате pdf и word.

- Заключение Росрыболовства о согласовании деятельности по эксплуатации Сенгилеевской ГЭС. 
   Исполнитель передает Заказчику Акт об оказании Услуг.
	Согласие с требованием
	
	

	3.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1.
	Соблюдение требований
	 Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими требованиями следующей нормативно-технической документации:

- Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 мая 2025 г. N 799 "О согласовании Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2025 г. №785 «Об утверждении Положения о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания».
- методика определения последствий негативного воздействия при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, внедрении новых технологических процессов и осуществлении иной деятельности на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания и разработки мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания, направленных на восстановление их нарушенного состояния, утв. приказом Федерального агентства по рыболовству от 6 мая 2020 г. N238.

- приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 30 января 2015 г. №25 «Об утверждении Методики расчета объема добычи (вылова) водных биологических ресурсов, необходимого для обеспечения сохранения водных биологических ресурсов и обеспечения деятельности рыбоводных хозяйств, при осуществлении рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства)»
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.1.
	Исполнитель несет ответственность за достоверность информации и выводов, полученных в результате оказанных услуг.

Заказчик является правообладателем результатов работ, в том числе всего объема информации, полученной при ее проведении. Любое использование результатов работ возможно только с письменного согласия Заказчика. 
	Согласие с требованием
	
	


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
3.1. Разработка сметной документации осуществляется в соответствии с  Приложением №1 к настоящим Техническим требованиям «Требования к оформлению и составлению смет или расчетов на оказание услуг по программе научно-исследовательских работ».
4. Приложения.
Приложение  № 1: Требования к оформлению и составлению смет или расчетов на оказание услуг по программе научно-исследовательских работ.








Приложение №  1

к ТТ по лоту ____-НИР-_____-2026-ККГЭС
«ОКДП2 74.90.13.000 Оценка воздействия эксплуатации Сенгилеевской  ГЭС на водные биологические ресурсы и среду их обитания на основании натурных ихтиологических и гидробиологических исследований для нужд филиала ПАО «РусГидро» — «Каскад Кубанских ГЭС»»
Требования к оформлению и составлению
 смет или расчетов на оказание услуг
 по программе научно-исследовательских работ

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости научно-исследовательских работ (далее по тексту – НИР).

2. Сметы или расчеты на НИР составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ.

3. Стоимость НИР (обследований, обмерных работ и т.д.), определяется на основе Справочников базовых цен и других нормативных сборников, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (далее – ФРСН). 

4. При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

5. Пересчет сметной стоимости НИР по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

6. При определении стоимости НИР затраты организации, расположенной в районах, в которых в соответствии  с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а так же надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 N 9-10-17/40 дополнительно учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Указывать размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов.

7. Стоимость НИР, цены на которые отсутствуют в СБЦ, СЦ и других нормативных сборниках, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, определять сметным расчетом по себестоимости и уровню рентабельности (форма 3п) по согласованию с Заказчиком. 

8. Средства на выполнение НИР определяются отдельными расчетами в соответствии с видом выполняемых работ и включаются (по необходимости) в сводную смету (образец Приложение №3.1, 3.2).
9. В сметных расчетах допускается использовать прогнозные индексы-дефляторы по данным макроэкономических показателей (вариант — базовый), Министерства экономического развития Российской Федерации, по строке - индекс потребительских цен, в среднем за год (МЭР от 26.09.2025) в размере 4% на 2027 год, 4% на 2028 год.
Стоимость работ определяется по формуле: 
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где

Цд – стоимость договора;

С - сметная стоимость подрядных работ, подлежащих выполнению подрядчиком; 

Иинф – индекс инфляции, рассчитываемый как среднее арифметическое значение между индексами прогнозной инфляции на даты начала и окончания работ. При расчете индекса прогнозной инфляции определение периода выполнения работ осуществляется исходя из продолжительности, установленной заказчиком в задании на выполнение проектных и изыскательских работ.

В случае, если срок выполнения работ превышает календарный год, то индекс инфляции определяется по формуле: 
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где
Д1,Д2,Дi - доля сметной стоимости работ, подлежащих выполнению соответственно в 1-й, 2-й, 3-й, i-ый годы строительства;

i - год завершения строительства объекта;

К1 - индекс прогнозной инфляции за первый год строительства объекта, определяемый как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на дату начала строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на декабрь первого года строительства объекта;

К2 - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за первый и второй годы строительства объекта. Рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь первого года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на второй год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь второго года строительства объекта и индекса прогнозной инфляции на декабрь второго года строительства объекта;
К3 - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за весь период строительства объекта. Указанный индекс рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь предшествующего года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на последний год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь последнего года строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на дату окончания строительства объекта в последнем году. 
  При этом:

1) если срок выполнения работ указан в целом по договору (дата начала работ – дата окончание работ), применяется единый дефлятор, в соответствии с формулой (1)

2) если договором предусмотрен график выполнения работ с разбивкой на этапы (дата начала работ по этапу – дата окончания работ по этапу), дефлятор применяется в соответствии с таким графиком, и рассчитывается на каждый этап, в соответствии с формулой (2).
10. В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), сводную смету необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах сводной сметы в накопительной форме(справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой сводной сметы в накопительной форме очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма сводной сметы в накопительной (образец Приложение № 3.2) ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. 

ЛС являются приложениями к сводной смете в накопительной форме. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в Сводную смету в накопительной форме - по порядку.

11. Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные округляются до целых рублей: 

· графа 5 «Стоимость» (образец 2П Приложения №2); 
·  графа 7 «Оплата труда (всего)» (образец 3П Приложения №1).

Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в локальных сметных расчетах, (сметах), приводятся в рублях:

-при базисно-индексном методе, с округлением до целых рублей;

-при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;

-в сводной смете - в рублях с округлением до двух знаков после запятой.

12. Сметы предоставляются в электронном виде (в форматах «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «Pdf»). Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССР, локальных сметных расчетов и иных расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

13.  При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет (образец Приложение №2). Размер суточных командировочных расходов определить в соответствии с действующим законодательством РФ и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации. 

Лимиты командировочных расходов при производстве НИР по статьям затрат следующие:

4. суточные-700 руб./сутки;

5. проживание-5000руб./сутки;

6. проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг)).
При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) определяется методами, предусмотренными Методикой ПЦ (методы без использования сметных нормативов) в соответствии с Приложением № 4 «Расчет плановой цены» (далее – Методика ПЦ).

При наличии командированных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.
14. В случае применения понижающего коэффициента к итогу смет или расчетов, корректирующего их стоимость в меньшую сторону, величину данного коэффициента необходимо учитывать с округлением до 3 знаков после запятой.

15. Стоимость субподрядных работ (в случае наличия таковых) следует отразить отдельной строкой в Сводной смете (образец Приложение № 3.1, 3.2) с представлением соответствующих расчетов. 

Приложение № 1

к Требованиям к оформлению и составлению смет или расчетов на оказание услуг по программе научно-исследовательских работ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по заполнению формы №3п

при составлении смет на НИР.
· При составлении калькуляции затрат (форма №3п), разработанным организацией, выполняющей НИР/НИОКР, Заказчику предоставляется обоснование расчета. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.
· Калькуляцией затрат (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в МНЗ и СБЦ, внесенных в ФРСН и других нормативных сборниках, внесенных в ФРСН.
· Стоимость работ и расходов в соответствии с калькуляцией затрат определяется согласно положениям Методики №707 с учетом следующего:
3.1 стоимость научно-исследовательских работ и расходов (Снир) в соответствии с калькуляцией затрат определяется по формуле:

Снир = Вср x Тп x Чобщ x Ккв-уч, (8.12),

где:

Снир - стоимость научно-исследовательских работ, определенная в соответствии с калькуляцией затрат, рублей;

Вср - среднедневная выработка одного непосредственного исполнителя, рублей;

Тп - плановая продолжительность выполнения научно-исследовательских работ, предусмотренных калькуляцией затрат, дни;

Чобщ - общая численность непосредственных исполнителей, занятых в выполнении научно-исследовательских работ, предусмотренных калькуляцией затрат, чел.;

Ккв-уч - корректирующий коэффициент, учитывающий степень участия исполнителей различной квалификации в выполнении научно-исследовательских работ, предусмотренных калькуляцией затрат (далее - коэффициент квалификации-участия).

3.2 среднедневная выработка (Вср) определяется по формуле:
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где:

Р - коэффициент уровня рентабельности (сметной прибыли), принимается Р = 0,1 (1%) согласно таблице 1.2, приведенной в приложении N 2 к Методике;

ЗПср - среднедневная заработная плата, тыс. руб. Принимается по данным Росстата о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работающих в экономике, по видам экономической деятельности в Российской Федерации для научных исследований и разработок (код 71.2. согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) "Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (далее - Общероссийский классификатор) за год, предшествующий году определения сметной стоимости работ (среднее значение за период январь - декабрь), исходя из усредненного на основании производственного календаря количества рабочих дней в месяце для года, предшествующего году определения сметной стоимости работ и с учетом Классификатора объектов административно-территориального деления (ОКАТО) организации выполняющей работы. Для работ по объектам, являющимся особо опасными, технически сложными, уникальными объектами согласно статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также для работ по подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели, среднемесячная заработная плата принимается для деятельности в области инженерно-технического проектирования (код 71.12 согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) Общероссийского классификатора)
.

К3 - коэффициент, учитывающий долю оплаты труда производственного персонала в себестоимости научно-исследовательских работ: К3 принимается в размере 40,06%.

3.3 коэффициент, квалификации-участия (Ккв-уч), определяется по формуле:
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где:

Иi - индекс квалификации непосредственных исполнителей согласно таблицам 1.3 - 1.4, приведенным в приложении N 2 к Методике. Для отдельных отраслей индексы, приведенные в таблицах 1.3 - 1.4 приложения N 2 к Методике, подлежат уточнению при предоставлении соответствующих обоснований (бухгалтерских справок и аналогичных документов), документально подтвержденных уполномоченными лицами организации;

Чi - численность исполнителей одинаковой квалификации, чел.;

Тфi - фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации, дни.

Численность и должностные категории (квалификация) исполнителей, фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации определяются на основании положений документов по стандартизации согласно статье 14 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 27, ст. 3953; 2021, N 1, ст. 62), стандартов процесса подготовки документации согласно пункту 10 части 8 статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5133), норм НИР, данных о трудоемкости объектов-аналогов, результатов опроса, проведенного среди не менее трех организаций, специализирующихся на выполнение научно-исследовательских работ, на которые подготавливается смета, таблиц технологического процесса выполнения научно-исследовательских работ по объекту, продолжительности выполняемых работ, указанных в календарном плане к договору на выполнение научно-исследовательских работ, данных о времени и количестве исполнителей определенной квалификации, принимающих участие в выполнении научно-исследовательских работ, которые должны быть подписаны руководителем организации, предоставляющей такие данные, и заверены ее печатью.
  3.4 Для пересчета стоимости работ в текущий уровень цен применяются соответствующие индексы изменения сметной стоимости, выпущенные письмом Минстроя России, актуальным на момент составления сметной документации, с учетом периода выполнения работ.
Например, в 1 квартале 2025 года, стоимость НИР рассчитывается по калькуляции затрат в уровне цен по состоянию на 31.12.2024 и включается в смету с последующим применением соответствующих индексов изменения сметной стоимости на 1 квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2025, сообщаемых письмом Минстроя России от 01.02.2025г. №5170-ИФ/09. 
3.5 стоимость научно-исследовательских работ, определяемых в соответствии с калькуляцией затрат, не учитывает командировочные расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг, определяемые дополнительно.
· Для обоснования командировочных расходов предоставляется отдельно выполненный расчет (форма 4п) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов при производстве НИР не более:

· суточные - 700 руб./сутки;

· проживание – 5000 руб./сутки;

· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) определяется методами, предусмотренными Методикой ПЦ (методы без использования сметных нормативов) в соответствии с Приложением № 4 «Расчет плановой цены».
При наличии командированных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.

Приложение № 2

к Требованиям к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение услуг по программе научно-исследовательских работ
	Образец сметы

на основные и дополнительные работы,

а также сопутствующие работы (форма 2п)

СМЕТА №

на научно-исследовательские работы (НИР)

____________________________________________________________________________
(наименование объекта)
Заказчик ___________________________________________________________________________
(наименование организации)
Проектная организация ___________________________________________________________________
(наименование организации)
Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.

N пп
Наименование объекта 
Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ (СБЦ)  
Расчет стоимости
Сметная стоимость, руб.
1
2
3
4
5
Итого без учета НДС
Руководитель проектной организации _______________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта _________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник ___________________ отдела ____________________________________

                             (наименование)                            [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик ________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Приложение №1

к пояснительной записке

 по заполнению формы 3П

Образец сметы

на НИР/НИОКР в соответствии

с калькуляцией затрат (форма 3п)

СМЕТА №

на научно-исследовательские работы (НИР/НИОКР)

___________________________________________________________
(наименование объекта)
Заказчик ________________________________________________________________
(наименование организации)
Проектная организация ___________________________________________________
(наименование организации)
Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.

Расчет коэффициента, учитывающего степень

участия исполнителей различной

квалификации в выполнении научно-исследовательских работ (Ккв-уч)

	N п/п
	Наименование должностей исполнителей
	Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (дни)
	Плановая продолжительность выполнения работ, предусмотренных калькуляцией, Тп (дни)
	Численность исполнителей одной квалификации Чi (чел)
	Индекс уровня квалификации специалистов исполнителей работы Иi
	Коэффициент квалификации (участия) специалистов одной квалификации,

∑(гр.3/итог гр.4 х гр.5 х гр.6) / ∑гр.5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	*
	
	
	

	
	
	
	*
	
	
	

	
	
	
	*
	
	
	

	
	Итого
	*
	
	
	*
	


Примечание: <*> Графы для расчета коэффициента в таблице не заполняются

Расчет стоимости работ в соответствии

с калькуляцией затрат 

	Среднемесячная зарплата исполнителей, руб.
	Кол-во рабочих дней в месяце, дни
	Среднедневная зарплата исполнителей, руб.

(гр 1 / гр 2)
	Удельный вес зарплаты в себестоимости работ - Кз, %
	Рентабель-ность, %
	Среднедневная единичная выработка, руб. (гр. 3 x (1 + гр. 5)) / гр. 4
	Продолжи-тельность разработки (дни)
	Численность исполнителей (чел.)
	Коэффициент квалификации (участия) 

Ккв-уч
	Стоимость работ, руб. 

С = (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Руководитель

проектной организации _______________________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер

проекта _______________________________________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]


[image: image5.emf]Образец Смета  3п.xlsx



Образец сметного расчета

на командировочные расходы (форма 4п)

	N п/п
	Пункт назначения
	Количество специалистов
	Проезд к месту командировки (туда и обратно)
	Проживание в номере гостиницы класса "3 звезды", 

1 чел/сутки.
	Суточные

1 сутки/руб.
	Продолжительность командировки, сутки
	Продолжительность проживания в гостинице, сутки
	Итого затрат, рубли

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по сметному расчету
	
	
	
	
	
	


Руководитель

проектной организации ________________________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер

проекта _____________________________________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]


[image: image6.emf]Образец Смета 4п  (командировочные).xlsx



Приложение № 3.1

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение НИР/НИОКР
	                                                         к Договору    от___ ______202___  №_________ 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                   УТВЕРЖДЕНО:                                                                                                                                                                
	         
	                       
	
	
	

	
	
	
	
	

	СВОДНАЯ СМЕТА №

на НИР/НИОКР

_________________________________________________________________________________
(наименование объекта)
Заказчик ___________________________________________________________________________
(наименование организации)
Проектная организация ______________________________________________________________
(наименование организации)
Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.

N№ п/п
Перечень (наименование) выполняемых работ 
Ссылка на № смет и расчетов
Сметная стоимость, руб.
1
2
3
5
I
II
<X>
III
<X>
Итого по видам работ
<X>
ВСЕГО
<X>

	


Руководитель проектной организации _____________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта _______________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник ___________________ отдела __________________________________________

                             (наименование)                            [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик _____________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение № 3.2

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение НИР/НИОКР
	                                                         к Договору    от___ ______202___  №_________ 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                   УТВЕРЖДЕНО:                                                                                                                                                                
	         
	                       
	
	
	

	
	
	
	
	

	СВОДНАЯ СМЕТА (накопительная)

на НИР/НИОКР

_________________________________________________________________________________
(наименование объекта)
Заказчик ___________________________________________________________________________
(наименование организации)
Проектная организация ______________________________________________________________
(наименование организации)
Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.

N№ п/п
Перечень (наименование) выполняемых работ 
Ссылка на № смет и расчетов
Сметная стоимость, руб.
1
2
3
5
I
Сметы основного договора
Итого по договору
II
Исключено Дополнительным соглашением №
Итого исключено Дополнительным соглашением №
III
Включено Дополнительным соглашением №
Итого Включено Дополнительным соглашением №
ИТОГО
Справочно:
Сумма Основного договора

Сумма уменьшения Договора на основании ДС№ (без НДС)

Сумма увеличения Договора на основании ДС№ (без НДС)

	


Руководитель проектной организации _____________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта _______________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник ___________________ отдела __________________________________________

                             (наименование)                            [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик _____________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

	риложение № 4

	к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ПИР

	                                                ПРИМЕР
	

	Расчет плановой цены

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование планируемой к закупке продукции
	Единица измерения
	Требуемое количество
	Источник информации-1
	Источник информации-2
	Источник информации-3
	Сметная цена за единицу, руб. без НДС

	КОММЕНТАРИЙ

	
	
	
	
	Наименование источника информации
	Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС
	Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС
	Наименование источника информации
	Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС
	Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС
	Наименование источника информации
	Стоимость продукции (за единицу) с учетом ценообразующих факторов, тыс. руб. без НДС
	Стоимость продукции (за весь объем) с учетом ценообразующих факторов, руб. без НДС
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	ГАЗ-34039-32 стандартный СБХ
	маш.час
	20,00
	ТКП ООО"___" от _____
	500,00
	10 000,00
	ТКП ООО"___" от _____
	650,00
	13 000,00
	ТКП ООО"___" от _____
	580,00
	11 600,00
	576,67
	

	2
	Снегоболотоход  ТГ-126-06 "Иркут"
	маш.час
	1,00
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	

	3
	Бурильная машина БМ-205В на шасси МТЗ-82.1
	маш.час
	1,00
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	

	4
	Вилочный погрузчик ТВЕКС ВП-05
	маш.час
	1,00
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	

	5
	Шкаф автоматизации
	шт.
	1,00
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	

	6
	Кабель силовой …..
	шт.
	1,00
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	* Если, в связи с условиями рынка получение ценовой информации из трех и более источников информации невозможно – рассчитать цену, как среднее арифметическое из полученных предложений (при олигопольном рынке) или принять единственное предложение (при монопольном рынке) (с указанием соответствующих пояснений).


� На официальном сайте единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) https://www.fedstat.ru указанная информация представлена по показателю «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике с 2017 г.», в графе «Классификатор видов экономической деятельности» следует выбрать «Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа»
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Образец 3п

		

		СМЕТА  №

		на проектные работы

		наименование работ

		Заказчик :												Филиал ПАО "РусГидро"- "__________"

		Проектная организация:

		Составлена в уровне цен на ___ кв. 20___г.

		Методика определения стоимости работ по подготовке проектной документации (Приказ Минстрой РФ от 01.10.2021 №707/пр)

		Расчет коэффициента, учитывающего степень участия исполнителей-проектировщиков различной квалификации в выполнении проектных работ (Ккв-уч)

		№ п/п		Наименование должностей исполнителей				Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (дни)		Плановая продолжительность выполнения проектных работ, предусмотренных калькуляцией, Тп (дни)				Численность исполнителей одной квалификации Чi (чел)		Индекс уровня квалификации специалистов исполнителей работы		Коэффициент квалификации(участия) специалистов одной квалификации, ∑ (гр.3 / итог гр.4 × гр.5 × гр.6) /    ∑ гр. 5

		1		2				3		4				5		6		7

		1								*								0.000

		2								*								0.000

		3								*								0.000

																		0.000

		Итого																		0.000

		Примечание: * – графы для расчета коэффициента в таблице не заполняются

		Расчет стоимости проектных работ в соответствии с калькуляцией затрат 
на проектирование

		Среднемесячная зарплата исполнителей, руб		Кол-во рабочих дней в месяце, дни		Среднедневная зарплата исполнителей [гр1/гр2], руб		Удельный вес зарплаты в себестоимости работ - Кз, %		Рентабель-ность, %		Среднедневная единичная выработка, руб. 
(гр. 3 × (1 + гр. 5)) / гр. 4		Продолжитель-ность разработки (дни)		Численность исполнителей (чел.)		Коэффициент квалификации (участия) Ккв(уч)		Стоимость работ, руб.
С = (гр. 6 × гр. 7 × гр. 8 × гр. 9)

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

																		0.000		0.00

																				0.00

				Руководитель проектной организации

												[подпись (инициалы, фамилия)]

				Главный инженер проекта

												[подпись (инициалы, фамилия)]






_2147483644.xls
3-ГТО Командировочные расходы

		

		СМЕТА  №

		Сметный расчет на командировочные расходы по работам,
связанным с проектированием объекта

		№ п/п		Пункт назначения		Количество специалистов		Проезд к месту командировки (туда-обратно)		Проживание в номере гостиницы класса "3 звезды",                1 чел./сутки		Суточные,     1 сутки/руб.		Продолжи-тельность командировки, сутки		Продолжительность проживания в гостинице, сутки		ИТОГО затрат, руб.

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

		1																0.00

		Итого по сметному расчету																0.00

				Главный инженер проекта

				Составил:






