Договор № _______________

на выполнение работ по текущему ремонту кровли Автотранспортного предприятия УФПС Республики Адыгея АО «Почта России»,

расположенного по адресу: Республика  Адыгея г. Майкоп ул. Подгорная 398.

| «___»______________2026г. | г. Майкоп |
| --- | --- |

АО «Почта России» (далее – Заказчик), от УФПС РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ, в лице Директора Алифиренко Натальи Юрьевны, действующего (-ей) на основании Доверенности №7ebc7c54-3bc9-48a7-bf3ab0a4890da195 от 15.04.2025г., с одной стороны, и ___________________________________, (далее – Подрядчик), в лице ________________________________, действующего (-ей) на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Индивидуальные условия Договора

| № п. | Наименование | Содержание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Выполняемые работы (далее – Работы) – | текущий ремонт кровли Автотранспортного предприятия УФПС Республики Адыгея АО «Почта России», расположенного по адресу: Республика Адыгея г. Майкоп ул. Подгорная 398. Перечень и объем Работ, требования к Работам и результатам Работ, требования к Подрядчику, порядок выполнения Работ указаны в Техническом задании. |  |  |  |
| 1.2 | Акты, требования которых Подрядчик обязан соблюдать при выполнении Работ | Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 04.08.2026); Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 04.08.2026) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ (ред. от 26.07.2026) «О почтовой связи»; Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; СП 71.13330.2017 Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87; СП 70.13330.2012 Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87; СНиП 12-03-2001 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации. Безопасность труда в строительстве Часть1. Общие требования; СНиП 12-04-2002 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; «Регламент осуществления строительного производства в АО «Почта России» № 1-п от 15.01.2024. |  |  |  |
| 1.3 | Срок выполнения Работ | Срок начала выполнения Работ – в течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания договора. Срок окончания выполнения Работ – не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты начала выполнения Работ. Срок выполнения работ по каждому этапу указан в Календарном плане (Приложение № 6 к Договору) |  |  |  |
| 1.4 | Этапы выполнения Работ | Выполнение Работ включает в себя следующие этапы (в соответствии с Календарным планом): 1. Подготовительные работы: Срок начала выполнения работ по этапу - в течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания договора; Срок окончания выполнения работ по этапу - не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента начала выполнения работ по Этапу 1. 2. Устройство кровли: Срок начала выполнения работ по этапу - в течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания выполнения работ по Этапу 1; Срок окончания выполнения работ по этапу - не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента начала выполнения работ по Этапу 2. |  |  |  |
| 1.5 | Цена Договора | Необходимо выбрать один из вариантов: Вариант 1 (в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС или применяет УСН и на дату заключения договора за текущий или предшествующий налоговый период по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, сумма его доходов в совокупности превысила установленный законом порог, после которого Подрядчик становится плательщиком НДС): - Общая цена Договора составляет [указать общую цену договора], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации, из них: Стоимость: 1. Подготовительных работ - _______ (________) рублей ____ копеек; Стоимость 2. Устройства кровли - _______ (________) рублей ____ копеек; В случае, если при исполнении Договора изменяется ставка НДС, применяемая Подрядчиком, то указанная цена Договора (цена за единицу Работ) содержит НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации. Стороны договорились, что в указанном случае изменение ставки НДС не увеличивает общую цену Договора (цену за единицу Работ). Вариант 2 (в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС или применяет УСН и на дату заключения договора за текущий или предшествующий налоговый период по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, сумма его доходов в совокупности не превысила установленный законом порог, после которого Подрядчик становится плательщиком НДС): - Общая цена Договора составляет [указать цену договора], НДС не облагается на основании [указать ссылку на соответствующую норму] Налогового кодекса Российской Федерации, из них: Стоимость 1. Подготовительные работы - _______(________) рублей ____ копеек Стоимость 2. Устройство кровли - _______(________) рублей ____ копеек В случае, если при исполнении Договора Подрядчик становится плательщиком НДС, то указанная цена Договора (цена за единицу Работ) содержит НДС в размере, определенном главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации. Стороны договорились, что в указанном случае сумма НДС не увеличивает общую цену Договора (цену за единицу Работ). |  |  |  |
| 1.6 | Место выполнения Работ | Место выполнения Работ указано в Приложении № 5 к Договору. |  |  |  |
| 1.7 | Срок уведомления о готовности к сдаче выполненных Работ | Подрядчик обязан уведомить Заказчика о дате и времени сдачи результата Работ по этапу не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты сдачи результата Работ по этапу. |  |  |  |
| 1.8 | Срок направления Подрядчиком акта сдачи-приемки выполненных Работ по этапу | Подрядчик не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после окончания выполнения Работ по этапу обязан направить Заказчику акт сдачи-приемки выполненных Работ по форме Приложения № 2 к Договору (далее – Акт сдачи-приемки выполненных Работ) по соответствующему этапу. |  |  |  |
| 1.9 | Отчетные документы, предоставляемые Подрядчиком | 1. Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2, 2. Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3; 3. Счет-фактуру; 4. Сметную документацию на выполненные работы; 5. Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений); |  |  |  |
| 1.10 | Срок осуществления Заказчиком приемки выполненных Работ и их результата | Приемка выполненных Работ по этапу и их результата осуществляется Заказчиком в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п. 4.3 Договора. |  |  |  |
| 1.11 | Гарантийный срок | Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат. Гарантийный срок на материалы и оборудование должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании. Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком. Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения письменного требования от Заказчика об устранении недостатков в выполненных Работах и их результате. |  |  |  |
| 1.12 | Срок направления Подрядчиком счета на оплату Работ | Подрядчик направляет Заказчику счет на оплату Работ в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ по каждому из этапов, предусмотренных Договором . |  |  |  |
| 1.13 | Срок оплаты Заказчиком Работ | Не более 7 (Семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных Работ . |  |  |  |
| 1.14 | Срок для ответа Заказчиком на предупреждение Подрядчика | Заказчик обязан ответить на предупреждение Подрядчика об обстоятельствах, указанных в подпункте 5.1.4 Договора, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком предупреждения Подрядчика. |  |  |  |
| 1.15 | Ответственность Подрядчика | № п/п | Нарушение |  | Ответственность |
|  |  | 1.15.1 | Нарушение Подрядчиком сроков исполнения обязательств, в том числе гарантийных обязательств |  | Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения Подрядчиком обязательства. Размер пени составляет 0,1% от стоимости обязательства, исполнение которого просрочено за каждый день просрочки. |
|  |  | 1.15.2 | Нарушение Подрядчиком сроков устранения недостатков, указанных Заказчиком в Акте о выявленных недостатках |  | Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока устранения недостатков, указанных Заказчиком в Акте о выявленных недостатках. Размер пени составляет 0,1% от цены обязательства, исполнение которого нарушено, за каждый день просрочки. Общий размер пени не может превышать 30% от цены обязательства, исполнение которого нарушено. |
|  |  | 1.15.3 | Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных пунктами 5.1.1., 5.1.3-5.1.19, 6.1-6.2 Договора |  | Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа, который начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 5.1.1., 5.1.3-5.1.19, 6.1-6.2 Договора. Размер штрафа составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. |
|  |  | 1.15.4 | Неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком Договора, повлекшее за собой расторжение Договора по инициативе Заказчика |  | Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа в размере 5% от цены Договора, указанной в пункте 1.5 Договора. |
| 1.16 | Ответственность Заказчика | Нарушение Заказчиком сроков оплаты выполненных и принятых Работ |  | Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,1% от суммы задолженности, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения Заказчиком обязательств по оплате. Общий размер неустойки не может превышать 30% от суммы задолженности. |  |
| 1.17 | Обеспечение исполнения Договора | Обеспечение исполнения обязательств по Договору Подрядчиком не предоставляется. |  |  |  |
| 1.18 | Обеспечение исполнения гарантийных обязательств Подрядчика | Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору Подрядчиком не предоставляется. |  |  |  |
| 1.19 | Подсудность | При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Республики Адыгея в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. |  |  |  |
| 1.20 | Срок действия договора | Договор вступает в силу с даты его подписания и действует 28.02.2027. |  |  |  |

Предмет Договора

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить Работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы и результат Работ в размере, сроки и порядке в соответствии Договором.

Работы выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами. Все необходимые для выполнения Работ материалы и оборудование предоставляются Подрядчиком и входят в стоимость Работ.

Место выполнения Работ указано в пункте 1.6 Договора.

Подрядчик гарантирует, что обладает всеми необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями, допусками для выполнения Работ, работники Подрядчика обладают необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешительными документами на выполнение Работ, а также навыками, опытом и квалификацией для качественного выполнения Работ и обязуется предоставить копии подтверждающих документов Заказчику по требованию Заказчика в течение 2 рабочих дней с момента получения соответствующего требования.

Цена Договора и порядок расчетов

Цена Договора является твердой и указана в пункте 1.5 Договора.

[Заказчик в качестве налогового агента удерживает налог на доходы физических лиц от суммы, подлежащей оплате от стоимости Работ по настоящему Договору, и перечисляет в бюджет по месту учета налогового агента в налоговом органе].

[При осуществлении оплаты Заказчик исчисляет и удерживает НДС в размере, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, действующим на дату совершения платежа и перечисляет его в бюджет как налоговый агент.]

Цена Работ включает в себя вознаграждение Подрядчика, все установленные налоги и сборы, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора.

Подрядчик направляет Заказчику счет на оплату в срок, указанный в пункте 1.12 Договора. Оплата Работ по этапу производится Заказчиком в срок, указанный в пункте 1.13 Договора.

Оплата по Договору осуществляется с расчетного счета Заказчика по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. В случае изменения реквизитов расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты изменения реквизитов расчетного счета в порядке, предусмотренном пунктом 14.3 Договора, сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика с указанными в Договоре реквизитами или реквизитами, полученными ранее Заказчиком от Подрядчика, несет Подрядчик.

Обязательства Заказчика по оплате Работ считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Подрядчик, являющийся плательщиком НДС, обязан предоставлять Заказчику счета-фактуры в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

При неисполнении Подрядчиком указанной в настоящем пункте обязанности в установленный срок Заказчик вправе взыскать с Подрядчика денежные средства в размере соответствующих сумм НДС. Кроме того, в случае предъявления претензии налоговым органом в отношении соответствующих сумм НДС, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени и штрафы, приходящиеся на данные суммы НДС, в случае их начисления по решению налогового органа.

Отсрочка оплаты Работ не является предоставлением Заказчику коммерческого кредита, предусмотренного статьей 823 Гражданского кодекса Российской Федерации. На сумму денежного обязательства Заказчика по оплате Работ законные проценты, предусмотренные статей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.

Сроки, порядок и условия приемки выполнения Работ и их результата

Подрядчик обязан выполнить Работы  в сроки, указанные в пункте 1.3 Договора.

Подрядчик в порядке, предусмотренном пунктом 14.3 Договора извещает Заказчика о дате и времени сдачи  результата Работ по этапу в срок, указанный в пункте 1.7 Договора. Извещение должно быть направлено в адрес Заказчика в соответствии с контактными данными Заказчика, указанными в разделе 16 Договора.

Подрядчик обязан в срок, указанный в пункте 1.8 Договора, направить Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных Работ по этапу в 2 (Двух) экземплярах, подписанный Подрядчиком. Одновременно с Актом сдачи-приемки выполненных Работ по этапу Подрядчик обязан направить Заказчику отчетные документы, указанные в пункте 1.9 Договора.

Приемка выполненных Работ по этапу и их результата осуществляется Заказчиком в срок, установленный пунктом 1.10 Договора.

Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы результата выполненных Работ по этапу.

При приемке выполненных Работ по этапу и их результата Заказчик проводит проверку соответствия выполненных Работ по этапу и их результата условиям Договора, в том числе условиям Технического задания, иных приложений к Договору, а также положениям действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иным обязательным правилам и требованиям.

Для проверки выполненных Работ по этапу и их результата в части их соответствия условиям Договора, в том числе Технического задания, иных приложений к Договору, а также положениям действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иным обязательным правилам и требованиям Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза выполненных Работ и их результата может проводиться Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации).

Приемка выполненных Работ по этапу и их результата осуществляется уполномоченным работником Заказчика или приемочной комиссией Заказчика в соответствии с локальными нормативными актами Заказчика. Заказчик обязан уведомить Подрядчика о дате приемки. В случае неприбытия уполномоченного представителя Подрядчика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Заказчик осуществляет приемку без участия Подрядчика.

По результатам приемки выполненных Работ по этапу и их результата Заказчиком принимается одно из следующих решений:

Работы по этапу выполнены надлежащим образом в соответствии с условиями Договора, в том числе Технического задания, иных приложений к Договору, а также положениями действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иными обязательными правилами и требованиями, Заказчик не имеет замечаний к выполненным Работам по этапу и их результату. В этом случае выполненные Работы по этапу и их результат подлежат приемке;

Работы по этапу выполнены с нарушением условий Договора, в том числе Технического задания, иных приложений к Договору, и (или) положений действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иных обязательных правил и требований, Заказчиком выявлены недостатки в выполненных Работах по этапу или их результате. В таком случае Заказчик составляет Акт о выявленных недостатках по форме Приложения № 3 к Договору (далее – Акт о выявленных недостатках) и выбирает один из следующих вариантов по своему усмотрению:

в Акте о выявленных недостатках устанавливает Подрядчику срок для устранения выявленных недостатков; в случае устранения Подрядчиком недостатков в срок Работы по этапу и их результат подлежат приемке; либо

направляет Подрядчику требование о соразмерном уменьшении цены Договора; либо

направляет Подрядчику требование о возмещении расходов Заказчика на устранение недостатков с приложением документов, подтверждающих такие расходы;

выполненные Работы по этапу и их результат соответствуют условиям Договора, в том числе Технического задания, иных приложений к Договору, а также положениям действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иным обязательным правилам и требованиям, но выполнены с нарушением сроков, установленных Договором. В этом случае выполненные Работы по этапу и их результат подлежат приемке;

Работы по этапу не выполнены Подрядчиком или выполнены с существенным нарушением условий Договора, в том числе Технического задания, иных приложений к Договору, которые влекут для Заказчика такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении Договора. В указанном случае Работы по этапу и их результат не подлежат приемке Заказчиком. Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ по этапу;

Подрядчик не предоставил вместе с результатом Работ по этапу полный комплект надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 4.3 Договора. До момента предоставления указанных документов в полном объеме Работы по этапу считаются не выполненными. Заказчик устанавливает Подрядчику срок для устранения допущенных нарушений, составляет Акт о выявленных недостатках и направляет его Подрядчику.

В случаях, указанных в подпунктах (ii) – (v) настоящего пункта Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку, предусмотренную Договором, убытки.

После устранения Подрядчиком недостатков, в том числе в части предоставления полного комплекта надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 4.3 Договора, приемка выполненных Работ по этапу и их результата,  осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.

Если выполненные Работы по этапу и их результат соответствуют условиям Договора, Сторонами не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня окончания приемки подписывается Акт сдачи-приемки выполненных Работ по этапу в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. С момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ по этапу,  выполненные Работы по этапу и их результат считаются принятыми Заказчиком. Факт подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ по этапу, а также отсутствие указания в нем на выявленные недостатки не лишает Заказчика права впоследствии предъявить требование об устранении недостатков, если такие недостатки будут выявлены, независимо от того, являются ли недостатки явными или скрытыми.

В случае досрочного выполнения Работ по настоящему Договору Заказчик вправе принять выполненные Работы и провести расчет в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

Риск случайной гибели или порчи результата Работ переходит от Подрядчика к Заказчику с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ по этапу без замечаний.

Права и обязанности Сторон

Подрядчик обязан:

выполнить Работы в соответствии с условиями Договора, в том числе условиями Заявок, Технического задания, иных приложений к Договору, а также в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иными обязательными правилами и требованиями;

в соответствии с требованием Заказчика обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков в выполненных Работах и их результате или возместить расходы Заказчика на устранение недостатков в выполненных Работах и их результате в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;

немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить исполнение Договора при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ, иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных в настоящем подпункте обстоятельствах, либо продолживший выполнение Работ, не дожидаясь истечения срока, установленного в пункте 1.14 Договора, или несмотря на указание Заказчика о прекращении выполнения Работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства;

выставлять счета на оплату Работ в сроки, предусмотренные пунктом 1.12 Договора;

направлять Заказчику подписанные со своей стороны Акты сдачи-приемки выполненных Работ в сроки, предусмотренные пунктом 1.8 Договора;

в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты подписания Договора назначить представителя, ответственного за взаимодействие с Заказчиком в рамках Договора, и сообщить его контактные данные на авторизированный адрес электронной почты Заказчика;

не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика. Для целей Договора под третьими лицами понимаются любые физические или юридические лица, за исключением Заказчика и работников Заказчика, Подрядчика и работников Подрядчика;

обеспечить сохранность конфиденциальной информации Заказчика, полученной в ходе выполнения Работ, и не разглашать данную информацию без письменного согласия Заказчика независимо от продолжения или прекращения правоотношений с Заказчиком, без ограничения сроков действия данной обязанности;

обеспечить выполнение Работ квалифицированным персоналом, имеющим опыт работ по соответствующей специальности, а также соответствующего требованиям, установленным действующим законодательством;

обеспечить явку своего представителя при приемке выполненных Работ и их результатов. Подрядчик, не направивший своего представителя, лишается возможности ссылаться на нарушение Заказчиком правил приемки выполненных Работ и их результатов;

передать Заказчику вместе с результатом Работ информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата Работ;

незамедлительно предоставлять Заказчику информацию о смене режима налогообложения или освобождении от обязанностей налогоплательщика НДС. Убытки, которые Заказчик понесет из-за отсутствия или несвоевременного представления информации о смене режима налогообложения, Подрядчик обязан компенсировать в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика;

в случае, если Работы будут выполняться на территории Заказчика, Подрядчик также обязан:

в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику списки работников, осуществляющих выполнение Работ, для оформления допуска работников Подрядчика на территорию Заказчика;

в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику списки автотранспорта Подрядчика, задействованного на объектах Заказчика;

обеспечивать соблюдение своими работниками требований внутри объектового режима, правил противопожарной безопасности и производственной санитарии, действующих на территории Заказчика;

нести полную ответственность за действия и (или) бездействия своих работников на территории Заказчика. В случае причинения работниками Подрядчика ущерба Заказчику и (или) его имуществу либо третьим лицам, Заказчик вправе обратиться к Подрядчику с требованием о возмещении нанесенного ущерба, а Подрядчик обязан возместить этот ущерб в полном объеме;

соблюдать правила и требования охраны труда на территории Заказчика, требования, предъявляемые органами Ростехнадзора, Роспотребнадзора и иными государственными органами, осуществляющими государственный контроль (надзор), органами местного самоуправления, осуществляющими муниципальный контроль, отраслевые правила и нормы, обязательные в сфере деятельности Заказчика;

в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Заказчика предоставить Заказчику копии приказов о назначении лиц, ответственных за охрану труда на территории Заказчика с приложением копий соответствующих удостоверений установленного образца об обучении ответственных лиц;

в случае получения заключений или предписаний уполномоченных государственных органов о ненадлежащем состоянии охраны труда, выполнить своевременно и за свой счет указанные в них требования;

в случае взыскания штрафных санкций с Заказчика со стороны Роструда, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, Росприроднадзора и других государственных органов, осуществляющих государственный контроль (надзор), органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный контроль, за нарушение Подрядчиком норм действующих нормативных правовых актов Российской Федерации возместить понесенные Заказчиком издержки по счетам, выставленным Заказчиком, в течение 5 (Пяти) дней со дня получения счета;

соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды;

[Подрядчик - иностранное физическое лицо, иностранное юридическое лицо, иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом по иностранному праву, в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора обязан предоставить Заказчику следующие документы и сведения, предусмотренные в Приложении № 4 к Договору].

в случае, если к Заказчику будут предъявлены претензии со стороны третьих лиц в отношении нарушения последним прав третьих лиц, вызванного действиями или бездействием Подрядчика, то Подрядчик обязуется выступить на стороне Заказчика во всех возможных судебных или претензионных спорах, а также возместить Заказчику любые убытки, которые возникнут или могут возникнуть в связи с предъявлением к Заказчику указанных требований.

отражать по сделкам в рамках данного договора корректные данные в книге продаж и представлять налоговые декларации по НДС за соответствующие периоды;

исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

Подрядчик вправе:

требовать от Заказчика провести приемку Работ в порядке и в сроки, предусмотренные Договором;

требовать от Заказчика своевременной оплаты на условиях, установленных Договором, надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком Работ и их результата;

досрочно завершить выполнение Работ в соответствии с условиями Договора;

самостоятельно определять способы выполнения Работ;

требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Договором;

привлекать к выполнению Договора субподрядчиков с соблюдением должной осмотрительно при их выборе и при условии предварительного письменного уведомления Заказчика. Такое уведомление должно содержать сведения о привлекаемых лицах, в том числе фамилию имя, отчество (последнее – при наличии). Привлечение Подрядчиком к исполнению обязательств по Договору субподрядчиков без предварительного письменного уведомления Заказчика, является существенным нарушением Подрядчиком условий Договора. В случае указанного нарушения Заказчика вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор. Подрядчик обязан предоставить все необходимые документы, подтверждающие исполнение своих обязательств привлекаемыми к исполнению договора субподрядчиками;

осуществлять иные права, предусмотренные Договором.

Заказчик обязуется:

в соответствии со сведениями, предоставленными Подрядчиком, оформлять работникам Подрядчика соответствующие разрешительные документы на проезд и (или) проход на территорию Заказчика к месту выполнения Работ (при необходимости);

обеспечить своевременную приемку и оплату выполненных Работ надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Договором;

обеспечить сохранность конфиденциальной информации Подрядчика, ставшей известной Заказчику в ходе выполнения Работ по Договору;

исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

Заказчик вправе:

требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств, установленных Договором;

требовать от Подрядчика своевременного устранения недостатков в результате Работ;

проверять ход и качество выполнения Работ Подрядчиком, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика;

требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Договором;

отказаться от приемки и оплаты Работ, не соответствующих условиям Договора, в том числе Технического задания, иных приложений к Договору, а также положениям действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иным обязательным правилам и требованиям;

проводить экспертизу и привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и других сферах, для проверки соответствия выполненных Работ условиям Договора, в том числе Технического задания, иных приложений к Договору, а также положениям действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иным обязательным правилам и требованиям;

осуществлять иные права, предусмотренные Договором.

Качество Работ

Подрядчик обеспечивает качество Работ и их результат в соответствии с условиями Договора, включая Техническое задание.

Работы и их результат должны соответствовать условиям Договора, в том числе Технического задания, иных приложений к Договору, а также положениям действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иным обязательным правилам и требованиям, действующим в Российской Федерации требованиям к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Работ и их результата, предусмотренным техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иным требованиям, связанным с определением соответствия Работ и их результата потребностям Заказчика, требованиям стандартов, технических условий или иных нормативных документов, которым должны соответствовать Работы и их результат, в том числе актов, указанных в пункте 1.2 Договора.

Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Договору Работы и их результаты указан в пункте 1.11 Договора. Датой начала течения гарантийного срока в отношении каждого из этапов считается дата подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ по этапу. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись недостатки в выполненных Работах и их результате.

Гарантия качества результата Работы распространяется на все, составляющее результат Работы.

Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия осуществляются силами и за счет Подрядчика.

Ответственность Сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором (включая пункты 1.15, 1.16 Договора).

Заказчик имеет право на удержание суммы начисленной неустойки (пени, штрафа) при осуществлении оплаты по Договору.

Подрядчик, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший обязательства по Договору, обязан возместить Заказчику убытки (как реальный ущерб, так и упущенную выгоду) в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек.

Для Подрядчика не является основанием для неисполнения, ненадлежащего исполнения настоящего Договора либо основанием освобождения от ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, наличие следующих обстоятельств: инфляционных процессов, кризисных явлений в экономике, изменений валютных курсов, девальвация национальной валюты, введения публично-правовыми образованиями экономических санкций против любых лиц, ухудшения финансового состояния, банкротства, противоправных действий третьих лиц, изменений цен на материалы, сырье, оборудование, продукцию и иные объекты гражданских прав, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, работ, услуг, отсутствие у Подрядчика необходимых денежных средств. Перечисленные обстоятельства не являются для Подрядчика обстоятельствами непреодолимой силы по смыслу пункта 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае нарушения обязанностей, предусмотренных в том числе, но не исключительно пп.  5.1.9, 5.1.20.4 Договора и локальными нормативными актами Заказчика, регулирующими отношения, связанные с обеспечением конфиденциальности предоставляемой Заказчиком информации, обработкой персональных данных, обеспечением информационной безопасности и иными локальными нормативными актами Заказчика, являющимися приложениями к Техническому заданию или упомянутыми в Техническом задании, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей 00 копеек за каждый факт нарушения сверх возмещения всех убытков, понесенных Заказчиком в связи с нарушением, включающих в том числе суммы штрафов, наложенных контрольно-надзорными органами на Заказчика

Обеспечение исполнения Договора. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств

Обеспечение надлежащего исполнения обязательств Подрядчика по Договору не предоставляется.

Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору не предоставляется.

Обстоятельства непреодолимой силы

Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, в том числе запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокады, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента их наступления в письменной форме (электронной почтой или факсом, с последующим предоставлением оригинала документа) извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (Тридцати) календарных дней, то Стороны вправе расторгнуть Договор по соглашению Сторон.

Рассмотрение и разрешение споров

Договором предусматривается обязательный досудебный претензионный порядок урегулирования споров.

Претензия должна быть направлена в письменном виде. В претензии указываются: допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой направлена претензия; стоимостная оценка ответственности (если претензионные требования подлежат денежной оценке), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены документы, подтверждающие требования (заверенные копии таких документов).

Ответ на претензию должен быть направлен Стороной, получившей претензию, в адрес Стороны, направившей претензию, не позднее, чем через 10 (Десять) рабочих дней с даты получения претензии Стороной.

При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на рассмотрение суда, указанного в пункте 1.19 Договора.

Срок действия и порядок изменения Договора

Договор действует в течение срока, установленного в пункте 1.20. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения обязательств Сторон по Договору.

Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

При исполнении Договора изменение его условий осуществляется Сторонами с соблюдением требований Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России».

Расторжение Договора

Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда или Стороной в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации или Договором.

Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке на условиях, установленных Положением о закупке Заказчика, в случаях, установленных законодательством Российской Федерацииили Договором, а также в случае существенного нарушения Подрядчиком Договора, в том числе в случае:

если Подрядчиком выполнены Работы ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, либо существенного или неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, предоставления документов, которые являются обязательными в соответствии с Договором;

нарушения обязательств, указанных в разделе 13 Договора и/или неполучения в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет;

нарушения условий о замене обеспечения исполнения Договора, обеспечения исполнения гарантийных обязательств (если предоставление такого обеспечения предусмотрено Договором);

нарушения положений пунктов 14.4 – 14.6 Договора.

в случае выявления в ходе исполнения Договора факта несоответствия Подрядчика следующим требованиям:

- не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность, которой приостановлена;

- не являться организацией, у которой имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- отсутствие у Подрядчика– физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического Подрядчика судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с исполнением обязательств, являющихся предметом Договора, и административного наказания в виде дисквалификации;

- отсутствие между Подрядчиком и Заказчиком конфликта интересов в понятии, определенном документацией (извещение) о закупке, по результатам проведения которой заключен Договор;

-обладать специальной правоспособностью в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации (или законодательством государства, на территории которого будут использоваться результаты исполнения Договора), связанной с исполнением обязательств, предусмотренных Договором, в том числе необходимыми лицензиями / выписками из реестра лицензий / сведениями из реестра лицензий (о регистрационном номере лицензии и дате ее предоставления);

- не являться лицом, в отношении которого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации введены меры/запреты/ограничения в части заключения и (или) исполнения сделок с таким лицом;

- отсутствие сведений в реестрах недобросовестных лиц, в том числе предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/или Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

    - Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке  в случаях, установленных законодательством или Договором, а также в случае существенного нарушения Заказчиком Договора, в том числе в случае:

существенного или неоднократного нарушения Заказчиком сроков оплаты по Договору. При этом под неоднократностью понимается нарушение сроков оплаты более чем 2 (Два) раза на срок, превышающий 30 (Тридцать) рабочих дней с даты, когда должна быть совершена оплата в соответствии с условиями Договора;

Подрядчик не вправе отказаться от Договора и потребовать возмещения убытков в случае, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих, что исполнение указанных обязанностей Заказчиком не будет произведено в установленный срок.

Сторона, решившая расторгнуть Договор в одностороннем порядке, должна направить другой Стороне письменное уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора с приложением к нему протокола, содержащего:

реквизиты Сторон, наименование, место нахождения, почтовый адрес (фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства, почтовый адрес для физического лица), номер контактного телефона и факса, адрес электронный почты;

указание на предмет Договора;

указание на действия (бездействие) Стороны, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, иные сведения, которые послужили основанием для отказа от исполнения Договора в одностороннем порядке, с обоснованием принятого решения.

К протоколу прикладываются копии документов, подтверждающих обоснованность принятого решения об одностороннем отказе от исполнения договора (при их наличии), которые являются неотъемлемой частью протокола.

Уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется другой Стороне в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания протокола. К уведомлению также прикладываются документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего уведомление, действовать от имени Стороны по Договору.

Договор считается расторгнутым с даты получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора.

В случае, когда направленное Подрядчику, уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора вернется к Заказчику с отметкой почтового отделения об отсутствии адресата по адресу, указанному в разделе 16 Договора, или с отметкой «истек срок хранения», то датой расторжения Договора будет считаться дата получения Заказчиком такого уведомления.

Никакое существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, не является основанием для его неисполнения, ненадлежащего исполнения, а также изменения или расторжения ни в одностороннем порядке, ни в судебном порядке в соответствии со статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию Подрядчика.

Заказчик вправе в любое время немотивированно отказаться от исполнения Договора, при этом Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком уведомления об одностороннем отказе. В этом случае приложение к указанному уведомлению протокола не требуется.

Комплаенс-оговорка

Стороны обязуются соблюдать положения Комплаенс-оговорки, установленные Приложением № 7 к Договору.

Стороны договорились установить неустойку в виде штрафа в размере 10% (Десяти процентов) от Цены Договора, установленной в соответствии с пунктом 3.1 Договора, за каждый случай нарушения положений Комплаенс-оговорки.

Прочие положения

Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Если одна из Сторон изменит свои почтовые, контактные и (или) платежные реквизиты или подвергнется реорганизации или ликвидации, она обязана письменно информировать об этом другую Сторону в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты вступления в силу этих изменений (в случае реорганизации или ликвидации – в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения об этом; в случае изменения банковских реквизитов – в срок, указанный в пункте 3.4 Договора).

Стороны определили следующий порядок обмена документами и (или) юридически значимыми сообщениями:

нарочно (курьерской доставкой). Факт получения документа и (или) юридически значимого сообщения должен подтверждаться распиской Стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и (или) юридически значимого сообщения, дату его получения, фамилию, имя, отчество (при наличии), должность и подпись лица, получившего данный документ и (или) юридически значимое сообщение;

заказным письмом с уведомлением о вручении;

электронной почтой, с последующим направлением документа и (или) юридически значимого сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении;

в электронном виде с использованием телекоммуникационных каналов связи, при наличии соглашения Сторон об использовании такого порядка обмена документами и (или) юридически значимыми сообщениями.

Авторизированные адреса электронной почты Сторон указаны в разделе 16 Договора.

Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору влекут для получающей их Стороны наступление гражданско-правовых последствий с даты доставки соответствующего сообщения ей или её представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

В соответствии со статьей 431.2 ГК РФ Подрядчик настоящим дает Заказчику следующие заверения об обстоятельствах на дату заключения Договора:

[Подрядчик является юридическим лицом (или индивидуальным предпринимателем), надлежащим образом созданным (зарегистрированным) и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, и имеет право на осуществление своей хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации и в соответствии с законодательством Российской Федерации];

Подрядчик обладает полной правоспособностью [полной дееспособностью] на заключение Договора, а также на исполнение своих обязательств и осуществление своих прав по Договору или в связи с ним;

Подрядчик не находится в процессе ликвидации или реорганизации и не отвечает признакам банкротства (несостоятельности);

Договор надлежащим образом заключен Подрядчиком, является для него законным, действительным, юридически обязательным и может быть исполнен в принудительном порядке в отношении него;

лица, подписывающие от имени Подрядчика настоящий Договор и любые связанные с ним документы, надлежащим образом уполномочены совершать данные действия от его имени;

Подрядчик получил все корпоративные одобрения, а также все согласования и разрешения государственных органов, органов местного самоуправления и иных третьих лиц, которые в соответствии с применимым правом и учредительными документами Подрядчика необходимы для подписания и исполнения настоящего Договора;

заключение и исполнение Подрядчиком настоящего Договора не приведет (i) к нарушению действующего законодательства или иных нормативно-правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления, судебных актов (постановлений) и решений третейских судов, а также учредительных и (или) иных внутренних документов Подрядчика; (ii) к нарушению или невыполнению каких-либо договорных обязательств Подрядчиком.

В соответствии со статьей 431.2 ГК РФ Подрядчик дает Заказчику заверения о следующих обстоятельствах на дату заключения настоящего Договора и на дату подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ:

Подрядчик обладает всеми необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями, допусками для выполнения Работ;

работники Подрядчика обладают необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешительными документами на выполнение Работ, а также навыками, опытом и квалификацией для качественного выполнения Работ.

Подрядчик обеспечивает надлежащую защиту своих информационных систем, информационных ресурсов, своей информации, у третьих лиц отсутсвует неправомерный доступ к информационным системам, информационным ресурсам, информации Подрядчика.

Стороны признают, что данные в настоящем разделе Договора заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для Заказчика и для заключения, исполнения или прекращения Договора.

Стороны безусловно соглашаются и подтверждают, что Заказчик, в пользу которого предоставлены заверения об обстоятельствах в соответствии с разделом 14 настоящего Договора, полагается на данные заверения при заключении и исполнении настоящего Договора.

В соответствии со статьей 406.1 ГК РФ Подрядчик обязан возместить имущественные потери Заказчика, возникшие в случае наступления следующих обстоятельств:

доначисления налоговым органом при проведении проверки Заказчика после даты заключения Договора каких-либо сумм налогов Заказчику по взаимоотношениям Заказчика и Подрядчика, в том числе в следующих случаях:

в рамках проверки налоговым органом установлено, что обязательства по настоящему Договору не были исполнены Подрядчиком непосредственно или привлеченным им в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации третьим лицом;

доначисление соответствующих налогов обосновано неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

налоговым органом выявлена недостоверная информация в первичных документах и/или счетах-фактурах, подписанных представителями Подрядчика;

представители Подрядчика или привлеченные им для исполнения настоящего Договора третьи лица ссылаются на то, что они не участвовали в заключении и/или исполнении настоящего Договора;

по иным причинам, связанным с действиями или бездействием Подрядчика, включая привлеченных им к исполнению настоящего Договора третьих лиц или с показателями отчетности Подрядчика.

В настоящем подпункте размер возмещения имущественных потерь определяется в следующем порядке: вся сумма таких доначисленных налогов, включая пени и штраф, согласно соответствующему решению налогового органа. Потери возмещаются Подрядчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования c приложенным решением налогового органа.

в иных случаях предъявления Заказчику органами, осуществляющими государственный (муниципальный) контроль (надзор), или иными лицами каких-либо требований, жалоб, претензий, исков или начисление Заказчику каких-либо обязательных к уплате платежей, если они прямо или косвенно вытекают из Договора и связаны с действиями (бездействием) Подрядчика или с его юридическим статусом.

- В настоящем подпункте размер возмещения потерь определяется в следующем порядке: вся сумма расходов Заказчика, которые он произвел или должен будет произвести при наступлении указанных в настоящем подпункте обстоятельств, включая, но не ограничиваясь: уплату налогов, иных обязательных платежей, штрафов, судебных расходов, судебных и внесудебных выплат. Потери возмещаются Подрядчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования.

В случае нарушения информационной безопасности Подрядчика (в том числе, но не исключительно, неправомерное преодоление третьими лицами доступа к информационным ресурсам, информационным системам , информации Подрядчика), повлекшим (в совокупности или по отдельности) обнародование, модификацию, передачу, распространение, копирование, уничтожение, блокирование, предоставление доступа к информации, хранящейся у Заказчика (в том числе хранящейся в информационных системах Заказчика, к которым Подрядчику был предоставлен доступ), временную (простой) или постоянную невозможность функционирования центра обработки данных Подрядчика.

В настоящем подпункте размер возмещения потерь определяется в следующем порядке: вся сумма потерь Заказчика, которые он понес или должен будет понести при наступлении указанных в настоящем подпункте обстоятельств, включая, но не ограничиваясь: возмещение убытков третьим лицам, возмещение убытков, связанных с (в совокупности или по отдельности) обнародованием, модификацией, передачей, распространением, копировани, уничтожением, блокированием, предоставлением доступа информации, хранящейся у Заказчика, простоем центра обработки данных Заказчика, уплату штрафов, судебных расходов, судебных и внесудебных выплат. Потери возмещаются Подрядчиком в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответсвующего требования.

Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора, и ставших им известными в ходе исполнения Договора:

Сторона, получившая в рамках Договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, должна защитить ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения Договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения Договора;

Каждая из Сторон обязуется соблюдать требования Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон в ходе исполнения обязательств по Договору.

Уступка прав Подрядчика допускается только с согласия Заказчика. Если согласие Заказчика не получено, то это следует считать запретом на уступку прав по Договору.

Договор заключается Сторонами добровольно, Стороны не введены в заблуждение относительно правовой природы сделки и/или правовых последствий, которые возникают у Сторон или могут возникнуть в связи с заключением Договора. Все полномочия, необходимые для заключения Договора и (или) осуществления в связи с ним действий получены Сторонами должным образом, в том числе получено согласие третьих лиц, органа юридического лица, государственного и (или) муниципального органа, которое в силу закона и (или) учредительных документов любой из Сторон может быть необходимо для заключения Договора. Лица, подписывающие Договор, уполномочены в полном объеме на представление каждой Стороны.

В случае, если между положениями Договора и Технического задания есть противоречия, то приоритет имеют положения Договора.

Приложения

К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 Техническое задание.

Приложение № 2 Форма Акта сдачи-приемки выполненных Работ по этапам.

Приложение № 3 Форма Акта о выявленных недостатках .

Приложение № 4 Документы и сведения, предоставляемые Подрядчиком – иностранным физическим лицом, иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву.

Приложение № 5 Место выполнения Работ.

Приложение № 6 Календарный план.

Приложение №7. Комплаенс-оговорка.

Адреса и банковские реквизиты Сторон

| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
| [Полное наименование/ФИО подрядчикаа] | Акционерное общество «Почта России» |
|  | Адрес местонахождения: 125252 г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2а, |
|  | Почтовый адрес: 385000, респ Адыгея, г Майкоп, ул Краснооктябрьская, д 20 |
| [ОГРН/ОГРНИП подрядчика] | ОГРН 1197746000000 |
| [ИНН/регистрационный номер подрядчика] | ИНН 7724490000 |
| [КПП] | КПП 997650001 |
|  | Тел. +7 (495) 956-20-67 |
|  | E-mail:office-R01@russianpost.ru |
| Банковские реквизиты: |  |
| [Документ, удостоверяющий личность] |  |
| [СНИЛС] |  |
|  | Со стороны Заказчика: |
|  | Филиал: УФПС РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ |
|  | Адрес местонахождения филиала: 385700, РОССИЯ, АДЫГЕЯ РЕСП, МАЙКОП Г, КРАСНООКТЯБРЬСКАЯ УЛ, 20 |
|  | Почтовый адрес филиала: 385000, РОССИЯ, АДЫГЕЯ РЕСП, МАЙКОП Г, КРАСНООКТЯБРЬСКАЯ УЛ, 20 |
|  | КПП филиала: 010543001 |
|  | Р/с филиала: 40502810600000000020 |
|  | в Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) |
|  | к/с 30101810145250000411 |
|  | БИК 044525411 |
|  | Тел.: 8(8772) 52-12-85 |
|  | E-mail: office-R01@russianpost.ru |

| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
|  | Директор |
| ____________________ | ____________________ Алифиренко Наталья Юрьевна |
| ___ ____________ 20__ г. | ___ ____________ 20__ г. |
| М.П. (при наличии печати) |  |

Приложение № 1

к Договору на выполнение работ по текущему ремонту кровли Автотранспортного предприятия УФПС Республики Адыгея АО «Почта России»,

расположенного по адресу: Республика  Адыгея г. Майкоп ул. Подгорная 398.

от «___»______________20__г.

№ __________

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту кровли Автотранспортного предприятия УФПС Республики Адыгея АО «Почта России»,

расположенного по адресу: Республика  Адыгея г. Майкоп ул. Подгорная 398.

г. Майкоп, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, термин | Расшифровка сокращения, толкование термина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 2. | УФПС | Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
| 3. | Подрядчик | Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы в соответствии с договором, заключенным с Заказчиком |
| 4. | Объект, АТП | Автотранспортное предприятие |
| 5. | Работы | Выполнение работ по текущему ремонту кровли Автотранспортного предприятия |
| 6. | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 7. | СНиП | Санитарные нормы и правила |
| 8. | КС-2 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ |
| 9. | КС-3 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат |
| 10. | ТЗ | Техническое задание |
| 11. | Стороны | Заказчик и Подрядчик |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по текущему ремонту кровли Автотранспортного предприятия УФПС Республики Адыгея АО «Почта России», расположенного по адресу: Республика  Адыгея г. Майкоп ул. Подгорная 398.

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).

Работы выполняются с целью обеспечения эффективной эксплуатации Объекта в соответствии с его назначением, улучшения условий работы персонала, выполнения санитарно-гигиенических требований к помещениям.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1 Выполнение Работ осуществляется в соответствии с Планом-графиком выполнения Работ (приложение № 2 к ТЗ).

4.2. Место выполнения Работ: г. Майкоп ул. Подгорная,398.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в Ведомости объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).

Все работы должны выполняться в соответствии с технологиями, предусмотренными нормативными документами, распространяющимися на территории Российской Федерации. Работы должны быть выполнены качественно, не иметь дефектов. При выполнении работ предпочтение должно отдаваться изделиям, материалам и оборудованию отечественных производителей, при сопоставимых характеристиках, позволяющих улучшить эксплуатационные свойства объекта в целом.

Подрядчик при проведении работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности; выполнять противопожарные мероприятия; выполнять мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими нормами, мероприятия по охране окружающей среды, сохранению зеленых насаждений и земельного участка. Опасные для движения зоны следует огораживать и обозначать знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями государственных стандартов. При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в дневное и ночное время суток.  Производство работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений. Организация зоны работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ.

Для выполнения перевозок материалов и оборудования для ремонтных работ Подрядчик должен использовать существующие транспортные подъезды к объекту.

Складировать материалы, конструкции и оборудование должно осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.

Регулярно вывозить строительный мусор с объекта, по мере накопления, складировав в тару. Сжигать мусор на территории объекта запрещено.

Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории объекта на полигон для утилизации.

Запрещается загромождать на объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

Работники, выполняющие работы, могут быть допущены к работе только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены. Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на объекте Заказчика.

Работы выполняются в действующем учреждении с правом прохода работников, бесперебойного функционирования всех инженерных систем и оборудования. Отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков производятся только по предварительному согласованию с руководством

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Требования к качеству Работ

Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 04.08.2026);

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 04.08.2026) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ (ред. от 26.07.2026)
«О почтовой связи»;

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

СП 71.13330.2017 Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;

СП 70.13330.2012 Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;

СНиП 12-03-2001 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации. Безопасность труда в строительстве Часть1. Общие требования;

СНиП 12-04-2002 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

«Регламент осуществления строительного производства в АО «Почта России» № 1-п от 15.01.2024.

- Условия выполнения работ

6.2.1. Подрядчик в течение трех рабочих дней с даты заключения Договора разрабатывает сметную документацию на выполнение работ по текущему ремонту кровли Автотранспортного предприятия  в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к Техническому заданию) и Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, сметными нормативами, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов и направляет Заказчику на утверждение.

При отсутствии в действующих сборниках сметно-нормативной базы ценников на материальные ресурсы и оборудование, определение их сметной стоимости в локальных сметах допускается с использованием стоимостных показателей материальных ресурсов и оборудования на основании стоимости завода-изготовителя или стоимости, полученной в результате мониторинга цен в соответствии с п. 4.25. Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004.

6.2.2. Работы должны выполняться в рабочее время с 09:00 часов  
до 18:00 часов в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.

6.2.3. Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте

только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.

Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.

6.2.4. Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров.

Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).

6.2.5. Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.

6.2.6. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта (в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229 (ред. от 09.06.2016)).

6.2.7. Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.

В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.

6.2.8. Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.

6.2.9. Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации.  Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления.

Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами.

По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.

6.2.10. Подрядчик согласовывает порядок выполнения Работ с Заказчиком на всех этапах выполнения Работ в соответствии с Приложением № 2 к ТЗ.

- Требования к безопасности

- При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил:

-	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 04.08.2026) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-	Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-  СНиП 12-03-2001 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации. Безопасность труда в строительстве Часть1. Общие требования;

-  СНиП 12-04-2002 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.

Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.

Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений.

- Требования к конфиденциальности

Требования установлены в проекте договора.

- Требования к сдаче-приемке работ

При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:

1.	Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме
КС-2,

2.	Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3;

3.	Счет-фактуру;

4.   Сметную документацию на выполненные работы;

5.	Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений);

- Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)

Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии с п. 6.5 настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2-х (двух) экземплярах в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ (этапа выполнения Работ). Техническая документация на используемые материалы и монтируемое оборудование представляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре.

7.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат.

Гарантийный срок на материалы и оборудование должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.

Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

8.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

9.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ведомость объемов работ | 9 |
| 2. | План-график выполнения работ по текущему ремонту | 11 |

Приложение № 1 к ТЗ

Ведомость объемов Работ по текущему ремонту кровли Автотранспортного предприятия УФПС Республики Адыгея АО «Почта России»,  расположенного по адресу: Республика  Адыгея г. Майкоп ул. Подгорная 398.

| № п/п | Наименование видов Работ | Объем Работ | Единица измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Подготовительные работы (Этап 1) |  |  |  |  |
| 1. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 1,258 | 100 м |  |
| 2. | Разборка вручную стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем | 1,02 | 100 м |  |
| 3. | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 15,01 | 1т груза |  |
| 4. | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т | 15,01 | 1т груза |  |
| 5. | Ремонт мягкой кровли из рубероида с применением инфракрасного нагревателя и устройством нового покрытия: в один слой | 102 | м2 |  |
| 6. | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 | 357 | кг |  |
| 7. | Подготовка и проварка основания рулонной кровли с применением инфракрасного нагревателя для последующего устройства рулонной кровли | 499,4 | м2 |  |
| 8. | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-08 | 1,02 | 100 м2 |  |

| Раздел 2. Устройство кровли (Этап 2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 1,02 | 100 м2 |  |
| 2. | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 | 1,02 | 100 м2 |  |
| 3. | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | 1,5606 | м3 |  |
| 4. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 0,248 | 100 м |  |
| 5. | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -27,5 °C, теплостойкость не ниже +105 °C, масса 4,5 кг/м2 | 1460,886 | м2 |  |
| 6. | Устройство мест выхода коммуникаций и примыканий с применением рулонного кровельного гидроизоляционного самоклеящегося материала с антиадгезионной пленкой: с прогревом | 0,1025 | 100 м |  |
| 7. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 6,014 | 100 м2 |  |
| 8. | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 0,854 | 100 м2 |  |

Приложение № 2 к ТЗ

План-график выполнения работ по текущему ремонту кровли Автотранспортного предприятия УФПС Республики Адыгея АО «Почта России»,  расположенного по адресу: Республика  Адыгея г. Майкоп ул. Подгорная 398.

| № п/п | Наименование Работ и основных этапов выполнения Работ | Срок выполнения (число, месяц, год) |  | Объем Работ (единица измерения) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало выполнения Работ | Окончание выполнения Работ |  |  |
| 1. | Этап 1. Подготовительные работы | в течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания договора | не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента начала выполнения работ по Этапу 1. | Согласно Ведомости объема работ |  |
| 2. | Этап 2. Устройство кровли | в течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания выполнения работ по Этапу 1 | не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента начала выполнения работ по Этапу 2. | Согласно Ведомости объема работ |  |

Приложение № 2

к Договору на выполнение работ по текущему ремонту кровли Автотранспортного предприятия УФПС Республики Адыгея АО «Почта России»,

расположенного по адресу: Республика  Адыгея г. Майкоп ул. Подгорная 398.

от «___»______________20__г.

№ __________

ФОРМА

АКТ

сдачи-приемки выполненных работ по этапу «______»

к Договору на выполнение работ по текущему ремонту кровли Автотранспортного предприятия УФПС Республики Адыгея АО «Почта России»,

расположенного по адресу: Республика  Адыгея г. Майкоп ул. Подгорная 398.

№ _____ от «___» _____________ 20__г.

| ___________ | «____» __________ 20__ г. |
| --- | --- |

АО «Почта России», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующего на основании ____________, с одной стороны и ________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу «______» (далее – «Акт») о том, что Подрядчиком по заданию Заказчика были выполнены следующие работы по этапу «______» за период  с ___________ по _______:

| № п/п/этапа | Наименование работ (с их подробным описанием) | Единица измерения | Количество (объем) | Цена за ед. работ, без НДС | Стоимость работ без НДС, руб. | Сумма НДС___%, руб. | Стоимость работ, в т.ч. НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |

- Стоимость выполненных с _______ по ____________ работ составила: _________(_________) руб. ________коп.

- При осуществлении оплаты Заказчик исчисляет и удерживает НДС в размере _______ % и перечисляет его в бюджет, как налоговый агент.

- При оплате Заказчиком стоимости выполненных работ по Договору удерживается налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сумме ____руб»

- Следует к перечислению ____________ (____________________) руб. ________коп.

- Дата совершения факта хозяйственной жизни: ______.

- Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному для каждой Стороны.

- Приложения к акту:_____________

| ПОДРЯДЧИК: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) ___ ____________ 20__ г. М.П. (при наличии печати) | ЗАКАЗЧИК: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) ___ ____________ 20__ г. |
| --- | --- |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
|  | Директор |
| ____________________ | ____________________ Алифиренко Наталья Юрьевна |
| ___ ____________ 20__ г. | ___ ____________ 20__ г. |
| М.П. (при наличии печати) |  |

Приложение № 3

к Договору на выполнение работ по текущему ремонту кровли Автотранспортного предприятия УФПС Республики Адыгея АО «Почта России»,

расположенного по адресу: Республика  Адыгея г. Майкоп ул. Подгорная 398.

от «___»______________20__г.

№ __________

ФОРМА

Акта о выявленных недостатках результата Работ

к Договору на выполнение работ

№ _____ от «___» _____________ 20__г.

| ___________ | «____» __________ 20__ г. |
| --- | --- |

АО «Почта России», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующего на основании ____________, с одной стороны и ________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о выявленных недостатках результата выполненных работ (далее – «Акт о выявленных недостатках»), в соответствии с которым установлено следующее:

Перечень недостатков

| № | Наименование работ | Описание недостатка/несоответствия | Срок устранения недостатка/ несоответствия |
| --- | --- | --- | --- |

Дополнительные требования к устранению недостатков результата работ:

__________________________________________________________________

Приложения к Акту:

| ПОДРЯДЧИК: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) ___ ____________ 20__ г. М.П. (при наличии печати) | заказчик: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) ___ ____________ 20__ г. |
| --- | --- |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
|  | Директор |
| ____________________ | ____________________ Алифиренко Наталья Юрьевна |
| ___ ____________ 20__ г. | ___ ____________ 20__ г. |
| М.П. (при наличии печати) |  |

Приложение № 4

к Договору на выполнение работ по текущему ремонту кровли Автотранспортного предприятия УФПС Республики Адыгея АО «Почта России»,

расположенного по адресу: Республика  Адыгея г. Майкоп ул. Подгорная 398.

от «___»______________20__г.

№ __________

Документы и сведения, предоставляемые Подрядчиком – иностранным физическим лицом, иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву

1) Учредительные или иные документы:

1.1)	подтверждающие статус Контрагента как соответствующий применимому иностранному законодательству разновидности организационно-правовой формы;

1.2)	содержащие сведения о долях участия, наличии управляющих органов и об общем распределении полномочий между ними;

2)	Финансовая отчетность, поясняющие расчеты и иные документы, описывающие основные виды деятельности Контрагента и их денежное выражение согласно применимым стандартам.

3)	Договоры и иные правоустанавливающие документы, на основании которых у Контрагента возникали гражданско-правовые отношения в рамках деятельности, приведшей к возникновению у Контрагента облагаемых доходов от источников в РФ.

4)	Официальные пояснения Контрагента об особенностях ведения Контрагентом предпринимательской деятельности, приведшей к возникновению у него облагаемых доходов от источников в РФ - в части выполняемых Контрагентом функций и принимаемых данным Контрагентом рисков.

5)	Официальные письма уполномоченного органа страны, в которой Контрагент считается (на основании сертификата налогового резидентства) «лицом с постоянным местопребыванием» согласно соответствующему Соглашению об избежании двойного налогообложения, подтверждающие:

5.1)	факт включения облагаемых доходов от источников в РФ и связанных с ними расходов в налогооблагаемую базу Контрагента;

5.2)	наличие у Контрагента права на самостоятельное распоряжение облагаемыми доходами от источников в РФ с точки зрения организационно-правовой формы Контрагента и применимого налогового режима в стране постоянного местопребывания.

6) Уведомление о том, что выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ и предоставить нотариально заверенную копию свидетельства о постановке получателя дохода на учет в налоговых органах, оформленную не ранее чем в предшествующем налоговом периоде.

7) Оригинал документа, подтверждающего, что Контрагент имеет постоянное местонахождение в государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, в соответствии с которым, доходы не облагаются налогом в РФ, или облагаются по более низкой ставке, в случае если Контрагент не состоит на учете в РФ и (или) не имеет представительства в РФ, до даты выплаты дохода по настоящему Контракту.

Документ, подтверждающий постоянное местонахождение Контрагента, должен быть заверен компетентным органом соответствующего иностранного государства (с апостилем и переводом на русский язык).

| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
|  | Директор |
| ____________________ | ____________________ Алифиренко Наталья Юрьевна |
| ___ ____________ 20__ г. | ___ ____________ 20__ г. |
| М.П. (при наличии печати) |  |

Приложение № 5

к Договору на выполнение работ по текущему ремонту кровли Автотранспортного предприятия УФПС Республики Адыгея АО «Почта России»,

расположенного по адресу: Республика  Адыгея г. Майкоп ул. Подгорная 398.

от «___»______________20__г.

№ __________

МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № пп | Наименование объектов выполнения работ | Адрес выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автотранспортное предприятие УФПС Республики Адыгея | г. Майкоп ул. Подгорная, 398. |

| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
|  | Директор |
| ____________________ | ____________________ Алифиренко Наталья Юрьевна |
| ___ ____________ 20__ г. | ___ ____________ 20__ г. |
| М.П. (при наличии печати) |  |

Приложение № 6

к Договору на выполнение работ по текущему ремонту кровли Автотранспортного предприятия УФПС Республики Адыгея АО «Почта России»,

расположенного по адресу: Республика  Адыгея г. Майкоп ул. Подгорная 398.

от «___»______________20__г.

№ __________

Календарный план

| № этапа | Наименование работ | Содержание работ | Срок выполнения работ по этапу |  | Стоимость работ по этапу без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Стоимость работ, включая НДС, руб. | Отчетные документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало выполнения работ | Окончание выполнения работ |  |  |  |  |
| 1 | Подготовительные работы | Согласно Технического задания | в течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания договора | не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента начала выполнения работ по Этапу 1. | Стоимость работ по этапу без НДС | - | - | 1. Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2, 2. Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3; 3. Счет-фактуру; 4. Сметную документацию на выполненные работы; |
| 2 | Устройство кровли | Согласно Технического задания | в течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания выполнения работ по Этапу 1 | не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента начала выполнения работ по Этапу 2. | Стоимость работ по этапу без НДС | - | - | 1. Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2, 2. Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3; 3. Счет-фактуру; 4. Сметную документацию на выполненные работы; |

| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
|  | Директор |
| ____________________ | ____________________ Алифиренко Наталья Юрьевна |
| ___ ____________ 20__ г. | ___ ____________ 20__ г. |
| М.П. (при наличии печати) |  |

| ПОДРЯДЧИК: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) ___ ____________ 20__ г. М.П. (при наличии печати) | ЗАКАЗЧИК: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) ___ ____________ 20__ г. |
| --- | --- |

Приложение № 7

к Договору на выполнение работ по текущему ремонту кровли Автотранспортного предприятия УФПС Республики Адыгея АО «Почта России»,

расположенного по адресу: Республика  Адыгея г. Майкоп ул. Подгорная 398.

от «___»______________20__г.

№ __________

Комплаенс-оговорка

1.	Стороны заявляют и гарантируют, что в своей деятельности они неукоснительно соблюдают применимое законодательство и прилагают максимальные усилия по недопущению противоправных действий, в том числе:

1.1.	Стороны соблюдают действующее законодательство о налогах
и сборах и ведут достоверную и прозрачную бухгалтерскую отчетность, предполагающую недопущение составления неофициальной отчетности
и использования поддельных документов;

1.2.	Стороны выполняют все требования, вытекающие из применимого законодательства о противодействии коррупции, и не нарушают требования применимого законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

1.3.	Стороны неукоснительно соблюдают требования и ограничения, установленные действующим законодательством Российской Федерации
в части обеспечения применения ответных специальных экономических мер
в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций.

1.3.1.	Стороны исходят из следующих заверений об обстоятельствах, имеющих существенное значение при заключении, исполнении и прекращении Договора:

а) ни одна из Сторон не включена в перечень лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры Российской Федерации, утвержденный нормативными правовыми актами Российской Федерации,
в соответствии с которыми заключение и/или исполнение настоящего Договора запрещено или ограничено (далее – Перечень);

б) ни одна из Сторон не находится во владении и/или под контролем лиц, включенных в Перечень.

1.3.2.	Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону
в случае изменения обстоятельств, указанных в п. 1.3.1 настоящего Приложения.

1.3.3.	Сторона имеет право отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора, прекратить выполнение обязательств по Договору, прекратить осуществление финансовых операций в пользу другой Стороны посредством направления другой Стороне соответствующего уведомления в порядке, установленном в настоящем пункте Договора, при наличии условий, указанных ниже и применяемых как в совокупности, так и по отдельности:

- если заверение, указанное в п. 1.3.1 настоящего Приложения, являлось недостоверным на момент заключения Договора либо перестало по каким-либо причинам соответствовать действительности после его заключения;

- если исполнение Договора/ сотрудничество Сторон будет нарушать требования законодательства Российской Федерации вследствие изменений последнего, в том числе в случае включения Стороны Договора в Перечень.

Уведомление АО «Почта России» осуществляется посредством направления письма на электронный адрес: compliance-R00@russianpost.ru.

Уведомление - осуществляется посредством направления  письма на электронный адрес, указанный в разделе 16 настоящего Договора..

В случае если Договором установлен иной порядок направления уведомления при одностороннем отказе от исполнения Договора, такой порядок применяется и для отказа от исполнения Договора по основаниям, установленным настоящим пунктом.

Стороны соглашаются, что реализация права, предусмотренного настоящим пунктом, не влечет какой-либо ответственности для соответствующей Стороны.

2.	При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются не предпринимать самостоятельно или с привлечением третьих лиц действий, направленных на оказание недружественного влияния на Стороны, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью оказания влияния на действия или принимаемые решения, получения конфиденциальной информации, необоснованных скидок, преференций
и любых других экономических преимуществ или с иными неправомерными целями, в том числе ставящими под сомнение деловую репутацию Сторон и/или работников Сторон и/или создающими угрозу возникновения конфликта интересов между указанными лицами.

Недружественное влияние включает в себя любое экономическое воздействие в денежной (наличной или безналичной) форме и/или в виде передачи (обещания передачи) имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, включая подарки и иные возможные поощрения, ценности.

3.	В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 2, такая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 2 настоящего раздела.

Уведомление Сторон осуществляется в порядке, определенном в пункте 1.3.3 настоящего Приложения.

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 2, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

При рассмотрении письменного уведомления Стороны гарантируют друг другу осуществление надлежащего разбирательства с соблюдением принципов конфиденциальности, в том числе обязуются по запросу одной из Сторон оказывать содействие в ходе его проведения.

4.	В случае подтверждения факта совершения Стороной действий, квалифицированных как «недружественное влияние», и/или неполучения
в установленный срок другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления, направленного в соответствии с п. 1.3.3 настоящего Приложения, другая Сторона по соответствующему письменному требованию вправе:

- потребовать уплаты штрафа в размере, установленном Договором применительно к нарушениям настоящего Приложения;

- отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора полностью или в части, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне.

Право требования уплаты штрафа возникает за каждый выявленный факт «недружественного влияния».

Сторона, отказавшаяся в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
|  | Директор |
| ____________________ | ____________________ Алифиренко Наталья Юрьевна |
| ___ ____________ 20__ г. | ___ ____________ 20__ г. |
| М.П. (при наличии печати) |  |

Указывается номер Договора.

Указывается полное наименование организации-подрядчика (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилия, имя и отчество (при наличии) подрядчика-физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя).

Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) представителя подрядчика, уполномоченного на подписание Договора.

Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель подрядчика, уполномоченный на подписание Договора

Подлежит включению в Договор, если Договор заключается с физическим лицом (за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица).

Применяется, если Договор заключен с иностранным лицом и в случаях, установленных ст. 148 НК РФ, с учетом положений п. 1 ст. 161 НК РФ.

Пункт подлежит включению в Договор в случае, если выплаты иностранным организациям доходов в соответствии с положениями пункта 4 статьи 286, а также статей 309, 310, 312 Налогового кодекса Российской Федерации.

Если контрагент является иностранным лицом, то пункт изложить в следующей редакции: «Заказчик является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, и имеет право на осуществление своей хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Подрядчик является юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), надлежащим образом созданным (зарегистрированным) и действующим в соответствии с законодательством _____________[указать наименование страны, в соответствии с законодательством которой создан контрагент] и имеет право на осуществление своей хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации»;

Если контрагентом является физическое лицо, то пункт удалить

Только для физических лиц.

Допускаются иные приложения (применительно к конкретным работам)

Включается в договор, если место исполнения имеет значение для Заказчика.

Условия приложения «Комплаенс-оговорка» заполняются в редакции, актуальной на момент согласования документации о закупке в составе закупочной процедуры.

Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС.

Указать наименование и номер этапа.

Указать наименование и номер этапа.

Указать наименование и номер этапа.

Применяется, если предусмотрены этапы.

Не заполняется, если Подрядчик не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС.

Не заполняется, если Подрядчик не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС.

Сумма должна содержать указание на применяемую Подрядчиком систему налогообложения (например: «в том числе НДС ____%___________ (__________) рублей», если Подрядчик является плательщиком НДС, «НДС не облагается на основании пп.___п._____ст.______ Налогового Кодекса Российской Федерации», если Подрядчик не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС).

Необходимо заполнить.

Применяется, если Договор заключен с иностранным лицом и в случаях, установленных ст. 148 НК РФ, с учетом положений п. 1 ст. 161 НК РФ.

Применяется, если Договор заключен с физическим лицом

Сумма должна содержать указание на применяемую Подрядчиком систему налогообложения (например: «в том числе НДС ____%___________ (__________) рублей», если Подрядчик является плательщиком НДС, «НДС не облагается на основании пп.___п._____ст.______ Налогового Кодекса Российской Федерации», если Подрядчик не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС).

Пункт заполняется в случае несовпадения даты совершения факта хозяйственной жизни с датой составления настоящего акта.

Указываются отчетные документы в соответствии с условиями Договора.

В случае, если представитель Подрядчика не явился для составления Акта, в таком Акте указывается соответствующая информация.

Акт заполняется с учетом обстоятельств конкретных недостатков, выявленных в ходе приемки работ.

Приложения указываются в случае их наличия.

Не заполняется, если Подрядчик не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС.

Не заполняется, если Подрядчик не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС.

Если действующим внутренним документом АО «Почта России» установлен иной текст Комплаенс-оговорки, применяются положения, утвержденные таким внутренним документом.