Технические требования на оказание услуг

ОКПД 2: 33.17.19.000 Услуги по текущему ремонту бульдозера ТМ10.11 ГСТ9 для нужд Камчатского филиала АО «ТК РусГидро»

Лот № 2106-РЕМ ПРОД-2026-ТК-КФ

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Общие сведения………………………………………………………………………. | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Обозначения и сокращения…………………………………………………………… | 3 |
| 1.2. | Наименование закупаемой продукции………………………………………………. | 4 |
| 1.3. | Цель оказания услуг…………………………………………………………………… | 4 |
|  | Таблица 1. Перечень объектов заказчика………………………………………… | 4 |
| 1.4. | Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)……………………... | 4 |
| 2. | Требования к продукции……………………………………………………………. | 5 |
| 2.1. | Требования к объемам и срокам оказания услуг……………………………………. | 5 |
| 2.1.1. | Требования к перечню и объему услуг………………………………………………. | 5 |
|  | Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг………………………………. | 5 |
| 2.1.2. | Требования к срокам оказания услуг………………………………………………… | 5 |
|  | Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг………………………………... | 5 |
| 2.2. | Требования к качеству услуг………………………………………………………….. | 6 |
|  | Таблица 4. Требования к качеству услуг………………………………………….. | 6 |
| 3. | Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки…………. | 8 |

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТС | Транспортное средство |
| --- | --- |
| УПД | Универсальный передаточный акт |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2: 33.17.19.000 Услуги по текущему ремонту бульдозера ТМ10.11 ГСТ9 для нужд Камчатского филиала АО «ТК РусГидро».

#### Цель оказания услуг

Целью оказания услуг является восстановление технической готовности бульдозера ТМ10.11 ГСТ9, гос. номер 41 КХ 1575, транспортного участка «Камчатские ТЭЦ», Камчатского филиала АО «ТК РусГидро», для его эксплуатации по назначению.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ОКПД 2: 33.17.19.000 Услуги по текущему ремонту бульдозера ТМ10.11 ГСТ9 для нужд Камчатского филиала АО «ТК РусГидро» | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Степная, 50 | Бульдозер ТМ10.11 ГСТ9, гос. номер 41 КХ 1575 |  |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

### Оказание услуг по текущему ремонту бульдозера ТМ10.11 ГСТ9 заключается в устранении возникших в процессе эксплуатации неисправностей путем замены или ремонта отдельных деталей агрегата, а также проведение комплекса мероприятий в рамках регламентного обслуживания узлов и агрегатов.

### По заявке Заказчика Участник составляет предварительный заказ-наряд, с указанием стоимости работ (услуг) и материалов, копия которого направляется для рассмотрения представителю Заказчика. После рассмотрения заказ - наряда (дефектной ведомости) и утверждения Заказчиком, в адрес Исполнителя направляется информация о согласии или отказе от оказания услуг.

### В ходе оказания услуг Участник применяет расходные материалы и запасные части Заказчика, а также собственные запасные части и расходные материалы, при условии, что стоимость предоставляемых для ремонта запасных частей и расходных материалов не превышает стоимость розничной реализации у поставщиков в данном регионе и заранее согласовывается с Заказчиком при составлении заказ-наряда.

### В стоимость услуг включаются все расходы Участника, связанные с их оказанием, в том числе командировочные расходы на расходные материалы и запасные части, проезд специалистов Участника к месту оказания услуг в г. Петропавловск-Камчатский и обратно, суточные, их проживание в регионе оказания услуг, оплату обязательных платежей (налоги, пошлины и т.п.), при этом итоговая стоимость услуг по каждой заявке заранее согласовывается с Заказчиком при составлении заказ-наряда.

### Фактический объем услуг по договору определяется Заказчиком, исходя из его потребностей. Услуги выполняются на основании поданной Заказчиком заявки. В случае если в процессе выполнения услуг будут выявлены дополнительные дефекты, требующие устранения, такие работы могут выполняться только с согласия Заказчика.

### Все расходные материалы, замененные в процессе проведения текущего ремонта транспортных средств Заказчика, остаются в собственности Заказчика и утилизируются его силами.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2: 33.17.19.000 Услуги по текущему ремонту бульдозера ТМ10.11 ГСТ9 для нужд Камчатского филиала АО «ТК РусГидро» | Услуга | 1 |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2: 33.17.19.000 Услуги по текущему ремонту бульдозера ТМ10.11 ГСТ9 для нужд Камчатского филиала АО «ТК РусГидро» | С даты заключения договора | 31.12.2026 |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование услуг/этапа услуг (позиция №1 Таблицы 2): ОКПД 2: 33.17.19.000 Услуги по текущему ремонту бульдозера ТМ10.11 ГСТ9 для нужд Камчатского филиала АО «ТК РусГидро»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | Требования к оказанию услуг Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке. |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  |
|  | Объём услуг | В рамках оказания услуг, Участник обязан выполнить следующие работы: - Диагностические работы; - Демонтаж и монтаж гидравлического насоса привода левой гусеницы; - Ремонт гидравлического насоса привода левой гусеницы; - Демонтаж и монтаж кожуха двигателя; - Замена муфты BoWex в комплекте с обжимной ступицей; - Монтаж и регулировка подвеса всех тандемов гидравлических насосов, с проведение слесарных и сварных работ; - Иные работы связанные с процессом восстановления технической готовности транспортного средства, выявленные в ходе оказания услуг. |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Участник, оказывающий услуги по текущему ремонту транспортных средств, обязан обеспечивать их проведение в соответствии с установленными нормами и правилами процедур ремонта транспортных средств, установленными заводом-изготовителем и правилами оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств Российской Федерации Утвержденными Постановлением Правительства РФ от 11 апреля 2001 г. N 290 "Об утверждении Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств" |  |
|  | Сохранность и комплектность ТС | Участник обязан обеспечить сохранность и комплектность транспортных средств Заказчика на период оказания Услуг. |  |
|  | Требования к ограничениям оказания услуг | Участник обязан извещать Заказчика о возникновении в ходе оказания Услуг новых обстоятельств технического состояния ремонтируемого транспортного средства, которые могут привести к снижению безопасности его эксплуатации |  |
|  | Соответствие нормативным документам после проведения работ | Транспортные средства после ремонта должны удовлетворять требованиям Федерального закона от 02.07.2021 N 297-ФЗ "О самоходных машинах и других видах техники", Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» Утверждённого Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года N 823 |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  |  |
|  | Способы оказания услуг | Услуги оказываются Исполнителем по заявке Заказчика |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам | В ходе оказания услуг Участник обязан: - Устанавливать на транспортные средства Заказчика только новые запасные части, в соответствии с каталожными номерами завода изготовителя. Запасные части, используемые Исполнителем, должны быть сертифицированы. Исполнитель по требованию Заказчика обязан предъявить сертификаты соответствия; - Применять инструменты и оборудование заводского изготовления, рекомендованные заводом изготовителем ТС к применению в ходе определённых ремонтных работ. |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя | Участник должен оказывать Услуги силами только квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет обеспечить надлежащее и качественное оказание Услуг. |  |
|  | Требования к результатам услуг |  |  |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |  |
|  | Требования к результатам услуг | Результатом оказания услуг является факт возврата Заказчику ТС в надлежащем техническом состоянии достаточном для эксплуатации ТС по назначению |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  |  |
|  | Приемка результата оказания услуг | Результат оказания услуг принимается Заказчиком путём подписания Акта сдачи приёмки услуг в соответствии с условиями Договора и после проведения ходовых испытаний ТС. |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |  |
|  | Документации, описывающие результат оказания услуг | По окончанию оказания услуг, Исполнитель направляет Заказчику следующий пакет документов: - Счёт; - Счёт-фактуру или УПД; - Акт сдачи-приёмки услуг. |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  |
|  | Ответственность и гарантии исполнителя | Исполнитель несёт перед Заказчиком ответственность за надлежащее качество оказанных услуг, а также за надлежащее качество материалов, использованных при их оказании, при этом гарантийные обязательства на оказанные услуги должны составлять не менее 3 (Трёх) месяцев, гарантийный срок на замененные в процессе ремонта детали и механизмы должен составлять не менее установленного заводом изготовителем этих материалов. |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

# 3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

# 3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

Руководитель ГКЭО и РТС							Савченко Е.В.